CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

-------------- ( ( ( ---------------

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

SỐ: . . . . . .

##### Về việc: ...(tên gói thầu) thuộc Dự án ...

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003.

- Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 4.

- Căn cứ Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/2/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn Hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

- Căn cứ quyết định số .......ngày.....tháng.....năm ...... của công ty ...về việc phê duyệt thiết kế nạo vét khu nước cảng nhập và bến xuất – Trạm nghiền – Dự án ....

- Quyết định số......ngày  ..../...../... của Công ty Bên A về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tên gọi thầu – Dự án ....

- Quyết định số......ngày  ..../...../... của Công ty Bên A về việc phê duyệt kết quả đấu thầu.

- Thông báo trúng thầu số ..... ngày ..../...../... của Công ty Bên A.

Hôm nay, ngày     tháng ….. năm ..., chúng tôi gồm:

1. ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ BÊN A)

- Đơn vị		: BÊN A

- Đại diện	:

- Chức vụ		: Giám đốc

- Địa chỉ		: Giaxaydung.vn

- Điện thoại	:

- Tài khoản 	:

- Mở tại		:

- Mã số thuế	:

2. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ BÊN B)

- Đơn vị		: Công ty …………………….

- Đại diện	: Ông ………………………

- Chức vụ		: Giám đốc

- Địa chỉ		: ………………………….

- Điện thoại	: ………………………….

- Tài khoản	: ………………………….

- Mở tại		: ………………………….

- Mã số thuế	: ………………………….

Sau khi đã bàn bạc và thống nhất, hai Bên A - B đồng ý ký kết Hợp đồng kinh tế này với các Điềukhoản cụ thể như sau:

ĐIỀU1: NỘI DUNG CỤNG VIỆC Và SẢN PHẨM CỦA HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận thực hiện “Tên gói thầu thuộc Dự án ...” tại ……………. do Công ty ...là Chủ đầu tư theo Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt, được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU2. CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT

Bên B có trách nhiệm chủ động tự tổ chức, Điềuhành thực hiện “Tên gói thầu thuộc Dự án ...” đảm bảo theo đúng thiết kế theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, các quy định hiện hành của Nhà nước; đảm bảo chất lượng, tiến độ và phù hợp với các nội dung cụ thể như sau:

- Hồ sơ thiết kế Tên gói thầu - Trạm nghiền thuộc Dự án ... đã được phê duyệt.

- Hồ sơ dự thầu gói thầu “Tên gói thầu thuộc Dự án ...” do Công ty ………………………… lập tháng …./20...

- Các văn bản khác có liên quan …

ĐIỀU 3: THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Tổng thời gian thực hiện công việc đã ghi tại Điều1 của Hợp đồng là …. ngày (kể cả ngày lễ, tết, chủ nhật…) kể từ ngày ……...

ĐIỀU 4: ĐIỀU KIỆN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

4.1 Điềukiện nghiệm thu

- Tuân theo các quy định về quản lý chất lượng công trình được quy đinh trong Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Bên A sẽ thực hiện nghiệm thu từng công việc xây dựng, từng bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng, hoàn thành hạng mục công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Đối với các bộ phận bị che khuất của công trình phải được nghiệm thu và vẽ bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành các công việc tiếp theo.

- Bên A chỉ nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu đã hoàn thành và có đủ hồ sơ theo quy định.

- Hạng mục công trình chỉ được nghiệm thu đưa vào sử dụng khi đảm bảo đúng yêu cầu của Hồ sơ thiết kế đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo chất lượng và đạt các tiêu chuẩn theo quy định.

4.2. Điềukiện để bàn giao công trình đưa vào sử dụng

- Đảm bảo các yêu cầu về nguyên tắc, nội dung và trình tự bàn giao công trình đã xây dựng xong đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

- Đảm bảo an toàn trong vận hành, khai thác khi đưa hạng mục công trình vào sử dụng.

Việc nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng phải thành lập Hội đồng nghiệm thu bàn giao hạng mục công trình, thành phần của Hội đồng nghiệm thu theo quy định của pháp luật về nghiệm thu, bàn giao hạng mục công trình xây dựng.

ĐIỀU 5. BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH:

5.1. Công ty ……………………… có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình ngay sau khi có yêu cầu của Chủ đầu tư, chịu mọi phí tổn khắc phục và theo quy định hiện hành của Nhà nước. Nội dung bảo hành công trình bao gồm khắc phục, sửa chữa, khiếm khuyết hoặc khi công trình vận hành, sử dụng không bình thường do lỗi của Nhà thầu thi công xây dựng gây ra.

5.2. Thời hạn bảo hành hạng mục công trình là 12 tháng kể từ ngày Công ty ……………………….. bàn giao toàn bộ hạng mục công trình hoàn thành cho Bên A và hai Bên A - B ký Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng đã hoàn thành để đưa vào sử dụng.

5.3. Mức tiền bảo hành công trình: 5% Tổng giá trị Hợp đồng.

ĐIỀU 6: TỔNG GIÁ TRỊ  HỢP ĐỒNG

- Tổng giá trị Hợp đồng thực hiện “Tên gói thầu thuộc Dự án ...” là: ……………đồng.

(Bằng chữ: …………………………………………………………….).

(Kèm theo Phụ lục Tổng giá trị Hợp đồng).

- Tổng giá trị Hợp đồng nêu trên là giá trị để thực hiện toàn bộ nội dung công việc như đã quy định tại các Điềukhoản ghi trong Hợp đồng này, đã bao gồm các chi phí vật liệu, nhân công, thiết bị xe máy thi công và các chi phí khác liên quan để phục vụ thi công, thuế VAT... và chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và Điềuhành thi công.

- Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có công việc phát sinh (tăng hoặc giảm), Bên A sẽ thanh toán phần phát sinh cho Bên B sau khi dự toán phần phát sinh được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện thanh toán phần phát sinh khi quyết toán giá trị thực hiện Hợp đồng.

- Tổng giá trị Hợp đồng nêu trên được Điều chỉnh trong các trường hợp sau:

a. Bổ sung, Điềuchỉnh khối lượng thực hiện tăng hoặc giảm so với Hợp đồng:

- Nếu khối lượng công việc phát sinh đã có đơn giá trong Hợp đồng thì giá trị phần khối lượng phát sinh được tính theo đơn giá đó.

- Nếu khối lượng công việc phát sinh không có đơn giá ghi trong Hợp đồng thì giá trị phát sinh được tính theo đơn giá tại địa phương nơi xây dựng công trình, nếu không có đơn giá tại địa phương hai bên thống nhất xây dựng mức giá mới.

b. Nhà nước thay đổi chính sách: thay đổi tiền lương, thay đổi giá nguyên vật liệu do nhà nước quản lý giá, thay đổi tỷ giá hối đoái đối với phần vốn có sử dụng ngoại tệ hoặc thay đổi các chế độ, chính sách mới làm thay đổi mặt bằng giá đầu tư xây dựng công trình. Trong trường hợp này chỉ được Điềuchỉnh khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

c. Trường hợp bất khả kháng do thiên tai như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hoả hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh, ... và các thảm hoạ khác chưa lường hết được. Khi đó hai Bên A-B thương thảo để xác định giá trị Hợp đồng Điềuchỉnh phù hợp với các quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7:  ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN

7.1. Đồng tiền thanh toán: mọi thanh toán theo Hợp đồng này được thực hiện bằng tiền đồng Việt Nam.

7.2. Hình thức thanh toán và thời hạn thanh toán

a. Tạm ứng:

10% (mười phần trăm) tổng giá trị Hợp đồng sẽ được Bên A thanh toán cho Bên B bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 30 (ba mươi) ngày sau khi Bên A nhận được bản gốc các chứng từ sau:

- Hóa đơn GTGT do Bên B ký phát.

- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo mẫu 16 và bảo lãnh tạm ứng do ngân hàng có uy tín của Việt Nam  phát hành.

- Văn bản đề nghị tạm ứng của Bên B.

b. Thanh toán theo tiến độ

80% (tám mươi phần trăm) (bao gồm cả giá trị tạm ứng 10%) giá trị của phần công việc được nghiệm thu sẽ được Bên A thanh toán cho Bên B theo tiến độ thực hiện Hợp đồng bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 30 (ba mươi) ngày sau khi Bên A nhận được bản gốc các chứng từ sau:

- Hóa đơn GTGT do Bên B ký phát.

- Hồ sơ nghiệm thu, Hồ sơ thanh toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Văn bản đề nghị thanh toán của Bên B theo khối lượng công việc hoàn thành và được hai Bên A - B nghiệm thu.

15% (mười lăm phần trăm) Tổng giá trị Hợp đồng quyết toán sẽ được Bên A thanh toán cho Bên B theo tiến độ thực hiện Hợp đồng bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 30 (ba mươi) ngày sau khi  hai Bên A - B ký Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng và Bên A nhận được bản gốc các chứng từ sau:

- Hóa đơn GTGT do Bên B ký phát.

- Bản vẽ và Hồ sơ hoàn công theo khối lượng công việc hoàn thành

- Văn bản đề nghị thanh toán của Bên B theo khối lượng công việc hoàn thành và được hai Bên A - B nghiệm thu.

- Hồ sơ nghiệm thu, Hồ sơ thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

c. Thanh toán cuối cùng

5% (năm phần trăm) Tổng giá trị Hợp đồng quyết toán sẽ được Bên A thanh toán cho Bên B bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 30 ngày sau khi hết hạn thời gian bảo hành hạng mục công trình là 12 tháng và hạng mục công trình được kiểm toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

7.3. Thời hạn nộp các chứng từ thanh toán: từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng.

ĐIỀU 8.  BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG VÀ BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

8.1. Bảo lãnh tiền tạm ứng

8.1.1.	Trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng, Bên B phải trình cho Bên A Bảo lãnh tiền tạm ứng do một Ngân hàng của Việt Nam phát hành và được Bên A chấp nhận. Trị giá của Bảo lãnh tiền tạm ứng là 10% (mười phần trăm) Tổng giá trị Hợp đồng, tương đương …………… đồng (Bằng chữ: …………………………..). Mọi thủ tục và chi phí liên quan đến việc mở Bảo lãnh tiền tạm ứng sẽ do Bên B chịu.

8.1.2.	Bảo lãnh tiền tạm ứng sẽ có hiệu lực từ kể từ ngày Ngân hàng Bên A gửi tiền tạm ứng cho Bên B thông qua Ngân hàng của Bên B cho đến khi Bên B hoàn thành toàn bộ nội dung công việc theo quy định trong Hợp đồng và hai Bên A-B ký kết Biên bản nghiệm thu.

8.1.3. Trong trường hợp Bên B chậm tiến độ thực hiện thì hiệu lực của Bảo lãnh tiền tạm ứng sẽ tự động kéo dài tương ứng và mọi chi phí liên quan sẽ do Bên B chịu.

8.2. Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng

8.2.1.	Trong vòng 07 ngày (bảy ngày) kể từ ngày ký kết Hợp đồng, Bên B sẽ trình cho Bên A Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng do một Ngân hàng của Bên B phát hành và được Bên A chấp nhận. Giá trị của Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng là 10% (mười phần trăm) Tổng giá trị Hợp đồng, tương đương …………. đồng (Bằng chữ: ……………………………………). Mọi thủ tục và chi phí liên quan đến việc mở Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng sẽ do Bên B chịu.

8.2.2. Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành và chấm dứt hiệu lực vào ngày ký Biên bản nghiệm thu Báo cáo kết quả khảo sát theo quy định của Hợp đồng này.

8.2.3. Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng sẽ trả cho Bên A để đền bù cho bất cứ thiệt hại nào do lỗi của Bên B không hoàn thành các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng. Khi Bên B đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo Hợp đồng thì Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng sẽ được Bên A trả lại cho Bên B không chậm hơn 30 (ba mươi) ngày sau khi có Chứng chỉ nghiệm thu toàn bộ.

8.3. Giá trị của Bảo lãnh tiền tạm ứng và Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng sẽ được ấn định bằng đồng tiền của Hợp đồng này.

ĐIỀU 9: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM

9.1. Quyền và trách nhiệm Bên A

- Cung cấp các tài liệu, số liệu, các văn bản pháp lý có liên quan đến công trình để thực hiện công việc được quy định tại Điều1 của Hợp đồng này.

- Tổ chức bàn giao mốc giới, mặt bằng công trình cho Bên B thi công.

- Cử cán bộ kỹ thuật giám sát, đôn đốc Bên B thực hiện nội dung công việc như đã thoả thuận và phối hợp cùng Bên B giải quyết các vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

- Tổ chức nghiệm thu công trình khi Bên B hoàn thành từng khối lượng công việc.

- Đảm bảo tạm ứng, thanh toán cho Bên B theo đúng quy định tại Điều6 và Điều7 của Hợp đồng này.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm mua bảo hiểm công trình.

9.2. Quyền và trách nhiệm Bên B

- Trong vòng 7 ngày sau khi ký Hợp đồng, Bên B phải hoàn thành các công việc chuẩn bị, nộp danh sách nhân viên, kế hoạch triển khai công tác thi công, phương án thi công, kế hoạch tiến độ thi công chi tiết gửi bằng văn bản để Bên A phê duyệt trước khi thi công.

- Bắt đầu từ ngày bàn giao mặt bằng, Bên B phải có kế hoạch thi công, báo cáo thực hiện kế hoạch hàng tuần, hàng tháng gửi cho Bên A để theo dõi Điềuhành tiến độ thi công.

- Bên B phải tập trung mọi vật tư, thiết bị của mình để thi công công trình theo đúng kế hoạch của tiến độ đề ra.

- Thực hiện công việc đảm bảo chất lượng, đảm bảo tiến độ theo các nội dung đã quy định tại Điều1 và Điều2 của Hợp đồng này cũng như các quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện kịp thời việc sửa chữa những sai sót hoặc bổ sung thay đổi theo yêu cầu của Bên A hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Trong quá trình thực hiện công việc, Bên B có trách nhiệm thông báo thường xuyên cho Bên A các công việc liên quan để hai Bên cùng tham gia bàn bạc xử lý kịp thời.

- Chịu trách nhiệm mua bảo hiểm vật tư, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm tai nạn đối với người lao động, bảo hiểm nhân sự đối với Người thứ ba.

- Chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác an toàn cho người và phương tiện thực hiện công việc tại công trường. Nếu xảy ra những việc ngoài ý muốn, thương vong .v.v... đều không liên quan đến Bên A.

- Phải có nhật ký công trình, lập Hồ sơ nghiệm thu hoàn công, Hồ sơ pháp lý, phiếu giá thanh toán khối lượng công việc hoàn thành, Hồ sơ nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, Hồ sơ thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và bàn giao đầy đủ cho Bên A sau khi hoàn thành xong công việc.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Bên A tính chính xác về khối lượng, chất lượng  và tiến độ thi công của công trình.

- Đền bù những những hư hỏng của hệ thống hạ tầng và các công trình xung quanh nếu do lỗi của Bên B gây ra trong quá trình thi công.

- Chịu trách nhiệm bù đắp lại những tổn thất và phạt vi phạm Hợp đồng nếu không thực hiện đúng những cam kết theo Điềukiện chung và Điềukiện cụ thể của Hợp đồng.

- Nhận tiền thanh toán theo quy định tại Điều6 và Điều7 của Hợp đồng này.

ĐIỀU 10: BẤT KHẢ KHÁNG

a. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra trong thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng kinh tế này mang tính khách quan, nằm ngoài khả năng kiểm soát của cả hai bên và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ theo Hợp đồng này như thiên tai, địch hoạ, sự thay đổi chính sách của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và các sự kiện bất khả kháng theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt Hợp đồng. Tuy nhiên, Bên Bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

- Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý, kịp thời và các biện pháp cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.

- Thông báo ngay cho bên kia biết trong vòng 07 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng.

b. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện Hợp đồng sẽ được kéo dài thêm tối đa bằng khoảng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng và phải được hai Bên xem xét chấp nhận bằng văn bản.

ĐIỀU 11: PHẠT KHI VI PHẠM HỢP ĐỒNG

11.1. Phạt do vi phạm chất lượng, tiến độ Hợp đồng

- Nếu Bên A phát hiện sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng kỹ thuật, không đúng nguồn gốc, chủng loại và tiêu chuẩn kỹ thuật thì Bên A có quyền phạt Bên B do vi phạm về chất lượng đến 5% giá trị Hợp đồng. Nếu gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng kỹ thuật, Bên A có quyền không thanh toán, yêu cầu làm lại hoặc huỷ bỏ Hợp đồng.

- Bên B sẽ bị phạt chậm tiến độ nếu không hoàn thành nội dung công việc như đã nêu tại Điều1 và Điều2 của Hợp đồng này mà không có lý do chính đáng  được Bên A chấp nhận, không do sự kiện bất khả kháng hoặc không do lỗi Bên A gây ra. Giá trị tiền phạt chậm tiến độ là 0,5% giá trị Hợp đồng cho một ngày chậm chễ. Tuy nhiên, tổng giá trị các khoản tiền phạt không vượt quá 12% giá trị Hợp đồng bị vi phạm.

- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày Bên A gửi thông báo bằng văn bản cho Bên B về các sai sót hoặc chậm trễ của Bên B về việc thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết trong Hợp đồng này mà Bên B không có biện pháp khắc phục, sửa chữa hoặc cố tình không sửa chữa; hoặc trong trường hợp Bên B bị giải thể, phá sản hoặc bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động thì Bên A có quyền đơn phương tuyên bố chấm dứt Hợp đồng, Bên B phải hoàn trả lại Bên A toàn bộ số tiền đã tạm ứng và phải chịu phạt thêm 12% giá trị Hợp đồng bị vi phạm.

11.2. Phạt do chậm thanh toán

Nếu đến thời hạn mà Bên A chậm tạm ứng hoặc thanh toán cho Bên B thì Bên A phải bồi thường cho Bên B khoản phạt do chậm thanh toán theo mức lãi suất tín dụng quá hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tính từ ngày phải tạm ứng hoặc thanh toán theo quy định của Hợp đồng. Nghĩa vụ trả tiền được coi là hoàn thành kể từ khi Bên A chuyển đủ số tiền như đã nêu tại Điều5 của Hợp đồng này vào tài khoản của Bên B.

ĐIỀU 12: TẠM DỪNG, HUỶ BỎ HỢP ĐỒNG

12.1. Tạm dừng thực hiện Hợp đồng

Các trường hợp tạm dừng Hợp đồng:

- Do lỗi của Bên A hoặc của Bên B gây ra.

- Các trường hợp bất khả kháng.

- Các trường hợp khác do hai Bên thoả thuận.

Một Bên có quyền quyết định tạm dừng Hợp đồng do lỗi của Bên kia gây ra. nhưng phải báo cho Bên kia biết bằng văn bản và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng Hợp đồng đã ký kết; trường hợp Bên tạm dừng không thông báo mà tạm dừng gây thiệt hại thì phải bồi thường cho Bên thiệt hại.

Thời gian và mức đền thiệt hại do tạm dừng Hợp đồng sẽ do hai Bên thoả thuận để khắc phục.

12.2. Huỷ bỏ Hợp đồng

- Một Bên có quyền huỷ bỏ Hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi Bên kia vi phạm Hợp đồng là Điềukiện huỷ bỏ mà các Bên đã thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. Bên vi phạm Hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.

- Bên huỷ bỏ Hợp đồng phải thông báo ngay cho Bên kia biết việc huỷ bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại cho Bên kia, thì Bên huỷ bỏ Hợp đồng phải bồi thường.

- Khi Hợp đồng bị huỷ bỏ, thì Hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm huỷ bỏ và các Bên phải hoàn trả cho nhau tài sản hoặc tiền.

ĐIỀU 13: BẢO MẬT

- Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, Bên B không được phép tiết lộ bất cứ thông tin nào có liên quan đến nội dung công việc mà Bên B được giao theo Hợp đồng này. Trong trường hợp Bên B vi phạm thì Bên B phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Bên A.

- Bên B không được phép chuyển giao bất cứ tài liệu nào có liên quan đến Hợp đồng này cho bất cứ bên thứ 3 nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 14: TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu có bất đồng hoặc tranh chấp phát sinh thì sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hoà giải giữa hai Bên.

- Trong trường hợp không giải quyết được thông qua thương lượng và hòa giải giữa hai Bên thì tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Quyết định của Toà án được coi là phán quyết cuối cùng, có hiệu lực bắt buộc thi hành với cả hai Bên và Bên thua kiện sẽ phải chịu mọi phí tổn trong quá trình tố tụng.

ĐIỀU 15: NGÔN NGỮ SỬ DỤNG

Ngôn ngữ sử dụng của Hợp đồng này là tiếng Việt

ĐIỀU 16: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Các tài liệu sau đây là bộ phận không thể tách rời Hợp đồng, cụ thể:

- Phụ lục Tổng giá trị Hợp đồng, kể cả các Bảng tính chi tiết giá trị Hợp đồng.

- Hồ sơ thiết kế “Tên gói thầu - Trạm nghiền thuộc Dự án ...” được phê duyệt.

- Hồ sơ dự thầu gói thầu “Thi công xây lắp Tên gói thầu - Trạm nghiền thuộc Dự án ...”do Công ty ……………….. lập tháng …../....

- Các văn bản khác có liên quan………….

- Các Điềukhoản chung khác

- Hai Bên A- B cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Hợp đồng này và đảm bảo  Hợp đồng được hoàn thành đúng tiến độ đạt các yêu cầu đề ra.

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày thanh lý Hợp đồng.

- Hợp đồng này được lập thành 12 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 08 bản, Bên B giữ 04 bản để thực hiện.

| CHỦ ĐẦU TƯ BÊN A | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG CÔNG TY …………………………… |
| --- | --- |

# PHẦN B2: YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP (áp dụng với hợp đồng xây lắp)

## I. PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CỦA GÓI THẦU

### 1. Phạm vi công việc

### 2. Tiến độ thực hiện

#### a. Thời gian khởi công xây dựng công trình:

Dự kiến tháng 02 năm ....

#### b. Thời gian hoàn thành công trình

45 ngày (kể cả ngày lễ,tết, thứ 7, chủ nhật)

## II. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Các tiêu chuẩn để đánh giá từng hạng mục công trình và công trình đạt các yêu cầu về chất lượng kỹ thuật trong quá trình thi công, cần thiết tuân theo các Điềukiện về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, các quy trình thí nghiệm, các chỉ tiêu kỹ thuật, các quy định về thi công và nghiệm thu hiện hành như sau:

1. Tiêu chuẩn, qui trình áp dụng

| TT | Tên quy trình | Mã hiệu | Ban hành ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| I 1 2 3 | Qui định chung: Qui phạm an toàn kỹ thuật trong xây dựng Qui phạm an toàn trong công tác xếp dỡ Tổ chức thi công | TCVN 5038-91 TCVN 3147-90 TCVN 4055-85 |  |
| II 1 2 3 | Thi công nghiệm thu: Công tác đất- Qui phạm thi công và nghiệm thu Qui trình thi công và nghiệm thu công tác nạo vét và bồi đất công trình vận tải sông, biển thực hiện bằng phương pháp cơ giới thuỷ lực Công tác hoàn thiện trong xây dựng: Thi công và nghiệm thu. Và các qui trình, qui phạm kỹ thuật hiện hành có liên quan. | TCVN 4447-87 QĐ SỐ 924 /QĐ-KT4 (TIÊU CHUẨN NGÀNH) TCVN 5674-92 TCVN 5575 -91 |  |

2. Công tác thí nghiệm, đo đạc kiểm tra:

Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình phải tổ chức tại hiện trường:

- Một bộ phận đo đạc để kiểm tra và đánh giá chất lượng và tiến độ thi công của mình, các kết quả đo đạc trên phải bằng các văn bản do tổ chức có đầy đủ tư cách pháp nhân thực hiện.

- Một bộ phận thí nghiệm, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình, các kết quả thí nghiệm trên phải bằng các văn bản do tổ chức có đầy đủ tư cách pháp nhân thực hiện.

Bằng yêu cầu trên, nhà thầu không đảm nhận được, thì bên mời thầu có quyền chỉ định một đơn vị có đầy đủ tư cách và năng lực thực hiện

3. Kiểm tra chất lượng các hạng mục công trình:

- Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành theo yêu cầu của bên mời thầu khi được nhà thầu thông báo về đề nghị nghiệm thu chất lượng hạng mục công trình, để thanh toán hoặc để chuyển tiếp giai đoạn thi công, hoặc theo yêu cầu của bên mời thầu trong quá trình thi công, khi các công tác thi công được cho rằng không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật.

- Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo đạc về kích thước hình học, cao độ, cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác như các kết quả thí nghiệm. Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình ẩn dấu.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về công trình như chất lượng vật liệu và sản phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu và các thành phần cấu thành hạng mục công trình trước khi chuyển giai đoạn thi công, cũng như khi có yêu cầu của bên mời thầu có thể sử dụng các số liệu của nhà thầu làm căn cứ để nghiệm thu công trình.

- Nhà thầu sẽ phải thực hiện bất kỳ những việc kiểm tra và thí nghiệm cần thiết  khác dưới sự chỉ đạo của bên mời thầu khi xét thấy cần thiết để đảm bảo cho ổn định và chất lượng của công trình.

- Khi kiểm tra lại các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật liệu thi công có kết quả không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật thì nhà thầu phải tiến hành ngay việc sửa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó, đồng thời nhà thầu phải tiến hành các thí nghiệm các chứng chỉ chất lượng của việc sửa chữa đó bằng chi phí của Nhà thầu.

4. Những điểm cần lưu ý trong thi công

- Nhà thầu phải có các phương tiện nạo vét phù hợp để thi công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ.

- Để đảm bảo vệ sinh môi trường các phương tiện và thiết bị nạo vét phải đảm bảo chất lượng kỹ thuật, không được để rò rỉ dầu mỡ ra biển.

- Phải có các phương tiện và thiết bị báo hiệu cảnh giới, chỉ dẫn giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông hành hải trên luồng.

- Thông báo với các cơ quan chức năng quản lý để có sự kết hợp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình nạo vét trên đoạn luồng

- Nhà thầu phải có biện pháp cụ thể để đảm bảo an toàn cho phương tiện, thiết bị thi công và đảm bảo cứu hộ, cứu nạn đề phòng khi có sự cố về người và phương tiện.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về việc để xảy ra tai nạn trên công trường.

- Trong quá trình nạo vét cần quan trắc mực nước, Điềuchỉnh thiết bị để hạn chể và giảm thiểu khối lượng nạo vét do sai số (khối lượng nạo vét sai số không được tính).

5.  Biện pháp bảo vệ môi trường:

- Nhà thầu trúng thầu thi công nạo vét phải lập biện pháp bảo vệ môi trường chi tiết và được cơ quan chức năng quản lý môi trường chấp thuận trước khi triển khai thi công.

- Các phương tiện và thiết bị thi công phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo độ kín không bị rò rỉ dầu, nhớt và đầy đủ các thiết bị phòng hộ, công suất phải phù hợp với công suất thiết kế theo lý lịch kỹ thuật của phương tiện;

- Phải có phương tiện và thiết bị thu gom chất thải rắn và dầu loang khi có sự cố.

6. Trao đổi công việc:

- Mọi ý kiến đề nghị, yêu cầu của nhà thầu đối với bên mời thầu đều thực hiện bằng các văn bản và được lưu trữ trong hồ sơ.

- Các quyết định, chỉ thị của bên mời thầu hoặc người được ủy quyền giải quyết các yêu cầu của nhà thầu cũng được thể hiện bằng các văn bản.

- Chỉ có bên mời thầu và người đại diện được ủy quyền (bằng văn bản) mới có quyền đưa ra các chỉ thị, quyết định cho nhà thầu.

7. Các mốc thi công:

Sau khi nhận bàn giao mặt bằng thi công, nhà thầu phải có trách nhiệm bảo quản các mốc toạ độ và cao độ dùng cho thi công đồng thời xây dựng các mốc phụ để có thể khôi phục lại các mốc có thể bị thất lạc hoặc hư hỏng trong quá trình thi công.

## III. THIẾT KẾ KỸ THUẬT

Xem Hồ sơ thiết kế BVTC: Tên gọi thầu – Dự án ... do (tên đơn vị lập) lập tháng 7/2006 kèm theo  hồ sơ mời thầu:

Tập 1: Thuyết minh – Bản vẽ

# PHẦN B3. YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG

### 1. Cơ sở pháp lý của bản Điềukiện của hợp đồng:

Tất cả các Điềukiện của bản hợp đồng giao nhận thầu thi công xây lắp công trình được đưa ra dựa trên các văn bản pháp lý sau:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003

- Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội

- Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

- Nghị định số: 16/2005/NĐ- CP ngày 07/02/2005 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về sửa đổi, bổ sung một số Điềucủa nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

- Các văn bản hướng dẫn của liên Bộ, của các Bộ quản lý chuyên ngành hướng dẫn việc thực hiện QCQLĐT&XD và Luật đấu thầu, chủ yếu là:

- Nghị định số: 209/2004/NĐ- CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Thông tư số 15/2000/TT-BXD ngày 13/11/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư, xây dựng và đăng ký hoạt động xây dựng

- Quyết định số: 19/2003/QĐ-BXD ngày 03-7-2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định Điềukiện năng lực hoạt động xây dựng.

- Thông tư số 03/2003/TT-BKH ngày 19/5/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

- Thông tư số 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư;

- Quyết định số: 2578/QĐ/1998/GTVT-CGĐ ngày 14/10/1998 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành nội dung, danh mục hồ sơ hoàn công công trình giao thông cầu, đường bộ.

- Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.

- Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành NĐ 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Quyết định số: 3225/CGĐ ngày 23/10/1997 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc hướng dẫn thực hiện Điềulệ quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với công trình xây dựng giao thông.

- Quyết định số: 2496/QĐ-KHKT ngày 24/9/1997 của Bộ trưởng Bộ GTVT " quy định về việc công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông "

- Quy chế về BQLDA công trình xây dựng giao thông được ban hành theo Quyết định số: 1562/1999/QĐ-BGTVT ngày 26/9/1999 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Chỉ thị số: 193/1998/CT-BGTVT ngày 27/3/2000 của bộ trưởng Bộ GTVT về việc sử dụng ngôn ngữ trong các tài liệu của dự án tín dụng vốn nước ngoài và lập hồ sơ hoàn công đối với các công trình xây dựng trong ngành GTVT.

- Thông tư số 07/1999/TT-BXD ngày 23/9/1999 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý và áp dụng các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật xây dựng;

- Nghị định số 70-HĐBT ngày 25/3/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Điềulệ về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp HĐKT, xử lý vi phạm pháp luật HĐKT.

- Quy trình thực hiện trình tự đầu tư và xây dựng trong ngành GTVT được ban hành theo Quyết định số 1781/CGĐ ngày 17/7/1997 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

- Quyết định số: 337/1998/QĐ-BGTVT ngày 4-3-1998 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc sửa đổi khoản 16-3 Điều16 của quy trình thực hiện trình tự đầu tư và xây dựng trong ngành GTVT.

- Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 1/4/2005 của Bộ XD hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

- Thông tư số 54/1999/TT-BTC  ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 31/01/1999 của Chính phủ về phí và lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước;

- Thông tư số 76/2003/TT-BTC  ngày 04/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm công trình xây dựng;

- Quy chế về hợp đồng kinh tế trong XDCB được ban hành theo Quyết định số 29 QĐ/LB ngày 01/6/1992 của liên bộ Bộ Xây dựng - Trọng tài kinh tế Nhà nước.

- Quyết định số: 06/2005/QĐ-BGTVT ngày 04/01/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành một số quy định trong công tác đấu thầu xây lắp các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn trong nước do Bộ GTVT quản lý.

- Quyết định số: 4391/2002/QĐ- BGTVT  ngày 27/12/2002 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân khi vi phạm về quản lý, đảm bảo chất lượng các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

- Quyết định số ...... ngày ..../...../... của Công ty Bên A về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp hạng mục công trình nói trên.

- Quyết định số......ngày  ..../...../... của Công ty Bên A về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tên gọi thầu – Dự án ....

- Hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu.

- Các văn bản pháp lý hiện hành khác của Nhà nước.

- Và các văn bản hướng dẫn khác của các Bộ quản lý chuyên ngành.

Ngoài ra có tham khảo bản Điềukiện hợp đồng xuất bản năm 1987 của Hiệp hội Quốc tế các kỹ sư tư vấn (FIDIC) để áp dụng về một số nội dung phù hợp với những quy định hiện hành của Việt Nam, làm cho bản Điềukiện hợp đồng được đầy đủ, chặt chẽ hơn.

### 2- Định nghĩa và cách hiểu một số thuật ngữ trong bản Điềukiện hợp đồng

2.1 - Đại diện Chủ đầu tư:

Đại diện Chủ đầu tư là Công ty ...có trách nhiệm trực tiếp quản lý thực hiện dự án. Đại diện chủ đầu tư có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại khoản 2 Điều36 thuộc NĐ số 16/2005/NĐ - CP, (sau đây viết tắt là CĐT).

2.2 - Tổ chức tư vấn Giám sát (viết tắt là TCTVGS):

+ Tổ chức TVGS (hay gọi là Tổ chức tư vấn quản lý dự án) là tổ chức có tư cách pháp nhân, có năng lực hành nghề thực hiện dịch vụ tư vấn trong xây dựng được CĐT thuê phải phù hợp với khoản 1 Điều37 thuộc NĐ số 16/2005/NĐ - CP nhằm để thay mặt CĐT thực hiện các nhiệm vụ trong việc quản lý chất lượng, tiến độ và giá thành xây dựng công trình.

+ TVGS trưởng có nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm được quy định tại các Điều4, 5, 6 theo Qui chế TVGS  xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải được ban hành theo QĐ số 1562/1999/QĐ-BGTVT ngày 29/6/1999 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

2.3- Tư vấn giám sát trưởng (viết tắt là TVGST):

+ TVGST là người đại diện hợp pháp cao nhất tại hiện trường của TCTVGS, được TCTVGS  ủy quyền trực tiếp lãnh đạo, tổ chức Điềuhành đơn vị TVGS thực hiện các nhiệm vụ theo quyền hạn và trách nhiệm được qui định trong Qui chế TVGS xây dựng các công trình giao thông trong ngành GTVT và theo các Điềukhoản của hợp đồng ký kết giữa TVGS với CĐT.

+ TVGST có nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo Điều7 Qui chế tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành GTVT được ban hành theo QĐ số 1562/1999/QĐ - BGTVT ngày 29/06/1999 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

2.4 - Giám sát viên (GSV):

+ Giám sát viên là các kỹ sư được tổ chức TVGS cử tham gia đơn vị thực hiện những nhiệm vụ của tổ chức TVGS đã ký kết với CĐT.

+ Giám sát viên có nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo Điều8 Qui chế tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành GTVT được ban hành theo QĐ số 1562/1999/QĐ - BGTVT ngày 29/06/1999 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

2.5 - Mối quan hệ giữa TVGS với CĐT, với tổ chức tư vấn thiết kế, với nhà thầu và với chính quyền và nhân dân địa phương được qui định tại các Điều10, 11, 12, 13 của Qui chế tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành GTVT được ban hành theo QĐ số 1562/1999/QĐ - BGTVT ngày 29/06/1999 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

2.6 - Người được ủy quyền:

Khi TVGST vắng mặt thì TVGST phải cử người thay mặt mình giải quyết các công việc. Sự uỷ quyền và rút bỏ ủy quyền phải bằng văn bản gửi cho CĐT, nhà thầu và các bên có liên quan.

### 3 - Trường hợp không thống nhất ý kiến:

- Nếu ý kiến của TVGST (hoặc Người được uỷ quyền) và Giám sát viên khác nhau thì ý kiến của TVGST (hoặc Người được uỷ quyền) là quyết định.

- Trường hợp không thống nhất ý kiến giữa GSV và nhà thầu thì GSV phải báo cáo với TVGST để TVGST trao đổi với nhà thầu. Trường hợp nếu nhà thầu không thống nhất với ý kiến của TVGST thì TVGST phải báo cáo với CĐT.

- Khi cần xin ý kiến thì TVGST báo cáo với CĐT.

### 4- Văn kiện hợp đồng

Với các tài liệu hình thành văn kiện hợp đồng, phải coi tài liệu nọ giải thích cho tài liệu kia và được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Bản hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp (bản thoả thuận hợp đồng).

- Quyết định duyệt kết quả đấu thầu.

- Hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Hồ sơ mời thầu

- Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu.

- Các văn kiện khác liên quan đến việc dự thầu và xét thầu.

### 5. Cung cấp bản vẽ thiết kế:

- Chủ đầu tư chỉ cung cấp miễn phí 2 bộ hồ sơ thiết kế công trình cho nhà thầu sau khi ký hợp đồng giao thầu. Nhà thầu phải trả tiền nếu cần bản sao thêm hồ sơ thiết kế công trình.

- Trong quá trình thi công, nếu phía CĐT (cả phía tư vấn thiết kế) cần có những thay đổi cục bộ cho phù hợp với tình hình thực tế, thì CĐT phải cung cấp hồ sơ thiết kế bổ sung cho nhà thầu kịp thời phù hợp với tiến độ thi công đã được hai bên thống nhất. Nếu CĐT cấp hồ sơ trễ, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công thì nhà thầu được phép kéo dài thêm tiến độ và được đền bù thiệt hại theo dự toán được người có thẩm quyền duyệt.

- Các hồ sơ thiết kế tổ chức xây dựng và biện pháp thi công cụ thể do nhà thầu thực hiện phải được TVGST (những phần có ảnh hưởng lớn đến sự chịu lực của công trình lâu dài thì phải được cả kỹ sư tư vấn thiết kế) chấp nhận, nhà thầu phải gửi cho TVGST một bộ để theo dõi kiểm tra. Tất nhiên nhà thầu phải thực hiện đúng hồ sơ thiết kế đó. Nếu cần thiết thay đổi phần nào cũng phải thống nhất lại với TVGST và cả kỹ sư tư vấn thiết kế (nếu cần). Việc thiết kế, xây dựng, lắp đặt công trình phụ, tạm phục vụ thi công là trách nhiệm của nhà thầu và phải được TVGST chấp thuận. Sự chấp thuận của TVGST sẽ không làm thay đổi trách nhiệm của nhà thầu đối với các công việc trên.

### 6. Trách nhiệm chính của nhà thầu:

### 6.1. Trách nhiệm tổng quát:

- Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng công trình phải tuân theo các Điều76, 78, 79, 82 của Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thi công công trình do mình đảm nhiệm trước pháp luật và trước CĐT.

- Phải thực hiện đầy đủ các nội dung hồ sơ thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cũng như những nội dung do người kỹ sư tư vấn thiết kế quyết định theo thẩm quyền.

- Phải thực hiện đúng và đủ các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng nêu ra trong quy trình thi công nghiệm thu, các quy định về thí nghiệm kiểm tra công trình hiện hành của các cơ quan có thẩm quyền.

- Bản quy định kỹ thuật và chất lượng thi công trong hồ sơ mời thầu là tập hợp các quy định về các nội dung chủ yếu thuộc hai yêu cầu trên đối với việc thi công công trình cùng với các quy chế quản lý chất lượng công trình xây dựng, các mối quan hệ công tác giữa CĐT, tư vấn giám sát và nhà thầu, bắt buộc các bên nhất là nhà thầu phải nghiêm túc thực hiện.

### 6.2. Kế hoạch và biện pháp bảo đảm chất lượng:

- Công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình của nhà thầu phải tuân theo các Điều18, 19, 20 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng thi công công trình, phải có bộ phận chuyên trách công tác quản lý chất lượng công trình của mình (kiểm tra chất lượng sản phẩm gọi tắt là KCS), có trình độ chuyên môn, bảo đảm KCS hoạt động hiệu quả, thiết thực. Nếu nhà thầu thuê đơn vị khác làm công tác thí nghiệm kiểm tra thì phải coi đơn vị đó như một nhà thầu phụ và phải làm đủ các thủ tục.

Nhà thầu phải trang bị đầy đủ thiết bị dụng cụ thử nghiệm kiểm tra chất lượng thi công. Nếu không có đầy đủ máy móc thiết bị thi công và thí nghiệm có chất lượng thì không được thi công. Nếu thuê loại dụng cụ thiết bị nào ở đâu thì phải nêu rõ trong hồ sơ dự thầu ở phụ lục máy móc thiết bị.

- KCS của nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, thường xuyên và đúng đắn trung thực công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, chất lượng bán thành phẩm, chất lượng thi công công trình của nhà thầu theo đúng qui trình thi công và nghiệm thu đã quy định. Mọi thí nghiệm và kiểm tra nghiệm thu phải lập biên bản đầy đủ, chính xác.

### 6.3. Khắc phục các vi phạm về chất lượng:

- Nếu KCS hoặc giám sát viên - GSV phát hiện hoặc bất cứ trường hợp nào khác phát hiện chất lượng vật liệu hoặc thi công không đảm bảo yêu cầu thì nhà thầu phải có biện pháp sửa chữa triệt để và kịp thời thống nhất với TVGST hoặc GSV cách giải quyết, lập biên bản đầy đủ về biện pháp sửa chữa, về chất lượng và khối lượng công việc đã làm.

- Nếu xảy ra sự cố chất lượng thì nhà thầu không được tùy tiện xoá bỏ hiện trạng mà phải kịp thời báo cho GSV cùng phối hợp giải quyết, phải lập biên bản và đưa vào hồ sơ hoàn công.

### 6.4. Lập thiết kế tổ chức xây dựng và biện pháp thi công chi tiết:

- Trước khi khởi công công trình nhà thầu cụ thể hoá thiết kế tổ chức xây dựng và biện pháp thi công đã nêu trong hồ sơ dự thầu để thông qua CĐT và TVGST làm căn cứ triển khai thi công và kiểm tra việc thực hiện.

- Đầu kế hoạch thi công năm sau, hoặc khi xảy ra tình trạng tiến độ thi công bị chậm trễ thì nhà thầu phải lập lại tiến độ đó cho phù hợp với yêu cầu sắp tới với thủ tục như trên.

- Trước khi thi công một hạng mục công trình hay một bộ phận công trình quan trọng, kỹ thuật phức tạp, nhà thầu phải lập thiết kế biện pháp thi công chi tiết trình TVGST chấp nhận thì mới được triển khai thi công và đó là căn cứ để thực hiện kiểm tra nghiệm thu. Trong đó cần kể rõ số lượng, chất lượng về các máy móc thi công và các kiểm tra thí nghiệm, về nhân lực...đúng theo nội dung của hồ sơ dự thầu.

### 6.5. Kế hoạch công tác hàng ngày:

- Hàng ngày (nếu một dây chuyền công việc hàng ngày giống nhau thì trong ngày đầu của thời gian đó) Giám đốc Điềuhành dự án phải vạch kế hoạch thực hiện từng công việc đó, xác định rõ khối lượng thực hiện dự kiến, số lượng, chất lượng máy móc thiết bị thi công và công tác thí nghiệm, nhân lực, công nghệ thi công, chất lượng phải đạt được.

- Kế hoạch đó phải được giao cho đội trưởng (hay tổ, nhóm) thi công và đưa vào sổ nhật ký thi công, đồng thời giao cho GSV một bản. Khi kết thúc thời gian đó phải đưa số liệu và kết quả thực hiện vào sổ nhật ký để theo dõi.

### 6.6. Tuân thủ sự quản lý và giám sát chất lượng của CĐT:

- Nhà thầu phải tuân thủ sự quản lý và giám sát chất lượng thi công của CĐT,  TVGST và việc giám sát tác giả của chủ nhiệm đồ án thiết kế (hoặc người được ủy quyền) theo quy chế hiện hành của Nhà nước.

- Việc quản lý thí nghiệm kiểm tra chất lượng giám sát thi công của TVGST,  giám sát tác giả của chủ nhiệm đồ án thiết kế, không làm giảm trách nhiệm của nhà thầu đối với các sai sót của mình về các vấn đề mà hồ sơ thiết kế hay quy trình quy phạm hiện hành của Nhà nước đã quy định rõ, trừ khi lỗi do CĐT hoặc TVGST có văn bản bắt buộc không làm đúng như vậy.

- Trong trường hợp CĐT, TVGST, GSV, chủ nhiệm đồ án thiết kế có các chỉ dẫn chất lượng cho nhà thầu thực hiện sai kém với quy trình, quy phạm hiện hành, thì Giám đốc Điềuhành thi công của nhà thầu phải có văn bản phản ánh với họ những ý kiến của mình và gửi cho CĐT một bản trước khi thực hiện.

- Nhà thầu chỉ thực hiện các chỉ dẫn sai lạc đó trong trường hợp cần thiết sau khi đã gửi văn bản trên mà họ không chấp nhận.

### 6.7. Tránh các ảnh hưởng và thiệt hại đến các người khác:

- Cho đến khi kết thúc việc bảo hành công trình, nhà thầu phải tiến hành các biện pháp hợp lý để tránh làm hư hỏng tài sản công trình của những người xung quanh; gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh thái, mỹ quan và các sai sót khác ngoài những việc mà theo hồ sơ thiết kế tổ chức xây dựng và biện pháp thi công (do CĐT nêu ra trong hồ sơ mời thầu và ý kiến của nhà thầu trong hồ sơ dự thầu) đã xét đến mà CĐT đã giải quyết đền bù và phần do nhà thầu trả bằng khoản tiền công trình tạm thời đã được tính trong giá dự thầu.

- Mọi chi phí công trình tạm thời phục vụ thi công đều được đưa vào đơn giá dự thầu, vì vậy các nhà thầu phải đứng ra liên hệ với chủ các công trình liên quan (đường sá, bến bãi, nhà cửa,...) mà nhà thầu cần thuê mướn để sử dụng tạm thời, tự giải quyết mọi thủ tục với họ.

- Nhà thầu không được có sai phạm về các vấn đề nêu trên, dẫn đến các khiếu nại, kiện tụng từ phía người bị hại. Nếu để xảy ra tình trạng đó thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù thêm về khoản thiệt hại đó. Nếu nhà thầu không giải quyết thỏa đáng thì CĐT được quyền trích một phần khoản tiền trả cho nhà thầu để đền bù thay cho họ.

### 6.8. Giải toả các chướng ngại:

- Nhà thầu phải giải tỏa các chướng ngại bảo đảm cảnh quan cho công trường. Trong quá trình chuẩn bị và thi công, nhà thầu phải giải tỏa các trở ngại không cần thiết, bố trí công trường gọn sạch, bộ phận hoặc hạng mục công trình nào đã kết thúc thì nên hoàn thiện ngay hoặc hoàn thiện sơ bộ.

- Khi hoàn thiện công trình, phải thu dọn toàn bộ rác rưởi, vật liệu thừa, tháo dỡ các công trình phụ, tạm thời phục vụ thi công, thanh thải các chướng ngại do thi công rơi vãi... trong toàn bộ phạm vi công trường đã hoạt động bảo đảm cảnh quan và môi trường sạch đẹp, tiện dụng cho công trình và cả khu vực.

### 6.9. An toàn lao động và an toàn giao thông:

- Nhà thầu phải thực hiện mọi biện pháp để bảo đảm an toàn lao động trong quá trình thi công trên phạm vi nhà thầu hoạt động bằng nguồn kinh phí của mình. Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn và trách nhiệm pháp lý  về việc tai nạn xảy ra.

- Trên phạm vi nhà thầu hoạt động, nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông và an toàn giao thông bằng nguồn kinh phí của mình, không để xảy ra tình trạng ách tắc giao thông. Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn và trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước về việc tai nạn giao thông xảy ra.

### 6.10. Mua bảo hiểm:

- Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, kể cả phần công trình đã thi công nhưng chưa được CĐT nghiệm thu để thanh toán; bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba theo Qui tắc bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành.

- Phí bảo hiểm tính vào chi phí sản xuất, nhà thầu phải đưa vào đơn giá dự  thầu của mình.

- Trừ những nguyên nhân theo quy định tại mục II điểm a,b trong Quy tắc bảo hiểm của Bộ Tài chính (chiến tranh xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự, nội chiến, bạo loạn, đình công, bãi công, tịch biên, tịch thu hay phá hủy theo lệnh của Chính Phủ, phản ứng hạt nhân...) hoặc tổn thất thiệt hại do CĐT gây ra, hoặc do những thiên tai lớn mà một nhà thầu có kinh nghiệm cũng không có biện pháp phòng ngừa, còn lại những rủi ro thiệt hại trong phạm vi quản lý của nhà thầu, hoặc trong thời kỳ nhà thầu chịu trách nhiệm quản lý, cũng như những tổn thất thiệt hại do nhà thầu gây ra, nhà thầu đều phải tự lo liệu chi phí cho việc sửa chữa khắc phục tổn thất để bảo đảm cho việc xây dựng công trình được duy trì.

- Những rủi ro của CĐT thì do CĐT chi trả và nhà thầu có trách nhiệm thực hiện việc khắc phục theo yêu cầu của CĐT và TVGST. Nếu nhà thầu không thực hiện quy định trên thì CĐT được quyền trích khoản tiền thanh toán cho nhà thầu để thuê lực lượng khác thực hiện để đảm bảo tiến độ xây dựng.

- Nhà thầu phải cung cấp bằng chứng cho CĐT là nhà thầu đã mua bảo hiểm theo quy định. Nếu nhà thầu chưa mua thì CĐT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện.

### 6.11. Bảo hành công trình:

- Nhà thầu phải thực hiện bảo hành công trình xây dựng theo Điều29 Nghị định  209/2004/NĐ-CP.

- Thời gian bảo hành là 12 tháng kể từ ngày nhà thầu kết thúc hoạt động xây dựng, bàn giao chính thức công trình cho CĐT.

- Mức tiền bảo hành công trình xây dựng được tính bằng 5% giá trị khối lượng xây lắp công trình.

### 6.12. Hồ sơ hoàn công:

Nhà thầu phải lập hồ sơ hoàn công theo Điều27 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Nhà thầu phải thực hiện cập nhật ngay từ khi khởi công và trong quá trình thi công, việc lập dần hồ sơ hoàn công các bộ phận và hạng mục đã thi công. Hồ sơ hoàn công toàn bộ công trình phải được lập xong khi CĐT nghiệm thu công trình hoàn thành và phải nộp đầy đủ 6 bộ cho CĐT trong vòng một tháng sau khi CĐT và nhà thầu ký biên bản bàn giao công trình hoàn thành. Nếu sau một tháng nhà thầu không cung cấp đủ hồ sơ hoàn công CĐT khấu trừ 1% kinh phí xây lắp.

### 7. Tính pháp lý của hồ sơ dự thầu

7.1- Nhà thầu phải được coi là đã hài lòng về tính đúng đắn và đầy đủ của hồ sơ dự thầu của mình. Sau khi hết thời hạn nộp hồ sơ dự thầu cũng như sau khi công bố thắng thầu không được tìm cách để thay đổi những nội dung đã được mình nêu ra trong hồ sơ. Do đó trước khi nộp hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải nghiên cứu kỹ hồ sơ mời thầu, xem xét kỹ công trường, kể cả tình hình địa hình, địa chất, khí tượng, thủy văn, nơi dự kiến cung cấp vật liệu xây dựng, Điềukiện vận chuyển, các chế độ chính sách về xây dựng để lập hồ sơ cho phù hợp đem lại lợi ích thiết thực cho mình.

Những gì chưa rõ thuộc nhiệm vụ của CĐT phải cung cấp thì nhà thầu có quyền đòi hỏi CĐT giải đáp.

7.2- Tuy nhiên, nếu trong khi thi công công trình, nhà thầu gặp những trở ngại thực tế ngoài những điểm nêu trong hồ sơ mời thầu mà theo ý mình một nhà thầu có kinh nghiệm nhất cũng không thể lường trước được thì nhà thầu lập văn bản đề nghị với CĐT, đồng thời gửi 1 bản cho TVGST. Nếu CĐT và TVGST cũng thống nhất với đánh giá của nhà thầu thì sẽ lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý. CĐT sẽ giải quyết cho nhà thầu những gì mà cấp có thẩm quyền đã chấp nhận bằng văn bản (như gia hạn thời gian thi công, cho thanh toán chi phí tăng lên,...).

### 8. Kiểm tra thử nghiệm chất lượng nguyên vật liệu, máy móc thi công, thí nghiệm kiểm tra, tay nghề công nhân và chất lượng sản phẩm:

### 8.1. Nhà thầu tự kiểm tra:

Nhà thầu phải thực hiện việc tự kiểm tra, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình quy phạm thi công, theo quy định kỹ thuật thi công trong hồ sơ mời thầu và theo phương án kỹ thuật chất lượng thi công nêu trong hồ sơ dự thầu.

### 8.2. Kiểm tra của CĐT:

Thường xuyên hoặc đột xuất GSV, TVGST, đôi khi CĐT hoặc tổ chức giám định, cơ quan quản lý Nhà nước được quyền có nhiệm vụ đi kiểm tra, thanh tra lại các nơi sản xuất, chế tạo hay tại kho bãi của nhà thầu về chất lượng thi công và hoạt động kỹ thuật của nhà thầu. Nhà thầu phải cung cấp hồ sơ kỹ thuật, chất lượng, nhân lực, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra đó theo yêu cầu của CĐT và tổ chức tư vấn giám sát.

### 8.3. Kiểm tra, thanh tra của cơ quan pháp lý:

Việc kiểm tra, thanh tra của các tổ chức nói trên có thể là kiểm tra việc thực hiện tự kiểm tra của Giám đốc Điềuhành, của KCS thuộc nhà thầu qua các biên bản thí nghiệm, biên bản kiểm tra, sổ nhật ký, sổ chất lượng thi công. Cũng có thể thực hiện theo xác xuất việc đo đạc, đối chứng với số liệu của nhà thầu để đánh giá độ tin cậy việc tự kiểm tra KCS của nhà thầu đối với vật liệu bán thành phẩm, thành phẩm công trình hoặc đối với tổ chức sản xuất.

### 8.4. Giám sát chất lượng:

- Một trong những nội dung giám sát thường xuyên của TVGS là kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, chất lượng và số lượng máy móc thiết bị thi công, trang thiết bị thí nghiệm kiểm tra, tay nghề của công nhân và tổ chức sản xuất, công nghệ thi công ngay trên hiện trường.

- Kết quả kiểm tra phải được ghi vào sổ chất lượng công trình nếu đảm bảo yêu cầu; phải lập biên bản và có biện pháp xử lý với Giám đốc Điềuhành nếu có nhiều sai phạm. CĐT và GSV có quyền yêu cầu Giám đốc Điềuhành thi công đưa vật liệu, máy móc, thiết bị thi công kém chất lượng, kể cả cán bộ, kỹ sư Điềuhành và công nhân lao động có sai phạm về chất lượng thi công ra khỏi công trình.

### 9. Kiểm tra nghiệm thu các công trình ẩn dấu hoặc bị che khuất:

### 9.1. Nhà thầu phải báo cho CĐT:

Khi thi công xong công trình ẩn dấu hoặc bị che khuất, nhà thầu phải báo trước 24 giờ cho GSV biết để GSV và nhà thầu tiến hành kiểm tra nghiệm thu bộ phận đó trước khi bị che lấp. Nếu GSV không tham dự thì phải báo cho nhà thầu biết để nhà thầu chủ động trong việc bố trí công việc. Nếu GSV không dự được mà không báo cho nhà thầu biết thì nhà thầu có quyền đơn phương kiểm tra nghiệm thu, cho tiến hành thi công công trình che lấp. Tuy nhiên, nếu nhà thầu gian dối trong việc nghiệm thu, nếu GSV phát hiện được thì không những nhà thầu vẫn có lỗi mà còn phải chịu phạt nặng do sai phạm. Nhất thiết phải có biên bản kiểm tra nghiệm thu chất lượng mới được chuyển bước thi công.

### 9.2. Các trường hợp khác:

- Trường hợp nhà thầu không báo cho GSV đến tham dự kiểm tra công trình ẩn dấu hoặc che khuất mà tùy tiện che lấp thì GSV có quyền yêu cầu nhà thầu tháo dỡ phần che lấp để GSV kiểm tra, nhà thầu phải chịu mọi chi phí thí nghiệm và tháo dỡ đó, mặc dù kết quả của GSV cho thấy chất lượng thi công đạt hay không đảm bảo chất lượng.

- Nếu nhà thầu có báo mà GSV không đến tham dự kiểm tra thì dù GSV có lỗi hay không, GSV vẫn có quyền yêu cầu nhà thầu tháo dỡ phần che lấp để kiểm tra. Nếu GSV kiểm tra cho thấy nhà thầu thi công chất lượng đảm bảo thì phía GSV phải chịu mọi phí tổn cho việc tháo dỡ và thí nghiệm đó. Nhưng nếu nhà thầu thi công chất lượng không đảm bảo thì nhà thầu phải chịu các chi phí đó.

### 10. Chi phí thí nghiệm:

### 10.1. Các thí nghiệm do nhà thầu thực hiện:

Nhà thầu có trách nhiệm phải thực hiện các thí nghiệm phục vụ cho các hoạt động kiểm tra nghiệm thu phối hợp hai bên GSV và nhà thầu theo số lượng quy định trong các Quy trình thi công nghiệm thu. Mọi chi phí do nhà thầu phải chịu,  chi phí này đã được tính trong đơn giá dự thầu

### 10.2. Thí nghiệm theo yêu cầu CĐT:

Nếu các thí nghiệm do yêu cầu của CĐT, TCTVGS, Tổ chức giám định, cơ quan quản lý Nhà nước yêu cầu thực hiện để kiểm tra xác suất, kiểm tra đối chứng cho thấy chất lượng không đạt thì nhà thầu phải chịu chi phí thí nghiệm đó. Ngược lại, thí nghiệm chứng minh rằng chất lượng đảm bảo thì bên CĐT phải chi trả.

### 11. Sửa chữa sai sót và chi phí sửa chữa sai sót:

### 11.1. Đối với vật liệu, thiết bị thi công, nhân lực, sản phẩm xây dựng:

- Vật liệu, máy móc thiết bị thi công, thiết bị dụng cụ thí nghiệm kiểm tra,  công nhân và nhân viên của nhà thầu, các sản phẩm của nhà thầu, nếu không đảm bảo chất lượng tối thiểu thì nhà thầu không được sử dụng và phải loại bỏ ra khỏi phạm vi công trường.

- Nếu nhà thầu không tự giác chủ động sửa sai thì GSV có quyền bắt buộc nhà thầu thực hiện. Các chi phí đó nhà thầu phải tự gánh chịu.

- Nếu nhà thầu vẫn khăng khăng không chịu thực hiện thì CĐT có quyền đình chỉ nhà thầu làm việc đó và thuê nhà thầu khác thực hiện việc sửa chữa khắc phục. CĐT sẽ trích tiền thanh toán cho nhà thầu phạm lỗi để chi trả cho nhà thầu do CĐT thuê làm thay.

- Nếu nhà thầu vi phạm chất lượng công trình thì phải sửa chữa đền bù phần hư hại và còn bị phạt hợp đồng theo Quyết định số 29 QĐ/LB ngày 01/06/1992 của liên Bộ Xây dựng- Trọng tài kinh tế Nhà nước và theo Điềulệ quản lý đầu tư và xây dựng.

### 11.2. Nếu sai sót thiệt hại do những nguyên nhân sau:

- Gặp các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, địch họa nặng nề như quy định tại mục II điểm a,b trong quy tắc bảo hiểm của Bộ Tài chính (Quyết định số 663 TC/QĐ - TCNH).

- Các trở ngại lớn không thể lường trước như đã nêu.

- Do hồ sơ khảo sát thiết kế của tư vấn khảo sát thiết kế (do CĐT hợp đồng) lập có sai sót.

- Do CĐT, TCTVGS ép buộc nhà thầu thực hiện các chỉ dẫn sai lệch của mình - mặc dù nhà thầu đã chỉ ra các sai lệch này bằng văn bản trước khi thực hiện.

- Hoặc một lý do nào đó chính đáng được TCTVGS hoặc CĐT hoặc Tòa án kinh tế có liên quan chấp nhận.

Những sai sót này nhà thầu phải lập thành văn bản thuyết trình và dự toán có sự xác nhận của GSV gửi cho CĐT. CĐT hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ thanh toán cho nhà thầu.

### 12. Về giải phóng mặt bằng xây dựng:

12.1. Phạm vi giải phóng mặt bằng xây dựng công trình đã được xác định trong Hồ sơ thiết kế BVTC và đã được thẩm duyệt.

12.2. Tiến độ giải phóng mặt bằng sẽ được nhà thầu đề xuất phù hợp với tiến độ thi công của nhà thầu gửi cho CĐT để chấp thuận và thực hiện.

Nếu CĐT giao mặt bằng chậm, phần nào làm chậm tiến độ thi công và gây thiệt hại cho nhà thầu do phải chờ đợi thì GSV phải theo dõi và báo cáo với CĐT. CĐT phải gia hạn tiến độ thi công.

### 13. Về tiến độ thi công:

13.1. Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ thi công mà nhà thầu đã thống nhất với TCTVGS để kịp thời có biện pháp xử lý, các chậm trễ từng khâu công tác, từng mũi thi công.

13.2. Nếu TCTVGS và CĐT thấy tiến độ nhà thầu thực hiện bị chậm, có khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành công trình thì nhà thầu phải có biện pháp cần thiết với sự đồng ý của TCTVGS để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu, nhà thầu sẽ không được trả thêm khoản tiền nào về những biện pháp đó.

13.3. Nhưng nếu lý do chậm tiến độ do phía CĐT gây ra thì hoặc phải kéo dài tiến độ thi công hoặc nhà thầu vẫn phải có biện pháp đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu của TCTVGS nhưng được trả chi phí cho các biện pháp tăng tiến độ thi công.

13.4. Nếu công trình hoàn thành chậm hơn so với thời gian quy định trong quyết định thắng thầu, do lỗi của nhà thầu gây ra thì nhà thầu phải chịu bù đắp mọi tổn thất và phải chịu phạt theo mức phạt mà nhà thầu tự đề ra trong hồ sơ dự thầu  (hoặc bằng 1 - 5% giá trị hợp đồng nếu trong hồ sơ dự thầu chưa đề cập).

13.5. Trường hợp việc thi công chậm trễ của nhà thầu là rõ ràng và CĐT không cho phép công trình được hoàn thành chậm như thế, nhưng nhà thầu không chăm lo hoặc không có biện pháp đủ tin cậy để TCTVGS và CĐT tin tưởng việc chậm trễ sẽ được khắc phục, thì CĐT có quyền chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng dở dang với nhà thầu, nhà thầu phải đền bù và chịu phạt như nêu tại điểm 13.4 ở trên và bị tịch thu tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng. CĐT có quyền thay thế bằng một nhà thầu khác có khả năng hơn.

### 14. Thay đổi thiết kế:

14.1. Nhà thầu không được tự ý làm khác với hồ sơ thiết kế đã được duyệt hoặc thuộc bản quyền tác giả thiết kế.

14.2. Chỉ có kỹ sư thiết kế là tác giả của thiết kế đó mới có quyền sửa đổi hoặc chấp nhận các đề nghị sửa đổi cục bộ, không trái với hồ sơ thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt sau khi đã thống nhất với CĐT. Việc thay đổi đó không làm giảm chất lượng công trình và không làm tăng kinh phí xây dựng.

14.3. Trong trường hợp việc thay đổi hoặc phát sinh làm tăng kinh phí xây dựng là cần thiết và không thể tránh khỏi thì kỹ sư tư vấn thiết kế phải lập hồ sơ thiết kế bổ sung để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và CĐT phải chi trả kinh phí thi công cho nhà thầu kể cả việc xét gia tăng thời hạn xây dựng.

### 15. Nghiệm thu khối lượng và thanh toán khối lượng thực hiện:

15.1. Việc nghiệm thu khối lượng công trình thực hiện và lập chứng từ thanh toán được thực hiện vào từng hạng mục  công việc. Việc đo xác nhận khối lượng thực hiện được tiến hành giữa hai bên TCTVGS và nhà thầu. Nhà thầu phải cung cấp bản vẽ thiết kế và dụng cụ thiết bị để thực hiện việc đo đạc.

Bản khối lượng công việc thực hiện phải được kèm theo biên bản kiểm tra nghiệm thu về chất lượng đạt yêu cầu. Nếu chất lượng không đạt thì không được nghiệm thu thanh toán.

15.2. Lập chứng từ thanh toán:

Căn cứ vào bản nghiệm thu khối lượng thực hiện và đơn giá trúng thầu, các quy định của Nhà nước, nhà thầu lập chứng từ thanh toán gửi cho CĐT để làm thủ tục thanh toán.

15.3. Sau khi công trình hoàn thành và hoàn tất hồ sơ:

- Sau khi tổng nghiệm thu công trình, nếu có những thiếu sót tồn tại cần sửa chữa để hoàn thiện phải hoàn thành đúng thời hạn quy định để phúc tra. Nếu nhà thầu không hoàn thành, CĐT giành quyền thuê đơn vị khác sửa chữa với kinh phí thoả thuận và sẽ khấu trừ vào giá trị xây lắp công trình và trừ điểm khi đánh giá về năng lực trình độ kỹ thuật vào các công trình sẽ đấu thầu sắp tới.

- Lập xong biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành, nhà thầu phải nộp cho CĐT bản tính toán giá trị thanh toán hợp đồng, tổng số tiền CĐT đã thanh toán trong quá trình thi công, số tiền còn chưa được thanh toán để CĐT giải quyết việc thanh toán tiếp cho nhà thầu và làm quyết toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

15.4. Nhà thầu phải cung cấp hồ sơ hoàn công và hồ sơ thanh quyết toán công trình, chậm nhất 1 tháng kể từ ngày hai bên ký vào biên bản nghiệm thu bàn giao công trình. Nếu nhà thầu không thực hiện đúng theo tiến độ đề ra bên mời thầu sẽ khấu trừ 1% giá trị hợp đồng xây lắp.

### 16. Trông nom công trình trong quá trình thi công:

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trông nom công trình từ khi chuẩn bị thi công cho đến khi hoàn thành toàn bộ công trình bàn giao một lần cho CĐT, đối với tất cả các bộ phận, hạng mục công trình đã xây dựng (hoặc bàn giao dần từng hạng mục công trình nếu theo CĐT là thích hợp).

- Các chi phí đó được đưa vào giá dự thầu. Riêng phần bảo hiểm các bộ phận công trình đã được CĐT nghiệm thu thanh toán thì thuộc phần bảo hiểm của CĐT.

### 17. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

17.1. Phải cung cấp đầy đủ và kịp thời hồ sơ thiết kế chính xác cho nhà thầu kể cả thay đổi thiết kế (nếu có).

17.2. Giải phóng mặt bằng, bàn giao kịp thời và đầy đủ cho nhà thầu kịp tiến độ thi công mà hai bên đã thống nhất.

17.3. Bố trí đầy đủ thường xuyên lực lượng GSV và các GSV có chất lượng, có tinh thần trách nhiệm làm tốt nhiệm vụ giám sát thực hiện dự án của CĐT, hợp tác giúp đỡ nhà thầu hoàn thành tốt trách nhiệm của đơn vị thi công.

17.4. Kịp thời giải quyết các khó khăn trở ngại phát sinh trong quá trình thi công để không làm ảnh hưởng nhiều đến nhà thầu.

Nếu CĐT giao chậm hồ sơ thiết kế, giao chậm mặt bằng thi công và các chỉ thị không phù hợp mà bắt buộc nhà thầu phải thực hiện, gây thiệt hại cho nhà thầu thì phải đền bù thiệt hại cho nhà thầu và gia hạn tiến độ thi công.

### 18. Giải quyết tranh chấp:

18.1- Trường hợp nhà thầu thực hiện không bảo đảm chất lượng hoặc tiến độ thi công hoặc vi phạm các Điềukhoản trong hợp đồng thì tùy theo mức độ, hai bên CĐT và nhà thầu lập biên bản xác nhận. Nếu vi phạm nghiêm trọng thì CĐT có quyền cho ngừng thi công, huỷ bỏ hợp đồng và thay bằng nhà thầu khác có đủ năng lực thực hiện.

Các chi phí liên quan do việc vi phạm hợp đồng gây ra cho công trình sẽ được bù đắp bằng cách:

- CĐT sẽ giữ lại số tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng;

- Nếu mức độ đền bù vượt quá số tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì CĐT sẽ trừ vào giá trị khối lượng sẽ được thanh toán của nhà thầu.

18.2- Mọi tranh chấp giữa CĐT và nhà thầu trước hết hai bên giải quyết qua thương lượng. Nếu hai bên không tự giải quyết được thì cùng báo cáo lên cấp trên. Trường hợp báo cáo lên cấp trên cũng không giải quyết được sẽ đưa ra Toà án kinh tế.

Bản Điềukiện hợp đồng này là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng kinh tế được ký kết giữa CĐT và nhà thầu thi công xây lắp công trình.

### 19. Các phát hiện

Bất kỳ các lợi ích thuộc về lịch sử hoặc lợi ích khác có giá trị được vô tình tìm thấy trên công trường đều thuộc về tài sản của Chủ đầu tư. Nhà thầu sẽ phải thông báo cho chủ đầu tư các phát hiện đó và thực hiện  các hướng dẫn của chủ đầu tư để giải quyết.