Gói thầu:................................................


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________

THÔNG BÁO MỜI  THẦU (*) 








.......,ngày...... tháng......năm.200...




 

1. ( Ghi tên bên mời thầu) có kế hoạch  tổ chức đấu thầu  xây lắp gói thầu  ( Ghi tên gói thầu....... ) theo hình thức đấu thầu rộng rãi thuộc dự án  ( Ghi tên dự án....... )  tại  ....( Ghi địa điểm xây dựng).
2. ( Ghi bên mời thầu ) mời  tất cả các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tới tham gia đấu thầu gói thầu   ( Ghi tên gói thầu....... )


3. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại 





Địa chỉ: ................................................................

 




Điện thoại: ......................................................... 

 

Fax: ................................................................... 

4. Nhà thầu tham dự sẽ được  mua một bộ hồ sơ mời  thầu hoàn chỉnh với một khoản tiền không hoàn lại là: …………….đ ( bằng chữ là………….. đồng ).

Mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu (bao gồm cả thuế) do chủ đầu tư quyết định căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu nhưng tối đa là 1.000.000 đồng đối với đấu thầu trong nước; đối với đấu thầu quốc tế mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ …. giờ …… ngày ......tháng .... năm 200.. đến …. giờ …… ngày ........tháng .... năm 200.... ( theo giờ làm  việc hành chính).
5. Hồ sơ dự thầu phải được gửi kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá  là ........(bằng đồng tiền Việt Nam - ghi rõ số tiền bằng số, bằng chữ và hình thức bảo lãnh ) và phải chuyển đến ( ghi rõ địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu )  chậm nhất vào ...... giờ, ngày ......  tháng ......  năm 200... ( Ghi theo thời điểm đóng thầu)

6. Tất cả các hồ sơ dự thầu nộp đúng hạn và theo đúng yêu cầu  nêu trong hồ sơ mời thầu sẽ được  mở công khai vào ......giờ (địa phương), ngày .....tháng......năm ........ tại: ..........................(ghi địa điểm mở thầu).


[Ghi tên Bên mời thầu] kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Đại diện bên mời thầu


(Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 
Ghi chú:  

Áp dụng cho trường hợp đấu thầu rộng rãi trong nước không thực hiện sơ tuyển



MỤC LỤC

	Phần thứ nhất.  Yêu cầu về thủ tục đấu thầu
.
	4

	Chương I.  Chỉ dẫn đối với nhà thầu 


	4

	A.  Tổng quát


	4

	B.  Chuẩn bị hồ sơ dự thầu


	6

	C.  Nộp hồ sơ dự thầu


	10

	D.  Mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

14
	11

	E.  Trúng thầu 


	15

	Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu


	19

	Chương III. Đánh giá hồ sơ dự thầu


	25

	Chương IV. Biểu mẫu dự thầu 


	34

	Mẫu số 1. Đơn dự thầu


	34

	Mẫu số 2. Giấy ủy quyền


	36

	Mẫu số 3. Bảng kê máy móc thiết bị thi công phục vụ cho gói thầu


	37

	Mẫu số 4. Bảng kê dụng cụ thiết bị thí nghiệm kiểm tra


	37

	Mẫu số 5. Danh sách các nhà thầu phụ dự kiến


	38

	Mẫu số 6. Danh sách cán bộ chủ chốt điều hành thi công tại công trường


	38

	Mẫu số 6A.  Bản kê năng lực kinh nghiệm cán bộ chủ chốt điều hành......
	39

	Mẫu số 7. Danh mục các hợp đồng tương tự đã thực hiện


	40


	Mẫu số 8. Danh mục các hợp đồng tương tự đang thực hiện.....................
	41

	Mẫu số 8. Bảng phân tích đơn giá dự thầu


	41

	Mẫu số 9. Kê khai tóm tắt về hoạt động của nhà thầu


	42

	Mẫu số 10. Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu


	43

	Mẫu số 11. Bảo đảm dự thầu


	44

	Mẫu số 12.Thoả thuận liên danh................................................................
	45

	Phần thứ hai. Yêu cầu về xây lắp


	47

	Chương V. Giới thiệu dự án và gói thầu


	47

	Chương VI.Yêu cầu về tiến độ thực hiện………………………………....
	47

	Chương VII.  Yêu cầu về mặt kỹ thuật

	48

	Chương VIII.  Các bản vẽ


	51

	Chương IX   Bảng tiên lượng

	51

	Mẫu số 13. Biểu tổng hợp giá dự thầu.......................................................
	52

	Mẫu số 14 .Bảng dự trù kinh phí


	53

	Mẫu số 15. Bảng tính giá vật liệu trong đơn giá dự thầu 


	54

	Mẫu số 16. Bảng dự trù kinh phí


	54

	Phần thứ ba. Yêu cầu về hợp đồng


	55

	Chương X. Điều kiện chung của hợp đồng


	55

	Chương XI.  Điều kiện cụ thể của hợp đồng 


	65

	Mẫu số 17. Mẫu thông báo trúng thầu 


	70

	Mẫu số 18. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng


	71

	Mẫu số 19. Thoả thuận hợp đồng


	72


CÁC TỪ VIẾT TẮT

	BDL        
	Bảng dữ liệu đấu thầu

	HSMT

	Hồ sơ mời thầu

	HSDT
	Hồ sơ dự thầu

	ĐKC
	Điều kiện chung của hợp đồng

	ĐKCT
	Điều kiện cụ thể của hợp đồng

	TCĐG
	Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

	Gói thầu ODA
	Là gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn vay ODA từ các nhà tài trợ (Ngân hàng Thế giới - WB, Ngân hàng Phát triển châu Á - ADB, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - JBIC, Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW, Cơ quan Phát triển Pháp - AFD...)

	Nghị định 111/CP
	Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

	VND
	Đồng Việt Nam

	USD
	Đồng đô la Mỹ


PHẦN I

Phần thứ nhất

YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I

CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU

A. TỔNG QUÁT

Mục 1.  Nội dung đấu thầu
1.  ( Tên bên mời thầu ) mời nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án nêu tại BDL. Tên gói thầu (ghi rõ tên gói thầu thuộc công trình, địa điểm xây dựng................................................................) và nội dung xây lắp chủ yếu được mô tả trong BDL.

2.  Thời gian thực hiện hợp đồng được quy định trong BDL. 

Nhà thầu phải hoàn thành gói thầu:  Không quá ...... ngày, kể từ ngày khởi công

Mục 2.  Nguồn vốn  (ghi rõ Vốn ngân sách Nhà nước, Vốn vay WB, ADB hoặc tín dụng...) 
Nguồn vốn để thực hiện gói thầu được quy định trong BDL.

Mục 3.  Điều kiện tham gia đấu thầu
1. Có tư cách hợp lệ như quy định trong BDL;

2. Chỉ được tham gia trong một HSDT với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc là nhà thầu liên danh. Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên (theo mẫu số 12), trong đó quy định rõ người đứng đầu của liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với công việc thuộc gói thầu;

3. Đáp ứng yêu cầu của bên mời thầu nêu trong thông báo mời thầu (trường hợp đấu thầu rộng rãi) hoặc thư mời thầu (trường hợp đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển);

4. Những Nhà thầu có những vi phạm như: Không đảm bảo chất lượng, tiến độ, có những hành vi mua thầu, bán thầu hoặc còn vướng mắc ở một số hợp đồng dở dang chậm tiến độ ( kèm theo văn bản) thì tuỳ theo mức độ vi phạm hoặc vướng mắc mà Bên mời thầu báo cáo người có thẩm quyền không cho tham dự thầu gói thầu này hoặc một số gói thầu tiếp theo.  

Nếu Nhà thầu đã thực hiện các gói thầu (công trình  có tính chất giá trị, quy mô tương tự )  được đánh giá chất lượng cao, vượt tiến độ và thực hiện nghiêm túc hợp đồng đã ký ( kèm theo văn bản xác nhận ) sẽ được xét ở giai đoạn đánh giá năng lực và kỹ thuật.

5. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu như quy định trong BDL.
Mục 4.  Tính hợp lệ của vật tư,  thiết bị đưa vào xây lắp 

1. Vật tư, thiết bị (sau đây gọi là hàng hóa) đưa vào xây lắp công trình phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và theo những yêu cầu khác nêu tại BDL.

2.  Xuất xứ của hàng hóa được hiểu là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa được khai thác, trồng, chăn nuôi, canh tác, sản xuất, chế tạo hoặc tại đó thông qua việc chế biến, lắp ráp, chế tạo bổ sung để tạo thành một sản phẩm được công nhận về mặt thương mại nhưng có sự khác biệt đáng kể về bản chất so với các chi tiết cấu thành nó.

3. Vật tư, vật liệu, thiết bị lắp đặt và dịch vụ cung cấp theo hợp đồng phải theo yêu cầu của thiết kế đã được phê duyệt và của Bên mời thầu. Nhà thầu cần cung cấp kết quả thí nghiệm, tiêu chuẩn chất lượng hoặc lý lịch về nguồn gốc của nguyên vật liệu, thiết bị và các dịch vụ đó cho Bên mời thầu trước khi sử dụng vào công trình.
Mục 5.  Chi phí dự thầu
Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham gia đấu thầu, kể từ khi nhận HSMT cho đến khi thông báo kết quả đấu thầu, riêng đối với nhà thầu trúng thầu tính đến khi ký hợp đồng. 

Mục 6.  HSMT và giải thích làm rõ HSMT
1.  HSMT bao gồm các nội dung được liệt kê tại Mục lục của HSMT này. Việc kiểm tra, nghiên cứu các nội dung của HSMT để chuẩn bị HSDT thuộc trách nhiệm của nhà thầu. 

2.  Trường hợp nhà thầu muốn được giải thích làm rõ HSMT thì phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu theo địa chỉ và thời gian ghi trong BDL (nhà thầu có thể thông báo trước cho bên mời thầu qua fax, e-mail…). Sau khi nhận được văn bản yêu cầu làm rõ HSMT theo thời gian quy định trong BDL, bên mời thầu sẽ có văn bản trả lời và gửi cho tất cả các nhà thầu nhận HSMT.

Trong trường hợp cần thiết, bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong HSMT mà các nhà thầu thấy chưa rõ. Nội dung trao đổi phải được bên mời thầu ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ HSMT gửi cho tất cả nhà thầu nhận HSMT.

Mục 7. Khảo sát hiện trường
1. Bên mời thầu không phải hướng dẫn nhà thầu đi tham quan, khảo sát hiện trường, trừ trường hợp cần thiết quy định tại BDL. Chi phí tham quan, khảo sát  hiện trường để phục vụ cho việc lập HSDT do nhà thầu chịu. Nhà thầu phải khảo sát kỹ hiện trường để chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc lập hồ sơ dự thầu. 

2. Bên mời thầu không chịu trách nhiệm pháp lý về những rủi ro đối với nhà thầu phát sinh từ việc khảo sát hiện trường của nhà thầu  như thương tật, tai nạn, mất tài sản… và các rủi ro khác của nhà thầu.

Mục 8.  Sửa đổi HSMT
Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh phạm vi xây lắp hoặc điều chỉnh yêu cầu nào đó, bên mời thầu sẽ tiến hành sửa đổi HSMT (bao gồm cả việc gia hạn thời hạn nộp HSDT nếu cần thiết) bằng cách gửi văn bản sửa đổi HSMT tới tất cả các nhà thầu nhận HSMT trước thời điểm đóng thầu một số ngày nhất định được quy định trong BDL. Tài liệu này là một phần của HSMT. Nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu bằng văn bản hoặc fax là đã nhận được các tài liệu sửa đổi đó. 

Trước thời hạn  nộp hồ sơ dự thầu ít nhất là …… ngày ( tối thiểu 10 ngày), Bên mời thầu có thể sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ  mời thầu. Bản bổ sung này sẽ là một phần của các tài liệu mời thầu và sẽ được chuyển đi bằng văn bản hoặc bằng  email, Faxsimile cho tất cả các nhà thầu mua hồ sơ mời thầu. 

Trường hợp nhà thầu thông báo bằng fax thì sau đó bản gốc phải được gửi đến bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu.

B.  CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ THẦU 

Mục 9.  Ngôn ngữ sử dụng
HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liên quan đến việc đấu thầu phải được viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt được quy định trong BDL. 

Mục 10.  Nội dung HSDT 

HSDT do nhà thầu chuẩn bị nộp ………..bộ (tối thiểu 03 bộ ) hồ sơ dự thầu ( 01 bộ gốc và …….bộ chụp (tối thiểu 02 bộ chụp), mỗi bộ (được niêm phong riêng). Tất cả các bộ HSDT sau khi niêm phong cho toàn bộ vào một túi hồ sơ ngoài có niêm phong, ghi nhãn (Nếu trường hợp hồ sơ nhiều thì có thể đựng nhiều  bì  nhưng phải đánh sốthứ tự) bao gồm những nội dung sau:


1.  Đơn dự thầu theo quy định tại Mục 12 Chương này và phụ lục đơn dự thầu;



2.  Giá dự thầu và biểu giá theo quy định tại Mục 14 Chương này;


3. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy định tại Mục 16 Chương này;

Các văn bản về pháp lý (bản sao quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy đăng ký kinh doanh .v..v  được công chứng).

Thông tin năng lực, kinh nghiệm:


+Thông tin chung


+Số liệu tài chính ( Doanh thu, vốn lưu động,  thwjc hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế,.. .... năm liên tiếp  gần nhất 200…., 200… , 200….);


+Kinh nghiệm (bản sao các hợp đồng được công chứng có tính chất và quy mô tương tự ) ;


+Thiết bị thi công;


+Nhân sự ( Bản sao văn bằng tốt nghiệp, chứng nhận, chứng chỉ  được công chứng của các cán bộ chủ chốt tham gia thi công công trình);


4. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ và tính phù hợp (đáp ứng) của vật tư, thiết bị đưa vào xây lắp theo quy định tại Mục 17 Chương này;

Bảng kê nguồn gốc vật tư, vật liệu, phương án sử dụng vật liệu địa phương     (nếu có) đưa vào gói thầu.



5. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 Chương này.


6. Đề xuất về mặt kỹ thuật theo quy định tại Phần thứ hai của HSMT này, bao gồm cả các phương án, biện pháp thi công tổng thể và biện pháp thi công chi tiết các hạng mục công trình (gồm bản vẽ và thuyết minh); sơ đồ tổ chức thi công và biểu đồ tiến độ thực hiện hợp đồng; biểu đồ huy động thiết bị, máy móc và vật tư, vật liệu chính phục vụ thi công.

7. Bảng kê khối lượng và Giá dự thầu  có chi tiết giá dự thầu (tính theo mặt bằng giá  thời điểm lập hồ sơ dự thầu kèm theo đĩa mềm lưu File khối lượng và đơn giá dự thầu được lập trên bảng tính  Excel).

Mục 11. Thay đổi tư cách tham gia đấu thầu
  Trường hợp nhà thầu cần thay đổi tư cách (tên) tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì phải thông báo bằng văn bản tới bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu. 

Mục 12.  Đơn dự thầu 

Đơn dự thầu do nhà thầu chuẩn bị và được điền đầy đủ theo Mẫu số 1 Chương IV có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu (là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu hoặc người được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số 2 Chương IV). Trường hợp ủy quyền, nhà thầu gửi kèm theo các tài liệu, giấy tờ theo quy định trong BDL để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh có quy định các thành viên trong liên danh ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. 

Mục 13.  Đề xuất phương án thay thế trong HSDT
1. Trừ trường hợp quy định tại BDL, đề xuất phương án thay thế về kỹ thuật nêu trong HSDT sẽ không được xem xét.

2. Khuyến khích nhà thầu đề xuất các phương án thay thế nhằm giảm giá thành xây dựng công trình nhưng Nhà thầu vẫn phải chuẩn bị một HSDT theo phương án chính đáp ứng các yêu cầu của HSMT. Ngoài ra, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết bao gồm bản vẽ thi công, giá dự thầu đối với phương án thay thế trong đó bóc tách các chi phí cấu thành, quy cách kỹ thuật, biện pháp thi công và các nội dung liên quan khác đối với phương án thay thế. 
Mục 14.  Giá dự thầu và biểu giá
1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu nêu trong đơn dự thầu thuộc HSDT sau khi trừ phần giảm giá (nếu có). Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu theo hình thức hợp đồng được quy định trong BDL trên cơ sở yêu cầu về xây lắp nêu tại Phần II của HSMT này.

2. Nhà thầu phải điền đơn giá và thành tiền cho tất cả các hạng mục chi tiết của công trình nêu trong Bảng tiên lượng, theo Mẫu số 13 Chương IX. Đơn giá dự thầu phải bao gồm các yếu tố quy định tại BDL.

Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu lập một bảng riêng cho phần khối lượng sai khác này gửi Chủ đầu tư để xem xét làm rõ và hiệu chỉnh lại HSMT và thông báo chung cho các nhà thầu tối thiểu 7 ngày trước thời điểm đống thầu.

3. Nhà thầu có thể tham khảo đơn giá do cơ quan có thẩm quyền công bố để lập giá dự thầu theo khả năng của mình. 
4. Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá thì có thể nộp cùng với HSDT hoặc nộp riêng song phải đảm bảo nộp trước thời điểm đóng thầu. 

Trường hợp nhà thầu có thư thay đổi giá ( giảm giá dự thầu ) thì phải có đầy đủ bảng đơn giá tổng hợp thay đổi và chi tiết đơn giá thay đổi kèm theo. Nếu  không có chi tiết thì được hiểu là giảm đều cho tất  cả  các hạng  mục công việc của gói thầu  theo tỷ  lệ chung (= giá  trị giảm giá / giá dự thầu ).

5. Đơn giá và giá dự thầu do nhà thầu chào căn cứ theo hình thức hợp đồng và được quy định cụ thể tại BDL.

6.  Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần và cho phép dự thầu theo từng phần như quy định trong BDL thì nhà thầu có thể chào cho một hoặc nhiều phần của gói thầu. 

7.  Nhà thầu phải điền đầy đủ các thông tin phù hợp vào Bảng phân tích đơn giá (lập theo Mẫu số 14 Chương IX), Bảng tính giá vật liệu trong đơn giá dự thầu (lập theo Mẫu số 15 Chương IX).

Mục 15.  Đồng tiền dự thầu
Giá dự thầu sẽ được chào bằng đồng tiền Việt Nam được quy định trong BDL. 

Mục 16. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu
1.  Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu:

a)  Đối với nhà thầu độc lập, phải cung cấp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của mình như quy định trong BDL.

b)  Đối với nhà thầu liên danh, phải cung cấp các tài liệu sau đây:

Các tài liệu nêu tại điểm a khoản này đối với từng thành viên trong liên danh;

Văn bản thỏa thuận liên danh giữa các thành viên, trong đó phải phân định rõ trách nhiệm (chung và riêng), quyền hạn, khối lượng công việc phải thực hiện và giá trị tương ứng của từng thành viên trong liên danh, kể cả người đứng đầu liên danh và trách nhiệm của người đứng đầu liên danh, địa điểm và thời gian ký thỏa thuận liên danh, chữ ký của các thành viên, con dấu; trường hợp các thành viên ủy quyền cho người đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu thì phải nêu rõ trong văn bản thỏa thuận liên danh.

2.  Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu:

a)  Các hợp đồng tương tự đã và đang thực hiện được liệt kê theo Mẫu số 7 và Mẫu số 8 Chương IV; năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính được liệt kê theo Mẫu số 9 Chương IV, năng lực tài chính của nhà thầu được liệt kê theo Mẫu số 10 Chương IV. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh là tổng năng lực và kinh nghiệm của các thành viên trên cơ sở phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận; từng thành viên phải chứng minh kinh nghiệm và năng lực của mình là đáp ứng yêu cầu của HSMT cho phần việc được phân công thực hiện trong liên danh.

b)  Các tài liệu khác được quy định trong BDL.
Mục 17. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ và tính phù hợp (đáp ứng) của vật tư, thiết bị đưa vào xây lắp
1.  Nhà thầu phải nêu rõ xuất xứ của vật tư, thiết bị (theo quy định tại Mục 4 Chương này), ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm và các tài liệu chứng minh kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của vật tư, thiết bị.

2.  Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh tính phù hợp (đáp ứng) của vật tư, thiết bị theo yêu cầu được quy định trong BDL.

Mục 18.  Bảo đảm dự thầu
1.  Khi tham gia đấu thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo quy định trong BDL. Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau:


a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm đảm dự thầu nhưng bảo đảm tổng gía trị không thấp hơn mức yêu cầu tối thiểu nêu tại khoản 1 Mục này; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác định là không hợp lệ thì hồ sơ dự thầu của liên danh đó sẽ bị loại theo điều kiện tiên quyết.

b) Các thành viên trong liên danh thoả thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho cả liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho cả liên danh nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu tối thiểu nêu tại khoản 1 Mục này.

2.  Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, không đúng đồng tiền quy định, thời gian hiệu lực ngắn hơn, không nộp theo địa chỉ và thời gian quy định trong HSMT, không đúng tên nhà thầu (đối với nhà thầu liên danh thì theo quy định tại khoản 1 Mục này), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ (đối với thư bảo lãnh của ngân hàng).

3. Nhà thầu không trúng thầu sẽ được hoàn trả bảo đảm dự thầu trong thời gian quy định trong BDL. Đối với nhà thầu trúng thầu, bảo đảm dự thầu được hoàn trả sau khi nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.

4. Bên mời thầu sẽ tịch thu bảo đảm dự thầu và xử lý theo quy định của pháp luật trong các trường hợp sau đây:

a)  Rút HSDT sau khi đóng thầu mà HSDT vẫn còn hiệu lực;

b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu mà không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng hoặc đã thương thảo, hoàn thiện xong nhưng từ chối ký hợp đồng mà không có lý do chính đáng;

c)  Không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước khi ký hợp đồng hoặc trước khi hợp đồng có hiệu lực.

Mục 19.  Thời gian có hiệu lực của HSDT
1. Thời gian có hiệu lực của HSDT phải đảm bảo như quy định trong BDL và được tính từ thời điểm đóng thầu; HSDT có thời gian có hiệu lực ngắn hơn bị coi là không hợp lệ và bị loại.

2.  Bên mời thầu có thể gửi văn bản yêu cầu nhà thầu gia hạn thời gian có hiệu lực của HSDT nhưng không quá 30 ngày, kèm theo việc yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn thì HSDT của nhà thầu này không được xem xét tiếp và trong trường hợp này nhà thầu được nhận lại bảo đảm dự thầu. 

Mục 20.  Quy cách của HSDT và chữ ký trong HSDT
1.  Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc và ........bản chụp HSDT( tối thiểu 02 bản chụp) đóng gói và ghi rõ "bản gốc" và "bản chụp" tương ứng được quy định trong BDL. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản chụp và bản gốc. Trong quá trình đánh giá, nếu bên mời thầu phát hiện bản chụp có lỗi kỹ thuật như chụp nhòe, không rõ chữ, chụp thiếu trang… thì lấy nội dung của bản gốc làm cơ sở. Trường hợp bản chụp có nội dung sai khác so với bản gốc thì  HSDT sẽ bị loại.

2.  HSDT phải được đánh máy, in bằng mực không tẩy được, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn dự thầu, thư giảm giá, biểu giá chào và các văn bản bổ sung làm rõ HSDT của nhà thầu phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký.  

3.  Những chữ viết chen giữa, tẩy xoá hoặc viết đè lên bản đánh máy chỉ có giá trị khi có chữ ký ở bên cạnh của người ký đơn dự thầu và được đóng dấu .

4.Sau thời gian đóng thầu, nhà thầu không được sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ dự thầu đã nộp, trừ trường hợp Bên mời thầu  yêu cầu giải trình làm rõ hồ sơ dự thầu .
C.  NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU

Mục 21.  Niêm phong và cách ghi trên túi đựng HSDT
1. HSDT bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính. HSDT phải được đựng trong túi có niêm phong bên ngoài (cách đánh dấu niêm phong do nhà thầu tự quy định). Cách trình bày các thông tin trên túi đựng HSDT được quy định trong BDL.

a)Nhà thầu niêm phong 3 bộ hồ sơ dự thầu, gồm:  01 bộ bản gốc ( được niêm phong riêng) và …….. bộ bản chụp ( tối thiểu 2 bộ bản chụp ) (được niêm phong riêng) cho toàn bộ vào một túi hồ sơ chung ngoài có niêm phong, ghi nhãn. 


-Bì thứ nhất đựng 01 bộ bản gốc ( có niêm phong riêng) 


-…… Bì sau, mỗi bì đựng 01 bộ bản chụp ( có niêm phong riêng) 


b)Ghi nhãn  ở  bì đựng và  túi hồ sơ dự thầu:

-Địa chỉ của Bên mời thầu:   ......................................................


..................................................................................................... 

-Tên và địa chỉ của đơn vị dự thầu......................................................

-Ghi chứng thư như sau:



- Hồ sơ  thầu:  Dự án .............................................



-Gói thầu số:   .......................................................................



- Không mở trước: ...... giờ ....., ngày........ tháng........năm ....

2. Trong trường hợp HSDT gồm nhiều tài liệu, nhà thầu cần thực hiện việc đóng gói toàn bộ tài liệu sao cho việc tiếp nhận và bảo quản HSDT của bên mời thầu được thuận tiện, đảm bảo sự toàn vẹn của HSDT, tránh thất lạc, mất mát. Nhà thầu nên đóng gói tất cả các tài liệu của HSDT vào cùng một túi. Trường hợp cần đóng gói thành nhiều túi nhỏ để dễ vận chuyển thì trên mỗi túi nhỏ phải ghi rõ số thứ tự từng túi trên tổng số túi nhỏ để đảm bảo tính thống nhất và từng túi nhỏ cũng phải được đóng gói, niêm phong và ghi theo đúng quy định tại Mục này. 

3. Nếu không niêm phong đúng quy cách  và ghi nhãn như trên. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về việc để lẫn lộn hoặc hồ sơ dự thầu bị mở trước thời hạn.

Mục 22.  Thời hạn nộp HSDT 

Hồ sơ dự thầu phải được nộp cho bên mời thầu theo địa chỉ qui định trước .......giờ .....ngày...... tháng.......... năm .....

1.  HSDT do nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi đến địa chỉ của bên mời thầu nhưng phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu quy định trong BDL. 

2.  Bên mời thầu có thể gia hạn thời hạn nộp HSDT (thời điểm đóng thầu) trong trường hợp cần tăng thêm số lượng HSDT hoặc khi sửa đổi HSMT theo Mục 8 Chương này hoặc theo yêu cầu của nhà thầu khi bên mời thầu xét thấy cần thiết. 

3. Khi gia hạn thời hạn nộp HSDT, bên mời thầu thông báo bằng văn bản cho tất cả các nhà thầu đã nộp HSDT, trong đó ghi rõ thời điểm đóng thầu mới để nhà thầu sửa lại thời gian có hiệu lực của HSDT và bảo đảm dự thầu nếu thấy cần thiết. Nhà thầu có thể nhận lại và chỉnh sửa HSDT đã nộp. Trường hợp nhà thầu chưa nhận lại hoặc không nhận lại HSDT thì bên mời thầu quản lý HSDT đó theo chế độ quản lý hồ sơ “mật”.

Mục 23.  HSDT nộp muộn
Bất kỳ tài liệu nào thuộc HSDT kể cả thư giảm giá (nếu có) mà bên mời thầu nhận được sau thời điểm đóng thầu đều được coi là không hợp lệ và được gửi trả lại cho nhà thầu theo nguyên trạng, trừ tài liệu làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu.

Mục 24.  Sửa đổi hoặc rút HSDT
  Khi muốn sửa đổi hoặc rút HSDT đã nộp, nhà thầu phải có văn bản đề nghị và bên mời thầu chỉ chấp thuận nếu nhận được văn bản đề nghị của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu; văn bản đề nghị rút HSDT phải được gửi riêng biệt với HSDT. 

D.  MỞ THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Mục 25.  Mở thầu
1.  Việc mở thầu được tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng thầu theo ngày, giờ, địa điểm quy định trong BDL trước sự chứng kiến của những người có mặt và không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu được mời. Bên mời thầu có thể mời đại diện của các cơ quan có liên quan đến tham dự lễ mở thầu.

2.  Bên mời thầu tiến hành mở lần lượt HSDT của từng nhà thầu có tên trong danh sách mua HSMT và nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định trong HSMT như nhà thầu không niêm phong hoặc làm mất niêm phong HSDT trong quá trình chuyển tới bên mời thầu, không ghi đúng các thông tin trên túi đựng HSDT theo hướng dẫn. HSDT của nhà thầu có văn bản xin rút HSDT đã nộp (nộp riêng biệt với HSDT và bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu) và HSDT của nhà thầu nộp sau thời điểm đóng thầu sẽ không được mở và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu.

3.  Việc mở HSDT của từng nhà thầu được thực hiện theo trình tự như sau:

a)  Kiểm tra niêm phong HSDT;

b)  Mở HSDT;

c)  Đọc và ghi vào biên bản các thông tin chủ yếu:

Tên nhà thầu;

Số lượng bản gốc, bản chụp HSDT;

Thời gian có hiệu lực của HSDT;

Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu và thư giảm giá (nếu có);

Thời gian thực hiện hợp đồng;

Giá trị, thời hạn hiệu lực và biện pháp bảo đảm dự thầu;

Văn bản đề nghị sửa đổi HSDT (nếu có) theo quy định tại Mục 22 Chương này;

Các thông tin khác có liên quan. 

4.  Biên bản mở thầu cần được đại diện bên mời thầu, đại diện của từng nhà thầu có mặt và đại diện các cơ quan liên quan tham dự ký xác nhận. Bản chụp của biên bản mở thầu có thể gửi cho tất cả nhà thầu nộp HSDT.

5.  Sau khi mở thầu, bên mời thầu phải ký xác nhận vào từng trang bản gốc của tất cả HSDT và quản lý theo chế độ quản lý hồ sơ “mật”. Việc đánh giá HSDT được tiến hành theo bản chụp. 

Mục 26.  Làm rõ HSDT 

-Trong quá trình đánh giá HSDT, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ nội dung của HSDT (kể cả việc làm rõ đơn giá khác thường). Việc làm rõ HSDT chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có HSDT cần phải làm rõ và được thực hiện dưới hình thức trao đổi trực tiếp (bên mời thầu mời nhà thầu đến gặp trực tiếp để trao đổi, những nội dung hỏi và trả lời phải lập thành văn bản) hoặc gián tiếp (bên mời thầu gửi văn bản yêu cầu làm rõ và nhà thầu phải trả lời bằng văn bản). Trong văn bản yêu cầu làm rõ cần quy định thời hạn làm rõ của nhà thầu. Nội dung làm rõ HSDT thể hiện bằng văn bản được bên mời thầu bảo quản như một phần của HSDT. Trường hợp quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không trả lời hoặc bên mời thầu không nhận được văn bản làm rõ, hoặc nhà thầu có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của bên mời thầu thì bên mời thầu căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật để xem xét, xử lý.

-Việc làm rõ HSDT không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. 

Nghiêm cấm các hành vi bên mời thầu và nhà thầu lợi dụng việc làm rõ  HSDT để làm sai lệch kết quả xét thầu. Những đơn giá khác thường ( quá cao ) sẽ được xem xét ở giai đoạn thương thảo và hoàn thiện hợp đồng  
Mục 27.  Đánh giá sơ bộ HSDT
1. Kiểm tra tính hợp lệ và sự đầy đủ của HSDT, gồm:
a) Tính hợp lệ của đơn dự thầu (Mẫu số 1 hoặc Mẫu số 1 và Mẫu số 2 Chương IV) theo quy định tại Mục 12 Chương này;
b) Tính hợp lệ của thỏa thuận liên danh theo quy định tại Mục 12 Chương này;

c) Tư cách hợp lệ của nhà thầu theo Mục 3 và khoản 1 Mục 16 Chương này;

d)Số lượng bản gốc, bản chụp HSDT theo quy định tại khoản 1 Mục 20 Chương này;

đ) Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 Chương này;

e) Biểu giá chào theo quy định tại Mục 14 Chương này;

g) Các yêu cầu khác được quy định trong BDL.

2. Nhà thầu không đáp ứng một trong những điều kiện tiên quyết nêu trong BDL thì bị loại và HSDT không được xem xét tiếp.
3. Đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 1 Chương III.

Mục 28. Đánh giá về mặt kỹ thuật 

Bên mời thầu tiến hành đánh giá về mặt kỹ thuật các HSDT đã vượt qua đánh giá sơ bộ trên cơ sở các yêu cầu của HSMT và TCĐG nêu tại Mục 2 Chương III. Những HSDT đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật được chủ đầu tư phê duyệt mới được xác định giá đánh giá.
Mục 29. Xác định giá đánh giá
Bên mời thầu xác định giá đánh giá của các HSDT theo trình tự sau đây: xác định giá dự thầu; sửa lỗi; hiệu chỉnh các sai lệch; chuyển đổi giá đề nghị trúng thầu sang một đồng tiền chung (nếu có); đưa các chi phí về một mặt bằng để xác định giá đánh giá như nêu tại Mục 3 Chương III.

Mục 30.  Sửa lỗi
1.  Sửa lỗi là việc sửa lại những sai sót trong HSDT bao gồm lỗi số học, lỗi khác và được tiến hành theo nguyên tắc sau đây:

a) Đối với lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không chính xác:

Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi;

Trường hợp không nhất quán giữa bảng giá tổng hợp và bảng giá chi tiết thì lấy bảng giá chi tiết làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi.

b)  Đối với các lỗi khác:

Cột thành tiền được điền vào mà không có đơn giá tương ứng thì đơn giá được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng;

Khi có đơn giá nhưng cột thành tiền bỏ trống thì thành tiền sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá;

Nếu một nội dung nào đó có điền đơn giá và thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho đơn giá của nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì  được coi là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại điểm a khoản 1 Mục 31 Chương này.

Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam.

2.  Sau khi sửa lỗi theo nguyên tắc trên, bên mời thầu sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà thầu. Nhà thầu phải có văn bản thông báo cho bên mời thầu về việc chấp nhận sửa lỗi nêu trên. Nếu nhà thầu không chấp nhận việc sửa lỗi thì HSDT của nhà thầu đó sẽ bị loại. Trường hợp HSDT có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu cũng sẽ bị loại. Lỗi số học được tính theo tổng giá trị tuyệt đối, không phụ thuộc vào việc giá dự thầu tăng lên hay giảm đi sau khi sửa.

Mục 31.  Hiệu chỉnh các sai lệch 

1.  Hiệu chỉnh các sai lệch là việc điều chỉnh những nội dung thiếu hoặc thừa trong HSDT so với yêu cầu của HSMT cũng như điều chỉnh những khác biệt giữa các phần của HSDT; giữa đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính; giữa con số và chữ viết; giữa nội dung trong đơn dự thầu và các phần khác của HSDT. Việc hiệu chỉnh các sai lệch được thực hiện như sau:

a) Trường hợp có những sai lệch về khối lượng dự thầu so với bảng tiên lượng (trừ trường hợp phần sai lệch này nhà thầu tính toán vào bảng riêng mà không cộng vào giá dự thầu) thì phần chào thiếu sẽ được cộng thêm vào, phần chào thừa sẽ được trừ đi theo nguyên tắc nếu không thể tách ra trong giá dự thầu của nhà thầu đang tiến hành sửa sai lệch thì lấy mức giá chào cao nhất đối với nội dung này (nếu chào thiếu) và lấy mức giá chào thấp nhất (nếu chào thừa) trong số các HSDT khác vượt qua bước đánh giá về mặt kỹ thuật. Trong trường hợp các HSDT khác vượt qua bước đánh giá về mặt kỹ thuật cũng không có hoặc chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về mặt kỹ thuật thì tiến hành sửa sai lệch trên cơ sở lấy mức giá của nhà thầu này (nếu có) hoặc của các HSDT hoặc trong dự toán, tổng dự toán hoặc trong giá gói thầu được duyệt theo nguyên tắc lấy mức giá cao nhất (đối với chào thiếu) hoặc thấp nhất (đối với chào thừa) để áp dụng cho các nội dung nêu trên;

b) Trường hợp có sai lệch giữa những nội dung thuộc đề xuất kỹ thuật và nội dung thuộc đề xuất tài chính thì nội dung thuộc đề xuất kỹ thuật sẽ là cơ sở pháp lý cho việc hiệu chỉnh sai lệch;

c) Trường hợp không nhất quán giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc hiệu chỉnh sai lệch;

d) Trường hợp có sự sai khác giữa giá ghi trong đơn dự thầu (không kể giảm giá) và giá trong biểu giá tổng hợp thì được coi đây là sai lệch và việc hiệu chỉnh sai lệch này được căn cứ vào giá ghi trong biểu giá tổng hợp sau khi được hiệu chỉnh và sửa lỗi theo biểu giá chi tiết.

2. HSDT có sai lệch với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu sẽ bị loại. Giá trị các sai lệch được tính theo tổng giá trị tuyệt đối, không phụ thuộc vào việc giá dự thầu tăng lên hay giảm đi sau khi hiệu chỉnh sai lệch. 

3. Trường hợp trong Chương Yêu cầu về kỹ thuật quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong hồ sơ mời thầu, phần sai khác giữa khối lượng công việc theo biện pháp thi công nêu trong hồ sơ mời thầu và khối lượng công việc theo biện pháp thi công do nhà thầu đề xuất sẽ không bị hiệu chỉnh theo quy định tại Mục này. Phần sai khác này cũng không bị tính vào sai lệch để loại bỏ hồ sơ dự thầu.
Mục 32.  Chuyển đổi sang một đồng tiền chung
Trường hợp cho phép các nhà thầu chào giá bằng nhiều đồng tiền khác nhau theo quy định tại Mục 13 Chương này, để có cơ sở cho việc đánh giá và so sánh các HSDT, bên mời thầu quy đổi giá dự thầu về cùng một đồng tiền căn cứ vào tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng tiền nước ngoài theo quy định trong BDL.

Mục 33.  Mặt bằng để so sánh HSDT
Mặt bằng để so sánh HSDT bao gồm mặt bằng kỹ thuật, thương mại, tài chính và các nội dung khác. Các yếu tố để đưa giá dự thầu về cùng một mặt bằng so sánh được nêu tại Mục 3 Chương III.

Mục 34.  Tiếp xúc với bên mời thầu

Trừ trường hợp được yêu cầu làm rõ HSDT theo quy định tại Mục 24 Chương này, không nhà thầu nào được phép tiếp xúc với bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến HSDT của mình cũng như liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian kể từ thời điểm mở thầu đến khi thông báo kết quả đấu thầu. 
E.  TRÚNG THẦU

Mục 35.  Điều kiện được xem xét đề nghị trúng thầu

Nhà thầu được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Có HSDT hợp lệ;

2. Được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định tại Mục 1 Chương III;

3. Có đề xuất về mặt kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 Chương III;

4. Có giá đánh giá thấp nhất theo quy định tại Mục 3 Chương III;

5. Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt.

Mục 36. Quyền của bên mời thầu được chấp nhận, loại bỏ bất kỳ hoặc tất cả các HSDT

Bên mời thầu được quyền chấp nhận hoặc loại bỏ bất kỳ HSDT hoặc hủy đấu thầu vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình đấu thầu trên cơ sở tuân thủ Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Mục 37.  Thông báo kết quả đấu thầu

1.  Ngay sau khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, bên mời thầu gửi văn bản thông báo kết quả đấu thầu cho các nhà thầu tham dự thầu (bao gồm cả nhà thầu trúng thầu và nhà thầu không trúng thầu). Trong thông báo kết quả đấu thầu, bên mời thầu không giải thích lý do đối với nhà thầu không trúng thầu. 

2.  Bên mời thầu gửi thông báo trúng thầu bằng văn bản tới nhà thầu trúng thầu kèm theo dự thảo hợp đồng theo Mẫu số 16 Chương X đã được điền các thông tin cụ thể của gói thầu và kế hoạch thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, trong đó nêu rõ những vấn đề cần trao đổi khi thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

Mục 38.  Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng

Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng thực hiện như sau:

1. Việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng để ký kết hợp đồng căn cứ theo các nội dung sau:

Kết quả đấu thầu được duyệt hoặc trong trường hợp gói thầu phức tạp, nếu thấy cần thiết thì bên mời thầu báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép nhà thầu có hồ sơ dự thầu xếp thứ nhất vào thương thảo sơ bộ về hợp đồng để tạo thuận lợi cho việc thương thảo hoàn thiện hợp đồng sau khi có kết quả trúng thầu;

Dự thảo hợp đồng theo Mẫu (Mẫu số 17 Chương X) đã được điền đầy đủ thông tin cụ thể của gói thầu;

Các yêu cầu nêu trong HSMT;

Các nội dung nêu trong HSDT và giải thích làm rõ HSDT của nhà thầu trúng thầu (nếu có);

Các nội dung cần được thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu.

2. Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, trong thời hạn quy định tại BDL, nhà thầu trúng thầu phải gửi cho bên mời thầu thư chấp thuận vào thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Quá thời hạn nêu trên, nếu bên mời thầu không nhận được thư chấp thuận hoặc nhà thầu từ chối vào thương thảo, hoàn thiện hợp đồng thì bảo đảm dự thầu của nhà thầu này sẽ bị xử lý theo quy định tại Mục 18 của Chương này. Đồng thời, chủ đầu tư sẽ báo cáo để người quyết định đầu tư quyết định hủy kết quả đấu thầu trước đó và xem xét, quyết định nhà thầu xếp hạng tiếp theo trúng thầu để mời vào thương thảo, hoàn thiện hợp đồng (trong trường hợp đó, nhà thầu sẽ được bên mời thầu yêu cầu gia hạn hiệu lực HSDT và bảo đảm dự thầu nếu cần thiết) hoặc tổ chức đầu thầu lại. Nếu nhà thầu trúng thầu từ chối thương thảo, hoàn thiện ký kết hợp đồng ngoài việc tịch thu bảo đảm dự thầu theo quy định, sẽ bị xem xét các hình thức xử lý khác như : cấm tham gia đấu thầu, cảnh cáo . .v...v.
3. Nội dung thương thảo, hoàn thiện hợp đồng bao gồm các vấn đề còn tồn tại, chưa hoàn chỉnh, đặc biệt là việc áp giá đối với những sai lệch trong HSDT trên nguyên tắc đảm bảo giá ký hợp đồng không vượt giá trúng thầu được duyệt. Việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng cũng bao gồm cả việc nghiên cứu các sáng kiến, giải pháp do nhà thầu đề xuất, phương án thay thế (nếu có yêu cầu), chi tiết hoá các nội dung còn chưa cụ thể... 

4. Sau khi đạt được kết quả thương thảo, hoàn thiện, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ tiến hành ký hợp đồng. Trong trường hợp liên danh, hợp đồng được ký kết phải bao gồm chữ ký của tất cả các thành viên trong liên danh.

Mục 39.  Bảo đảm thực hiện hợp đồng

Nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 3 Chương VIII (Điều kiện chung của hợp đồng) để đảm bảo nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng. Nhà thầu không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp từ chối thực hiện hợp đồng sau khi hợp đồng có hiệu lực.

Đối với nhà thầu liên danh khi tham gia đấu thầu thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu được thể hiện trong thoả thuận liên danh theo một trong hai cách sau:

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm đảm dự thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu tối thiểu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác định là không hợp lệ thì hồ sơ dự thầu của liên danh đó sẽ bị loại theo điều kiện tiên quyết nêu trong hồ sơ mời thầu; 

b)Các thành viên trong liên danh thoả thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho cả liên danh.

Mục 39. Kiến nghị trong đấu thầu

1. Nhà thầu dự thầu có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và những vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu.

2. Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị của nhà thầu trong đấu thầu là bên mời thầu, chủ đầu tư và người có thẩm quyền. 

3. Đối với kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu mà không phải là kết quả lựa chọn nhà thầu thì thời gian để kiến nghị được tính từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả đấu thầu. Đối với kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu, thời gian để kiến nghị tối đa là mười ngày kể từ ngày thông báo kết quả đấu thầu.

4. Việc giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Bên mời thầu có trách nhiệm giải quyết kiến nghị trong đấu thầu của nhà thầu trong thời hạn tối đa là năm ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn của nhà thầu. Trường hợp bên mời thầu không giải quyết được hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của bên mời thầu thì nhà thầu được quyền gửi đơn đến chủ đầu tư để xem xét, giải quyết theo quy định tại điểm b khoản này;

b) Chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết kiến nghị trong đấu thầu của nhà thầu trong thời hạn tối đa là bảy ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn của nhà thầu. Trường hợp chủ đầu tư không giải quyết được hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của chủ đầu tư thì nhà thầu được quyền gửi đơn đến người có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định tại điểm c khoản này;

c) Người có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết kiến nghị trong đấu thầu của nhà thầu trong thời hạn tối đa là mười ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn của nhà thầu. Trường hợp người có thẩm quyền không giải quyết được hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của người có thẩm quyền thì nhà thầu có quyền khởi kiện ra Tòa án.

5. Việc giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Theo quy định tại điểm a khoản 4 Mục này;

b) Theo quy định tại điểm b khoản 4 Mục này. Riêng trường hợp chủ đầu tư không giải quyết được hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của chủ đầu tư thì nhà thầu được quyền gửi đơn đồng thời đến người có thẩm quyền và Chủ tịch Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị để xem xét, giải quyết theo quy định tại điểm c khoản này;

c) Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị (sau đây gọi là Hội đồng tư vấn) có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư, các cơ quan liên quan đến gói thầu cung cấp các thông tin, tài liệu, ý kiến cần thiết để hình thành Báo cáo kết quả làm việc. Trường hợp cần thiết, Hội đồng tư vấn có thể làm việc trực tiếp với các đối tượng liên quan để làm rõ vấn đề. Thời gian để Hội đồng tư vấn làm việc cho đến khi có Báo cáo kết quả tối đa là hai mươi ngày kể từ khi nhận được đơn của nhà thầu. Hội đồng tư vấn có Chủ tịch là đại diện cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu, các thành viên gồm đại diện của người có thẩm quyền, đại diện của hiệp hội nghề nghiệp liên quan. Trong thời hạn tối đa là năm ngày làm việc kể từ khi nhận được Báo cáo kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn, người có thẩm quyền phải ra quyết định giải quyết kiến nghị của nhà thầu. Trường hợp nhà thầu không đồng ý với giải quyết của người có thẩm quyền thì nhà thầu có quyền khởi kiện ra Tòa án.

3. Khi có kiến nghị trong đấu thầu, nhà thầu có quyền khởi kiện ngay ra Tòa án. Trường hợp nhà thầu lựa chọn cách giải quyết không khởi kiện ra Tòa án thì tiến hành theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Mục này.

Mục 41.  Xử lý vi phạm trong đấu thầu

1. Trường hợp nhà thầu có các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định 111/CP và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Quyết định xử lý vi phạm được gửi cho tổ chức, cá nhân bị xử phạt; cho các cơ quan, tổ chức liên quan và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải trên tờ báo về đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu.
3. Quyết định xử lý vi phạm được thực hiện ở bất kỳ địa phương, ngành nào đều có hiệu lực thi hành trên phạm vi cả nước và trong tất cả các ngành. 

4. Nhà thầu bị xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu có quyền khởi kiện ra tòa án về quyết định xử lý vi phạm.

5. Quy định khác nêu trong BDL.

Chương II

BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU

Bảng dữ liệu đấu thầu bao gồm các nội dung chi tiết của gói thầu theo một số Mục tương ứng trong Chương I (Chỉ dẫn đối với nhà thầu). Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào so với các nội dung tương ứng trong Chương I thì căn cứ vào các nội dung trong Chương này.
	Mục
	Khoản
	Nội dung

	1
	1
	- Tên gói thầu: __________  (Nêu tên gói thầu theo kế hoạch đấu thầu được duyệt)

- Tên dự án: __________ (Nêu tên dự án được duyệt)

- Nội dung cung cấp chủ yếu: _______ (Nêu nội dung yêu cầu)

	
	2
	Thời gian thực hiện hợp đồng: _______________

(Nêu cụ thể thời gian theo kế hoạch đấu thầu được duyệt)

	2
	
	Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: ____________

[Nêu rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn để thanh toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn ODA thì phải nêu rõ tên nhà tài trợ vốn và cơ cấu  nguồn vốn (ngoài nước, trong nước)]  

	3
	1
	Tư cách hợp lệ của nhà thầu: __________________

(Tùy theo tính chất của gói thầu mà nêu yêu cầu về tư cách hợp lệ của nhà thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 7 của Luật Đấu thầu, chẳng hạn yêu cầu nhà thầu phải cung cấp một trong các loại văn bản pháp lý sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký hoạt động hợp pháp... Đối với gói thầu ODA nêu yêu cầu theo quy định của nhà tài trợ)

	
	4
	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu: __________________

(Tùy theo yêu cầu của gói thầu mà nêu yêu cầu trên cơ sở tuân thủ quy định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Chính phủ về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu)

	4
	1
	Yêu cầu khác về tính hợp lệ của vật tư, thiết bị đưa vào xây lắp:________________________

(Nêu yêu cầu khác về tính hợp lệ của vật tư, thiết bị đưa vào xây lắp nếu có. Đối với gói thầu ODA nêu yêu cầu theo quy định của nhà tài trợ)

	6
	2
	- Địa chỉ bên mời thầu: ______ (Nêu địa chỉ bên mời thầu)

- Thời gian nhận được văn bản yêu cầu giải thích làm rõ HSMT không muộn hơn ____ ngày trước thời điểm đóng thầu. 

(Tùy theo tính chất của gói thầu mà ghi số ngày cụ thể cho phù hợp)

	7
	1
	Bên mời thầu hướng dẫn nhà thầu đi khảo sát hiện trường:______

(Tùy theo tính chất của gói thầu mà ghi có hoặc không. Trường hợp Bên mời thầu hướng dẫn nhà thầu đi khảo sát hiện trường thì phải nêu rõ thời gian, địa điểm…) 

	8
	
	Tài liệu sửa đổi HSMT (nếu có) sẽ được bên mời thầu gửi đến tất cả các nhà thầu nhận HSMT trước thời điểm đóng thầu tối thiểu ______ ngày.

  (Ghi số ngày cụ thể, nhưng phải đảm bảo đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh HSDT và không được quy định ít hơn 10 ngày)

	9
	
	Ngôn ngữ sử dụng: _______________________

   [Nêu cụ thể ngôn ngữ sử dụng. Đối với đấu thầu trong nước là tiếng Việt. Đối với đấu thầu quốc tế, HSMT có thể được lập bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng Việt và tiếng Anh; khuyến khích các nhà thầu lập HSDT bằng tiếng Việt và  tiếng Anh). Đối với các tài liệu khác có liên quan như catalô, bản vẽ kỹ thuật... thì cần yêu cầu giới hạn trong một số loại ngôn ngữ thông dụng, nếu nhà thầu sử dụng ngôn ngữ khác thì yêu cầu phải có bản dịch sang tiếng Việt . Đối với gói thầu ODA nêu yêu cầu theo quy định của nhà tài trợ]

	11
	
	Việc thay đổi tư cách (tên) tham gia đấu thầu được thực hiện khi có chấp thuận của bên mời thầu theo cách thức: ______________

  (Nêu cụ thể cách thức mà bên mời thầu thực hiện để thông báo với nhà thầu về việc chấp thuận việc thay đổi tư cách tham gia đấu thầu của nhà thầu như bằng văn bản gửi theo đường bưu điện, hoặc fax… Trường hợp thông báo bằng văn bản gửi theo đường bưu điện thì quy định gửi e-mail hoặc fax trước cho nhà thầu) 

	12
	
	Tài liệu, giấy tờ để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền: __________________________

  

	13
	1
	Việc xem xét phương án phụ trong quá trình đánh giá HSDT:_________

(Tùy theo tính chất của gói thầu mà ghi có hoặc không. Trường hợp xem xét phương án phụ trong quá trình đánh giá HSDT thì phải nêu rõ cách đánh giá. Ngoài ra, cần yêu cầu nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết bao gồm bản vẽ thi công, giá dự thầu đối với phương án phụ trong đó bóc tách các chi phí cấu thành, quy cách kỹ thuật, biện pháp thi công và các nội dung liên quan khác đối với phương án phụ. Đối với gói thầu ODA nêu yêu cầu theo quy định của nhà tài trợ)

	14
	1
	Hình thức hợp đồng: __________________________
  (Nêu cụ thể các hình thức hợp đồng áp dụng, đảm bảo phù hợp với kế hoạch đấu thầu được duyệt. Trường hợp trong hợp đồng có áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá thì phải quy định cụ thể điều kiện, phạm vi các phần việc được điều chỉnh và cách thức điều chỉnh giá. Đối với gói thầu ODA áp dụng theo quy định của nhà tài trợ)

	
	2
	Đơn giá dự thầu bao gồm:_________________________

(Nêu các yếu tố cấu thành đơn giá dự thầu, chẳng hạn đơn giá dự thầu là đơn giá tổng hợp đầy đủ bao gồm: chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy, các chi phí trực tiếp khác; chi phí chung, thuế và lãi của nhà thầu; các chi phí xây lắp khác được phân bổ trong đơn giá dự thầu như xây bến bãi, nhà ở công nhân, kho xưởng, điện nước thi công, kể cả việc sửa chữa đền bù đường sá có sẵn mà xe, thiết bị thi công của nhà thầu thi công vận chuyển vật liệu đi lại trên đó, các chi phí bảo vệ môi trường cảnh quan do đơn vị thi công gây ra...

Trường hợp bảng tiên lượng mời thầu bao gồm các hạng mục về bố trí lán trại, chuyển quân, chuyển máy... thì nhà thầu không phải phân bổ các chi phí này vào trong các đơn giá dự thầu khác mà được chào cho từng hạng mục này.)



	
	5
	Điều chỉnh giá hợp đồng:________________

(Ghi có hoặc không trên cơ sở tuân thủ các quy định về hợp đồng. Điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng đối với phần công việc áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá).

	
	6
	Các phần của gói thầu: __________________

(Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần thực hiện thì nêu rõ danh mục, nội dung công việc của từng phần và điều kiện dự thầu theo từng phần hoặc nhiều phần. Trong mục này cũng quy định rõ cách chào giá riêng cho từng phần hoặc nhiều phần, giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần và nguyên tắc xét duyệt trúng thầu cho một hoặc nhiều phần của gói thầu. Việc đánh giá HSDT và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện theo từng phần nhưng bảo đảm giá trúng thầu của gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt)

	15
	
	Đồng tiền dự thầu: __________________________________

 (Nêu cụ thể yêu cầu về đồng tiền dự thầu. Tùy theo yêu cầu của gói thầu mà quy định việc cho phép và điều kiện áp dụng để nhà thầu chào theo một hoặc một số đồng tiền khác nhau, ví dụ: VND, USD… Trường hợp cho phép chào bằng ngoại tệ thì phải yêu cầu nhà thầu chứng minh được nội dung công việc sử dụng ngoại tệ kèm theo bản liệt kê chi tiết nội dung công việc và giá trị ngoại tệ theo bản chào. Tuy nhiên phải đảm bảo nguyên tắc một đồng tiền cho một khối lượng cụ thể; các loại chi phí trong nước phải được chào thầu bằng đồng Việt Nam)

	16
	1
	a) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: ________

  (Nêu yêu cầu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu trên cơ sở phù hợp với yêu cầu của Mục 3 của BDL này, ví dụ như bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh…)

	
	2
	b) Các tài liệu khác chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: _______________________________________

  [Nêu yêu cầu tài liệu chứng minh khác nếu có, chẳng hạn yêu cầu tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ quan trọng (nhà thầu thi công phần việc đặc thù trong gói thầu…)]

	17
	2
	Tài liệu chứng minh sự đáp ứng của vật tư, thiết bị đưa vào xây lắp: __________

   [Tùy theo tính chất của gói thầu mà yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa dưới hình thức văn bản, bản vẽ và số liệu, chẳng hạn: 

   a) Bảng liệt kê chi tiết danh mục vật tư, thiết bị đưa vào xây lắp.

   b) Tài liệu về mặt kỹ thuật như tiêu chuẩn vật tư, thiết bị, tính năng, thông số kỹ thuật, thông số bảo hành của từng loại (kèm theo bản vẽ để mô tả nếu cần), và các nội dung khác như yêu cầu nêu tại Chương VII;

   c)  Các nội dung yêu cầu khác (nếu có)]

	18
	1
	Nội dung yêu cầu về bảo đảm dự thầu: 

-  Hình thức bảo đảm dự thầu: ___________________________

   (Tùy theo yêu cầu của gói thầu mà nêu cụ thể hình thức bảo đảm dự thầu theo một trong các biện pháp: đặt cọc, ký quỹ hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng. Nếu yêu cầu nộp thư bảo lãnh của ngân hàng thì sử dụng Mẫu số 15 Chương IV do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành. Trường hợp bảo lãnh do một ngân hàng ở nước ngoài phát hành thì phải phát hành thông qua chi nhánh tại Việt Nam hoặc phải được một ngân hàng của Việt Nam có quan hệ đại lý với ngân hàng phát hành xác nhận trước khi gửi bên mời thầu. Nếu cho phép nhà thầu được thực hiện bảo đảm dự thầu theo biện pháp đặt cọc, ký quỹ thì nêu rõ cách thực hiện)

Trường hợp quy định thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính thì cần quy định tính hợp lệ của thư bảo lãnh được xem xét theo quy định về phân cấp ký và phát hành thư bảo lãnh của từng ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

-  Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: __________________

   (Nêu cụ thể giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu. Tùy theo điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định giá trị bảo đảm dự thầu nhưng không vượt quá 3% giá gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, cần quy định rõ giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần theo khoản 6 Mục 15 BDL).

-  Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: _____ ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

   (Ghi rõ số ngày: Tối thiểu không ít hơn 150 ngày và tối đa không quá 210 ngày,  được xác định bằng toàn bộ thời gian có hiệu lực của HSDT quy định trong Mục 18 Chương này cộng thêm 30 ngày)

    Đối với gói thầu ODA, các nội dung nêu trên ghi theo quy định của nhà tài trợ.

	
	3
	Thời gian hoàn trả bảo đảm dự thầu cho nhà thầu không trúng thầu: Trong vòng ___ ngày kể từ ngày thông báo kết quả đấu thầu.

   (Ghi rõ số ngày, nhưng không quá 30 ngày. Đối với gói thầu ODA ghi theo quy định của nhà tài trợ)

	19
	1
	Thời gian có hiệu lực của HSDT là _____ ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

   (Ghi rõ số ngày tùy thuộc mức độ phức tạp, quy mô của gói thầu, tối thiểu không ít hơn 120 ngày và tối đa không quá 180 ngày)

	20
	1
	Số lượng HSDT phải nộp:

   - 01 bản gốc; và

   - ____ bản chụp (Ghi rõ số lượng yêu cầu)

	21
	1
	Cách trình bày các thông tin trên túi đựng HSDT: _______

   [Nêu cụ thể cách trình bày, ví dụ:

Nhà thầu phải ghi rõ các thông tin sau trên túi đựng HSDT:

- Tên, địa chỉ, điện thoại của nhà thầu: ______________

- Địa chỉ nộp HSDT (tên, địa chỉ của bên mời thầu): __________

- Tên gói thầu: _________________________

- Không được mở trước ___ giờ, ngày ___ tháng ___ năm ___ (ghi theo thời điểm mở thầu)

     Trường hợp sửa đổi HSDT, ngoài các nội dung nêu trên còn phải ghi thêm dòng chữ  "Hồ sơ dự thầu sửa đổi "]

	22
	1
	Thời điểm đóng thầu: ___ giờ, ngày ___ tháng ___ năm ____

  (Nêu cụ thể thời điểm đóng thầu tùy theo yêu cầu của từng gói thầu cho phù hợp, đảm bảo quy định thời gian từ khi phát hành HSMT đến thời điểm đóng thầu tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước, 30 ngày đối với đấu thầu quốc tế, đối với gói thầu ODA nêu theo quy định của nhà tài trợ)

	25
	1
	Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai vào lúc ___ giờ, ngày ___ tháng ___ năm ___, tại __________                                          

  (Ghi rõ ngày, giờ và địa điểm tiến hành việc mở thầu, trong đó cần lưu ý quy định thời điểm mở thầu sao cho bảo đảm việc mở thầu phải tiến hành ngay sau thời điểm đóng thầu)

	27
	1
	i) Các yêu cầu khác: ______________

(Nêu các yêu cầu khác nếu có tùy theo từng gói thầu về sự hợp lệ và đầy đủ của HSDT. Đối với gói thầu ODA nêu yêu cầu theo quy định của nhà tài trợ)   

	
	2
	HSDT của nhà thầu sẽ bị loại bỏ nếu không đáp ứng được một trong các điều kiện tiên quyết sau: _____________

a) Nhà thầu không có tên trong danh sách mua HSMT;

b) Nhà thầu không bảo đảm tư cách hợp lệ theo yêu cầu nêu tại Mục 3 và khoản 1 Mục 14 Chương I, chẳng hạn: không có bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không hạch toán kinh tế độc lập...; 

   c) Không có bảo đảm dự thầu hoặc có bảo đảm dự thầu nhưng không hợp lệ như quy định tại khoản 2 Mục 18 Chương I;

   d) Không có bản gốc HSDT;

   đ) Đơn dự thầu không hợp lệ như quy định tại Mục 12 Chương I;

   e) Hiệu lực của HSDT không bảo đảm yêu cầu theo quy định trong HSMT;

   g) HSDT có giá dự thầu không cố định, chào thầu theo nhiều mức giá hoặc giá có kèm điều kiện;

   h) Nhà thầu có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính;

   (Tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu có thể quy định thêm các điều kiện tiên quyết khác có tính đặc thù của gói thầu.        Đối với gói thầu ODA nêu các điều kiện tiên quyết theo quy định của nhà tài trợ)

	31
	
	Đồng tiền quy đổi là đồng Việt Nam theo tỷ giá do ngân hàng ______ công bố vào ngày ______.

  (Ghi tên ngân hàng cụ thể mà căn cứ vào tỷ giá do ngân hàng đó công bố để quy đổi; ghi ngày để căn cứ tỷ giá quy đổi của ngày đó)

	37
	2
	Nhà thầu phải gửi văn bản chấp thuận vào thương thảo, hoàn thiện hợp đồng trong vòng ___ ngày kể từ ngày thông báo trúng thầu.

 (Ghi rõ số ngày nhưng không quá 30 ngày)

	39
	2
	 Địa chỉ nhận đơn kiến nghị:

- Địa chỉ của bên mời thầu: __________

 (Nêu địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ)

 - Địa chỉ của chủ đầu tư : __________

  (Nêu địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ)

 - Địa chỉ của người quyết định đầu tư: ___________

  (Nêu địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ)

	
	3
	Địa chỉ của Chủ tịch HĐTV giải quyết kiến nghị :______

(Nêu địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ)
Bộ phận thường trực HĐTV, địa chỉ thu chi phí kiến nghị:_______________

  (Nêu địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ)

	40
	5
	Quy định khác: ______ 

  (Đối với gói thầu ODA nêu theo quy định của nhà tài trợ)


Chương III

ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU
Chương này bao gồm TCĐG  về đánh giá sơ bộ hồ sơ dự thầu: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu-Đánh giá loại bỏ hồ sơ dự thầu không đáp ứng các điều kiện tiên quyết - kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu (trường hợp không áp dụng sơ tuyển), TCĐG về mặt kỹ thuật, nội dung xác định giá đánh giá. Trường hợp gói thầu đã thực hiện sơ tuyển, bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu khẳng định lại các thông tin về năng lực, kinh nghiệm mà nhà thầu đã kê khai trong hồ sơ dự sơ tuyển.

TCĐG và nội dung xác định giá đánh giá dưới đây chỉ mang tính hướng dẫn. Khi soạn thảo nội dung này cần căn cứ theo tính chất gói thầu mà quy định cho phù hợp.

TCĐG phải công khai trong hồ sơ mời thầu. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ TCĐG nêu trong Hồ sơ mời thầu, không được thay đổi bất kỳ nội dung nào.

Mục 1. Đánh giá sơ bộ hồ sơ dự thầu

a) Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu:

- Tính hợp lệ của đơn dự thầu. Đơn dự thầu phải được điền đầy đủ và có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thoả thuận liên danh có quy định các thành viên còn lại uỷ quyền cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu;

- Tính hợp lệ của thoả thuận liên danh. Trong thoả thuận liên danh phải phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn, khối lượng công việc phải thực hiện và giá trị tương ứng của từng thành viên trong liên danh, kể cả người đứng đầu liên danh và trách nhiệm của người đứng đầu liên danh; chữ ký của các thành viên, con dấu (nếu có);

- Có một trong các loại giấy tờ theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư; quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký hoạt động hợp pháp; Giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất (nếu có yêu cầu);

- Số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ dự thầu;

- Sự hợp lệ của bảo đảm dự thầu;

- Các phụ lục, tài liệu kèm theo hồ sơ dự thầu.
b) Đánh giá loại bỏ hồ sơ dự thầu không đáp ứng các điều kiện tiên quyết : 

- Nhà thầu không có tên trong danh sách mua hồ sơ mời thầu, trừ trường hợp nhà thầu có thông báo bằng văn bản tới bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu; 

- Nhà thầu không bảo đảm tư cách hợp lệ nếu là tổ chức thì phải Hạch toán kinh tế độc lập; Không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh, đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ đọng không có khả năng chi trả; Đang trong quá trình giải thể.

- Không có bảo đảm dự thầu hoặc có bảo đảm dự thầu nhưng không hợp lệ: có giá trị thấp hơn, không đúng đồng tiền quy định, thời gian hiệu lực ngắn hơn, không nộp theo địa chỉ và thời gian quy định trong hồ sơ mời thầu, không đúng tên nhà thầu, không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ (đối với thư bảo lãnh của ngân hàng);

-Không có bản gốc hồ sơ dự thầu; 

-Đơn dự thầu không hợp lệ;

-Hiệu lực của hồ sơ dự thầu không bảo đảm yêu cầu theo quy định trong  hồ sơ mời thầu;

-Hồ sơ dự thầu có giá dự thầu không cố định, chào thầu theo nhiều mức giá hoặc giá có kèm điều kiện;

-Nhà thầu có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu chính;

Hồ sơ dự thầu nào vi phạm chỉ một trong số các điều kiện tiên quyết quy định trong hồ sơ mời thầu sẽ bị loại và không được xem xét tiếp.
c) TCĐG về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu(1) 
Các TCĐG về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu được sử dụng theo tiêu chí “đạt’’, “không đạt’’. Nhà thầu phải “đạt” cả 3 nội dung nêu tại các điểm 1, 2 và 3 trong bảng dưới đây thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm và năng lực. 

	TT
	Nội dung yêu cầu (2)
	Đánh giá
	Ghi chú

	1
	Kinh nghiệm
	Đạt/ Không đạt
	

	1.1
	Kinh nghiệm chung về thi công xây dựng: 

Số năm hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng (3) 
	Đạt/ Không đạt
	

	1.2
	Kinh nghiệm thi công gói thầu tương tự: 

Số lượng các hợp đồng xây lắp có tính chất và quy mô tương tự đã thực hiện với tư cách là nhà thầu chính hoặc một thành viên của liên danh tại Việt Nam và nước ngoài trong thời gian.......(4).năm gần đây:......

Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải có....(5) hợp đồng xây lắp tương ứng với phần công việc đảm nhận trong liên danh.        
(Trong trường hợp dự án có nhiều hạng mục thì hợp đồng có tính chất tương tự là tổng các hợp đồng theo hạng mục của gói thầu - tuỳ theo từng gói thầu cụ thể, bên mời thầu phải quy định rõ về như thế nào là hợp dồng có tính chất và quy mô tương tự trong HSMT ) 
	Đạt/ Không đạt
	

	2
	Năng lực kỹ thuật 
	Đạt/ Không đạt
	

	2.1
	Năng lực hành nghề 
	Đạt/ Không đạt
	

	
	
	
	

	2.2
	Nhân sự chủ chốt (6)
- Chỉ huy trưởng công trình: 
- Cán bộ kỹ thuật công trình: 
- Cán bộ giám sát hiện trường: 
( Trường hợp công trình thực hiện tại vùng sâu, vùng xa các cán bộ thực hiện gói thầu có thể là Trung cấp hoặc Cao đẳng đúng chuyên ngành )  
	Đạt/ Không đạt
Đạt/ Không đạt
Đạt/ Không đạt
	

	2.3
	Thiết bị chủ yếu:(7)
Thiết bị thi công chủ yếu được huy động cho gói thầu 
	Đạt/ Không đạt
	

	3
	Năng lực tài chính 
	Đạt/ Không đạt
	

	3.1
	Doanh thu trung bình hàng năm trong ....(ghi số năm) năm gần đây (8)
	Đạt/ Không đạt
	…. 

	3.2
	Hoạt động tài chính lành mạnh (9)          
	Đạt/ Không đạt
	

	KẾT LUẬN (â)


Ghi chó: (a) HSDT được kết luận là ĐẠT khi có tất cả nội dung yêu cầu cơ bản theo yêu cầu của HSMT đều được đánh giá là “đạt”, các nội dung yêu cầu không cơ bản theo yêu cầu của HSMT được đánh giá là “đạt” hoặc “chấp nhận được”. Nhà thầu được kết luận là KHÔNG ĐẠT khi có ít nhất một nội dung được đánh giá là “không đạt”. 

(1) Chỉ áp dụng mục này đối với gói thầu không tiến hành sơ tuyển
(2) Tuỳ theo yêu cầu của gói thầu mà quy định nội dung chi tiết về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu cho phù hợp. Đối với gói thầu ODA thực hiện theo quy định của nhà tài trợ 

(3) Thông thường là 3 hoặc 5 hoặc 10 năm, căn cứ vào yêu cầu của cụ thể gói thầu và tình hình thực tế của địa phương. Đối với các gói thầu quy mô nhỏ, chỉ cần yêu cầu từ 1-3 năm. 
(4) Ghi số năm cụ thể tuỳ theo tính chất và yêu cầu của gói thầu, thông thường là 3 hoặc 5 năm. 
(5) Thông thường là 2 hoặc 3 hợp đồng tương tự tuỳ theo tính chất và yêu cầu của gói thầu. Đối với nhà thầu liên danh thì kinh nghiệm của liên danh được tính là tổng kinh nghiệm của các thành viên liên danh, tuy nhiên kinh nghiệm của mỗi thành viên chỉ xét theo phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận trong liên danh.

Nhà thầu phải đã thực hiện ít nhất 1 hợp đồng trong điều kiện hiện trường (điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội) tương tự. Yêu cầu này áp dụng cho trường hợp việc thực hiện gói thầu phụ thuộc đáng kể vào các điều kiện hiện trường).
(6) Quy định theo Điều 7 và Điều 73 của Luật Xây dựng: Nhà thầu phải có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình tương ứng với loại, cấp công trình, có chỉ huy trưởng công trường có năng lực hành nghề thi công xây dựng công trình phù hợp và có thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu về an toàn và chất lượng công trình. 

Cần đưa ra các yêu cầu về chỉ huy trưởng công trường đáp ứng quy định tại Điều 63 của Nghị định 16/ 2005 NĐ-CP. 

Tùy theo yêu cầu của gói thầu mà quy định các nhân sự chủ chốt khác như chủ nhiệm kỹ thuật thi công, chủ nhiệm thiết kế bản vẽ thi công, đội trưởng thi công... 

(7) Yêu cầu về các thiết bị thi công chủ yếu được xác định theo phạm vi và tính chất của các công tác thi công trong gói thầu. Tùy theo đặc thù của gói thầu mà các thiết bị thi công chủ yếu có thể bao gồm thiết bị thi công công tác đất (máy đào, san ủi, đầm), thiết bị thi công nền, móng (gia cố nền, thi công cọc, móng), thiết bị vận tải (xe tải, xe ben), thiết bị vận tải nâng (cần cẩu, vận thăng), thiết bị định vị, đo đạc công trình (Kinh vĩ, thuỷ bình), thiết bị cho công tác bê tông cốt thép (cốp pha, cắt uốn thép, trộn bê tông, vận chuyển, bơm bê tông, đầm bê tông), giàn dáo, máy hàn, máy bơm, máy phát điện dự phòng... Đối với mỗi loại thiết bị cần nêu rõ yêu cầu về tính năng kỹ thuật, số lượng. 

Thiết bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc nhà thầu phải chứng minh được khả năng huy động được máy móc, thiết bị dùng cho gói thầu. Đối với một số thiết bị chủ chốt cần yêu cầu thuộc sở hữu của nhà thầu.
(8) Thông thường doanh thu trung bình hàng năm của nhà thầu trong 3 năm gần đây phải đạt một giá trị tối thiểu quy định là A 

Trị số A được xác định theo giá trị thực hiện trong 1 năm của gói thầu đang xét:

A = K.V/ T

V:  giá trị gói thầu

T:  thời gian thực hiện gói thầu (năm), 

K: hệ số, thường lấy bằng 2. Đối với gói thầu quy mô lớn thì K có thể giảm xuống mức bằng từ 1-1,5.

Đối với nhà thầu liên danh thì doanh thu của liên danh được tính là tổng doanh thu của các thành viên liên danh.

(9) Thông thường yêu cầu nhà thầu xây lắp trong 3 năm gần đây phải có lãi (lợi nhuận sau thuế > 0) hoặc giá trị trung bình trong 3 năm không nhỏ hơn một giá trị quy định. 
Kết quả thực hiện các hợp đồng xây lắp trong 3 hoặc 5 năm gần đây: Trong 5 năm gần đây không bị kiện tụng hoặc thực hiện không tốt các hợp đồng

Báo cáo tài chính kế toán đầy đủ theo qui định hiện hành trong 03 năm gần đây, tình hình tài chính không bị các cơ quan pháp luật phong tỏa; thực hiện nộp ngân sách Nhà nước liên tục trong 03 năm gần đây đúng qui định của Pháp luật, hoặc có báo cáo quyết toán thuế biên bản kiểm tra xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nộp thuế theo quy định hiện hành của nhà nước.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết HSDT (kỹ thuật)
TCĐG về mặt kỹ thuật bao gồm các tiêu chuẩn đánh giá mức độ đáp ứng đối với các yêu cầu nêu trong hồ sơ thiết kế và tiên lượng kèm theo. 

Tuỳ theo tính chất, yêu cầu của gói thầu để:

· Xác định tiêu chuẩn  đánh giá cho phù hợp. 

· Sử dụng phương pháp chấm điểm hoặc phương pháp đánh giá theo tiêu chí “đạt”, “không đạt” . Đối với gói thầu ODA thì áp dụng phương pháp đánh giá do nhà tài trợ quy định.

2.1. TCĐG theo phương pháp chấm điểm

TCĐG theo phương pháp chấm điểm bao gồm thang điểm đánh giá 100 hoặc 1000 điểm với phân bổ mức điểm tối đa cho từng tiêu chuẩn đánh giá. 

Khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật là thang điểm, phải quy định mức yêu cầu tối thiểu về mặt kỹ thuật. Mức yêu cầu tối thiểu này không được thấp hơn 70% tổng số điểm về mặt kỹ thuật và trong trường hợp gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao thì mức yêu cầu tối thiểu không được thấp hơn 80%. Hồ sơ dự thầu có tổng số điểm (cũng như số điểm của từng tiêu chuẩn đánh giá nếu có yêu cầu) bằng hoặc vượt mức yêu cầu tối thiểu về mặt kỹ thuật sẽ được đánh giá là đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật và được chuyển sang xác định giá đánh giá.

Sau đây là: Ví dụ về TCĐG dựa vào thang điểm. Bên mời thầu sẽ tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu sử dụng thang điểm 100. 


	Nội dung ( điểm tối đa )
	100
	

	I
	Kỹ thuật, chất lượng
	90

	1
	Tính khả thi về giải pháp kỹ thuật
	39

	1.1
	Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật tư, vật liệu

-Có tài liệu chứng minh xuất xứ vật tư chính

-Có biện pháp kiểm tra, kiểm soát vật tư chính bảo đảm chất lượng thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật

-Có Catalogue thiết bị chính trong xây lắp đạt tiêu chuẩn kỹ thuật (mỗi catalogue đạt tiêu chuẩn kỹ thuật được 1 điểm, tối đa 2 điểm)

-Có cam kết cung cấp vật tư chính của nhà sản xuất
	09
3

2

2

2

	1.2
	- Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công chủ yếu cho các công tác chính

Công tác chuẩn bị khởi công

Công tác đất (Đào móng, lấp đất,...)

Công tác cốp pha

Công tác thép

Công tác bê tông

Công tác xây

Công tác hoàn thiện (trát, láng, ốp , láng, quét vôi, sơn, lắp cửa…)

Công tác lắp đặt hệ thống đường ống cấp, thoát nước và thiết bị

Công tác lắp dựng dàn giáo, giá đỡ

............................................................

( Tùy theo gói thầu qui định cụ thể mục này)
	21



	1.3
	- Biện pháp huy động  máy móc, thiết bị thi công 
	9

	
	 Danh mục số lượng máy móc thiết bị thi công với đầy đủ thông tin cho gói thầu:
	3

	
	Sở hữu thiết bị chính sử dụng vào công trình

Có ≥ 90% trang thiết bị chính sử dụng thuộc tài sản của Nhà thầu

Có ≥ 50% và < 90% trang thiết bị chính sử dụng cho công trình thuộc tài sản của Nhà thầu

Có < 50% trang thiết bị chính sử dụng cho công trình thuộc tài sản của Nhà thầu

Trang thiết bị chính sử dụng cho công trình không thuộc tài sản của Nhà thầu, Nhà thầu phải đi thuê 100%
	4

4

3

2

0

	
	Danh mục máy móc thiết bị đo lường kiểm tra tại hiện trường
	2

	2
	Tính khả thi về biện pháp tổ chức thi công 
	09

	2.1
	- Bố trí công trường, chuẩn bị hiện trường xây dựng

Lập thiết kế bản vẽ thi công cho khu vực thi công

Thuyết minh tổ chức công trường
	4

2

2

	2.2
	- Bộ máy quản lý chỉ huy công trường

Bộ máy quản lý chung tại (bản sao văn bằng, chứng chỉ năng lực kinh nghiệm)

Bộ máy chỉ huy tại hiện trường (bản sao văn bằng, chứng chỉ năng lực kinh nghiệm)
	3

1

2



	2.3
	- Biện pháp huy động nhân lực  

Sơ đồ huy động bố trí cán bộ quản lý và thi công cho gói thầu


	2

2



	3
	Về bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động
	14

	3.1
	An toàn lao động

Điều kiện an toàn khi khởi công

Quy đinh, quy phạm an toàn vệ sinh lao động

Yêu cầu về chứng chỉ an toàn cho công nhân

Điều kiện trang bị phương tiện bảo vệ

Tiện nghị phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho công nhân
	3



	3.2
	Kỹ thuật an toàn lao động cho từng công tác thi công

An toàn trong công tác tổ chức mặt bằng

An toàn về điện

An toàn trong công tác bốc xếp và vận chuyển

An toàn trong sử dụng dung cụ cầm tay

An toàn trong sử dụng thiết bị, xe máy xây dựng

An toàn trong công tác lắp dựng, sử dụng, tháo dỡ các loại dàn giáo, giá đỡ

An toàn trong công tác hàn

An toàn trong công tác đất

An toàn trong công tác vữa và bê tông

An toàn trong công tác xây

An toàn trong công tác cốp pha, cốt thép và bê tông

An toàn trong công tác lắp ghép các cấu kiện

An toàn trong công tác lắp đặt đường ống, thiết bị

An toàn trong công tác hoàn thiện

…………………………………

( Tùy theo gói thầu qui định cụ thể mục này)
	7



	3.3
	An toàn phòng cháy, chữa cháy

Quy đinh, quy phạm tiêu chuẩn 

Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ

Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy, nổ
	2


	34
	Bảo vệ môi trường

Bảo đảm vệ sinh an toàn cho môi trường xung quanh 

Các giải pháp, biện pháp quản lý chất thải

Tổ chức bộ máy quản lý , biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự, xã hội
	2


	4
	Về mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành
	5

	
	Thời gian bảo hành công trình xây dựng

Thời hạn bảo hành theo quy định 

Thời hạn bảo hành ít hơn quy định 
	5

5

0

	5
	Về các biện pháp đảm bảo chất lượng công trình
	18

	5.1
	Chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị được sử dụng

Lập bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu, thiết bị sẽ đưa vào gói thầu

Qui trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị

Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phủ hợp với yêu cầu của gói thầu
	6

2

2

2

	5.2
	Chất lượng của sản phẩm, cấu kiện, bán thành phẩm, công trình

Danh mục các đơn vị sản phẩm, giai đoạn thi công được tiến hành nghiệm thu

Các quy trình nghiệm thu theo yêu cầu 

Giải pháp xử lý các sản phẩm không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của thiết kế và hồ sơ mời thầu.
	6

2

2

2

	5.3
	Hệ thống quản lý chất lượng
Chính sách chất lượng chung của nhà thầu hiện đang được áp dụng trong công ty, đơn vị

Mục tiêu chất lượng cụ thể sẽ được áp dụng cho gói thầu

Sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng cho toàn bộ quá trình thi công gói thầu

Bộ máy nhân sự trong hệ thống quản lý chất lượng sẽ được áp dụng cho gói thầu 
	6

1

1

2

2



	6
	Về khả năng cung cấp tài chính 
	5

	
	Ứng vốn trước để thi công
	5

	
	Không ứng vốn thi công
	0

	II
	 Tổng tiến độ và tiến độ chi tiết các hạng mục chủ yếu.
	10

	a
	Đảm bảo tổng tiến độ như hồ sơ mời thầu… 
	7

	
	Tiến độ ngang 
	

	
	Biểu đồ nhân lực
	

	
	Biểu đồ giá trị khối lượng hoàn thành
	

	b
	-Vượt so với tiến độ mời thầu: Cứ 5 ngày cộng 1 điểm (tối đa 3 điểm) 

-Chậm so với tiến độ mời thầu: Cứ 5 ngày trừ 1 điểm (tối đa 3 điểm) 
	3

	Ghi chú:  Chỉ  các hồ sơ dự thầu đạt .........điểm (tuỳ theo tính chất của từng gói thầu nhưng phải bảo đảm không thấp hơn 70% tổng số điểm về mặt kỹ thuật; đối với gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao không thấp hơn 80%) trở lên theo tiêu chuẩn đánh giá được Chủ đầu tư phê duyệt đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật sẽ được xem xét về tài chính thương mại


2.2. TCĐG theo tiêu chí “đạt”, “không đạt” (chỉ áp dụng cho các gói thầu có kỹ thuật đơn giản và quy mô nhỏ)
TCĐG theo tiêu chí “đạt”, “không đạt” bao gồm các nội dung đánh giá cần thiết. Tuỳ theo tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các nội dung được coi là các yêu cầu cơ bản của hồ sơ mời thầu, chỉ sử dụng tiêu chí “đạt” hoặc “không đạt”. Đối với các nội dung yêu cầu không cơ bản, ngoài tiêu chí “đạt” hoặc “không đạt”, được áp dụng thêm tiêu chí “chấp nhận được” nhưng không được vượt quá 30% tổng số các nội dung yêu cầu trong tiêu chuẩn đánh giá. 

Một hồ sơ dự thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi có tất cả nội dung yêu cầu cơ bản đều được đánh giá là “đạt”, các nội dung yêu cầu không cơ bản được đánh giá là “đạt” hoặc “chấp nhận được”.

Sau đây là: Ví dụ về TCĐG dựa vào tiêu chí “đạt”, “không đạt” . Bên mời thầu sẽ tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu sử dụng theo tiêu chí “đạt”, “không đạt” 

	TT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng theo yêu cầu của HSMT

	
	
	Đạt
	Không đạt

	1. 
	Tính khả thi về giải pháp kỹ thuật
	
	

	2. 
	Tính khả thi về biện pháp tổ chức thi công
	
	

	3. 
	Về bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác
	
	

	4. 
	Về mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành
	
	

	5. 
	Về các biện pháp bảo đảm chất lượng
	
	

	6. 
	Về khả năng cung cấp tài chính 
	
	

	7. 
	Về tiến độ thi công
	
	

	8. 
	Các nội dung khác
	
	

	KẾT LUẬN (1)


Ghi chó: (1) HSDT được kết luận là ĐẠT khi có tất cả nội dung yêu cầu cơ bản theo yêu cầu của HSMT đều được đánh giá là “đạt”, các nội dung yêu cầu không cơ bản theo yêu cầu của HSMT được đánh giá là “đạt” hoặc “chấp nhận được”. Nhà thầu được kết luận là KHÔNG ĐẠT khi có ít nhất một nội dung được đánh giá là “không đạt”. 

Chỉ  các hồ sơ dự thầu đạt theo tiêu chuẩn đánh giá được Chủ đầu tư phê duyệt đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật sẽ được xem xét về tài chính thương mại
Trong quá trình xem xét, phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật, trường hợp cần thiết, chủ đầu tư có thể yêu cầu bên mời thầu đánh giá lại về mặt kỹ thuật đối với các hồ sơ dự thầu của nhà thầu có số điểm xấp xỉ đạt mức yêu cầu tối thiểu song có giá chào thầu thấp và có khả năng mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án
Mục 3. Nội dung xác định giá đánh giá

Tuỳ theo tính chất của từng gói thầu mà quy định các yếu tố để xác định giá đánh giá trong mục 6 trong Bảng xác định giá đánh giá dưới đây cho phù hợp. Đối với gói thầu ODA thực hiện theo quy định của nhà tài trợ

Bảng xác định giá đánh giá

	TT
	Nội dung 
	Căn cứ xác định

	1
	Xác định giá dự thầu
	Theo mục 29 Chương I

	2
	Sửa lỗi
	Theo mục 30 Chương I

	3
	Hiệu chỉnh các sai lệch
	Theo mục 31 Chương I

	4
	Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch (giá đề nghị trúng thầu)
	Tổng của giá trị các nội dung: (1) + (2) + (3)

	5
	Chuyển đổi giá đề nghị trúng thầu sang một đồng tiền chung (nếu có) 
	Theo mục 32 Chương I

	6
	Xác định giá đánh giá theo các yếu tố (1) dưới đây để đưa các chi phí về một mặt bằng so sánh: 

a) Các điều kiện về mặt kỹ thuật 

· Tiến độ thực hiện, 

· Chi phí  vận hành, 

· Chi phí bảo dưỡng, 

-  Các yếu tố kỹ thuật khác 

b) Điều kiện tài chính, thương mại 

c) Ưu đãi trong đấu thầu quốc tế (nếu có)
d) Các yếu tố khác
	Theo mục 33 Chương I

	7
	Giá đánh giá
	Giá trị nội dung (4) hoặc (5) (trường hợp cần chuyển đổi giá đề nghị trúng thầu về một đồng tiền chung)  + giá trị nội dung (6)


Ghi chú:

(1) Các yếu tố tại khoản này phải được quy đổi thành tiền để xác định giá đánh giá và phải nêu rõ cách tính. Trường hợp không có các yếu tố cần thiết để quy về một mặt bằng thì ghi rõ giá đánh giá chính là giá dự thầu sau lỗi và hiệu chỉnh sai lệch.

Chương IV. 
BIỂU MẪU DỰ THẦU

Mẫu số 1

A- ĐƠN DỰ THẦU

………..ngày ...........tháng..........năm .....




Kính gửi: ..................................................( tên bên mời thầu).


1. Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu (ghi rõ tên gói thầu) và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số ( Ghi  số của văn bản bổ sung nếu có) mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi ( Ghi tên nhà thầu), người ký tên dưới đây đề nghị được thực hiện (ghi rõ tên gói thầu) và bảo hành sửa chữa bất kỳ một sai sót nào theo đúng quy định của hồ sơ mời thầu với giá dự thầu là: ............... đ (ghi bằng số và bằng chữ)  có bảng phụ lục chi tiết khối lượng và đơn giá dự thầu kèm theo ( tính theo mặt bằng giá của thời điểm lập hồ sơ dự thầu và đĩa mềm lưu File khối lượng và đơn giá dự thầu theo Excel).


2. Chúng tôi xác nhận rằng tài liệu kèm theo đây là các bộ phận trong hồ sơ dự thầu của  chúng tôi.

3. Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp thuận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng tương đương với .........% ( tối thiểu 10.%) giá trị hợp dồng theo quy định của hồ sơ mời thầu và xin cam kết tiến hành thực hiện ngay công việc  khi nhận được lệnh khởi công và hoàn thành bàn giao toàn bộ các công việc nêu trong hợp đồng theo đúng yêu cầu đã nêu trong hợp đồng.

4. Hồ sơ dự thầu của chúng tôi có hiệu lực trong thời gian …… ngày ( tối thiểu 120 ngày)  kể từ ngày ..... tháng..... năm 200….. ( ghi theo thời điểm đóng thầu).
5. Hồ sơ dự thầu này cùng với văn bản phê duyệt kết quả đấu thầu, văn bản thông báo trúng thầu của (ghi tên bên mời thầu) sẽ hình thành một hợp đồng ràng buộc giữa các bên.


Chúng tôi hiểu rằng, Bên mời thầu không bắt buộc phải giải thích lý do không chấp thuận hồ sơ dự thầu có giá thấp nhất hoặc bất kỳ hồ sơ dự thầu nào.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA  NHÀ THẦU

  





(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

B-MẪU PHỤ LỤC ĐƠN DỰ THẦU

.......... ngày .......... tháng............ năm ......


1- Tổng số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng dưới hình thức:............


2 - Thời gian khởi công kể từ khi có lệnh khởi công của Bên mời thầu


3-  Thời gian thi công (thời gian thực hiện hợp đồng):........

4- Mức độ phạt do kéo dài thời gian hoàn thành công trình là 0,01% giá trị hợp đồng/ngày cho mỗi ngày chậm trễ.


5- Tổng số tiền phạt tối đa không quá 10% giá trị hợp đồng.


6- Khả năng ứng vốn trước của Nhà thầu để thực hiện hợp đồng là ............% giá trị hợp đồng.


7- Thời gian thanh lý hợp đồng là .................... ngày sau khi có chứng nhận hoàn thành bảo hành công trình.

8- Thời hạn bảo hành công trình...................và tiền bảo hành công trình là................... 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA  NHÀ THẦU
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Mẫu số 2

GIẤY UỶ QUYỀN

  Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____ 
 Tôi là  [ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là  người đại diện theo pháp luật của  [ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại [ghi địa chỉ của nhà thầu]  bằng văn bản này ủy quyền cho [ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia đấu thầu gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án] do [ghi tên bên mời thầu] tổ chức: 
[- Ký đơn dự thầu; 
 - Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình 
tham gia đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải 
trình, làm rõ HSDT; 
- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 
- Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư nếu được lựa chọn.] (2) 
Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của [ghi tên nhà thầu]. [Ghi tên nhà thầu]  chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do  [ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.  
Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày  ____ đến ngày  ____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành  ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản. 
	Người được ủy quyền
	Người ủy quyền

	[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu nếu có]
	[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]

	
	


Ghi chú: 
(1)  Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên mời thầu cùng với đơn dự thầu theo quy định. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu (nếu có) trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. 
(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. 
(3)  Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia đấu thầu. 
Mẫu số 3

BẢNG KÊ  MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG 

PHỤC VỤ CHO GÓI THẦU 
	Loại thiết bị thi công
	Công suất
	Tính năng
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	Số giờ đã hoạt động
	Sở hữu của nhà thầu hay đi thuê
	Số lượng
	Chất lượng thực hiện hiện nay

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Thiết bị thi công phục vụ gói thầu phải chứng minh thực sự thuộc sở hữu của nhà thầu ( Bản sao đăng ký, đăng kiểm, hoá đơn, hợp đồng mua bán thiết bị,...v..v). Trường hợp thiết bị đi thuê phải có dự thảo hợp đồng thuê thiết bị bản sao có công chứng, bản cam kết hai bên ( kèm theo tài liệu chứng minh thiết bị đi thuê thuộc sở hữu của bên cho thuê).
Mẫu số 4

BẢNG KÊ DỤNG CỤ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM KIỂM TRA
A/ Ở HIỆN TRƯỜNG THI CÔNG
	Loại dụng cụ
	Tính năng kỹ thuật
	Nước sản xuất
	Chủ sở hữu
	Số lượng
	Hiện ở đâu
	Chất lượng sử dụng

	
	
	
	
	
	
	


B/ Ở TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM
	Loại dụng cụ
	Tính năng kỹ thuật
	Nước sản xuất
	Chủ sở hữu
	Số lượng
	Hiện ở đâu
	Chất lượng sử dụng

	
	
	
	
	
	
	


Mẫu số 5
DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU PHỤ DỰ KIẾN
--------------------------------------

	STT
	Tên, địa chỉ

nhà thầu phụ
	Phạm vi công việc 
	Khối lượng công việc
	Giá trị ước tính 
	Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận (nếu có) 



	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Mẫu số 6

DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT

ĐIỀU HÀNH THI CÔNG TẠI CÔNG TRƯỜNG
-------------------------------

	STT
	Chức danh
	Họ và tên người được chỉ định

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	



Lưu ý: Gửi kèm theo một bản khai tóm tắt năng lực công tác của từng cán bộ chủ chốt theo Mẫu 6a.

Mẫu số 6A

BẢN KÊ NĂNG LỰC KINH NGHIỆM CÁN BỘ CHỦ CHỐT ĐIỀU HÀNH
--------------------------

Chức danh: ................................ (dự kiến cho gói thầu này, ví dụ: Giám đốc điều hành )

1 - Họ và tên: .................................................... 
Tuổi: ...........................

2 - Bằng cấp: ......................................................


Trường: ..................................................
Ngành: ............................................


Khoá học: .............................................. 
Hệ đào tạo: ......................................

3 - Địa chỉ liên hệ: ...........................................
Số điện thoại: ..................................

4 - Chức danh hiện tại: 

5 - Thời gian công tác trong lĩnh vực xây dựng:


Chức danh: .........................................


Thời gian: ................. năm, từ năm ............................. đến năm .......................


Công trình: ........................................................................................................

6 - Thời gian đã làm công việc tương tự như sẽ làm ở công trình này:


Chức danh gì: ....................................................................................................


Thời gian: ................. năm, từ năm ............................. đến năm .......................


Công trình: ........................................................................................................

7 - Các dự án đã tham gia có quy mô, tính chất tương tự công trình này:

.................................................................................................................................

Sau đây là Bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian.

	Từ
	Đến
	Công ty/Dự án tương tự /Vị trí tương tự/Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý tương ứng

	
	
	

	
	
	


Ghi chú: Kèm theo bản sao văn bằng chứng chỉ hiện có

.......Ngày     tháng    năm 200....


                   Người khai 

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Mẫu số 7
DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ ĐÃ THỰC HIỆN(1) 
1. 
Tên nhà thầu: ____________________________

Địa chỉ:  _________________________________

2.
Danh mục các hợp đồng tương tự đã thực hiện trong ____(2) năm gần đây:

Đơn vị tính: ____  (VND, USD)

	TT
	Tên hợp đồng
	Tên dự án
	Tên chủ đầu tư 
	Giá 
hợp đồng (3)
	Nội dung công việc chủ yếu
	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	


Nhà thầu phải gửi kèm theo bản kê khai này bản chụp các văn bản, tài liệu có liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của chủ đầu tư về hợp đồng đã thực hiện, giấy chứng nhận công trình chất lượng cao, nếu có...) 


____, ngày ____ tháng ____ năm ____


Đại diện nhà thầu


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

  Ghi chú:

(1)  Trường hợp gói thầu có tiến hành sơ tuyển, thì cần yêu cầu nhà thầu cập nhật các thông tin vào biểu này.

(2) Ghi số năm cụ thể tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu (thông thường là 3, 4 hoặc 5 năm; đối với gói thầu xây lắp đơn giản thì có thể quy định ít hơn 3 năm trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của dự án.

(3)  Nếu nhà thầu tham gia với tư cách là liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ ghi giá trị tương ứng với phần tham gia của mình. Nếu hợp đồng ký bằng đồng tiền khác thì quy đổi về VND hoặc USD.

Mẫu số 8
DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ ĐANG THỰC HIỆN (1)
1. 
Tên nhà thầu: ____________________________

Địa chỉ:  _________________________________
2. 
Danh mục các hợp đồng tương tự đang thực hiện:

Đơn vị tính: ____  (VND, USD)

	TT
	Tên hợp đồng
	Tên dự án
	Tên chủ đầu tư 
	Giá 
hợp đồng (3)
	Giá trị phần công việc chưa hoàn thành
	Ngày hợp đồng có hiệu lực
	Thời gian thực hiện hợp đồng

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	


Nhà thầu phải gửi kèm bản kê khai này bản chụp các văn bản, tài liệu có liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của chủ đầu tư về hợp đồng đang thực hiện và giá trị công việc đã hoàn thành...)


____, ngày ____ tháng ____ năm ____


Đại diện nhà thầu


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:

(1)  Trường hợp gói thầu có tiến hành sơ tuyển thì cần yêu cầu nhà thầu cập nhật các thông tin vào biểu này.

(2) Nếu nhà thầu tham gia với tư cách là liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ ghi giá trị tương ứng với phần tham gia của mình. Nếu hợp đồng ký bằng đồng tiền khác thì quy đổi về VND hoặc USD.

Mẫu số 9
KÊ KHAI TÓM TẮT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THẦU

1. 
Tên nhà thầu: ____________________________


-  Địa chỉ:  ________________________________________

2. Tổng số năm kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng ……………

Tổng số năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực xây dựng đối với gói thầu này……………………………..

	STT
	Tính chất công việc
	Số năm kinh nghiệm

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	...
	
	


3.  Tổng số lao động hiện có: 

a)  Trong hoạt động chung của doanh nghiệp:       ___________



Trong đó, cán bộ chuyên môn: ___________________

b)  Trong lĩnh vực xây lắp:  _________________________



Trong đó, cán bộ chuyên môn: __________________


____, ngày ____ tháng ____ năm ____


Đại diện nhà thầu


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mẫu số 10

KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

CỦA NHÀ THẦU(1)
1. 
Tên nhà thầu: _______________________________


Địa chỉ: ____________________________________

2. 
Tóm tắt các số liệu về tài chính trong _____(2) năm tài chính gần đây, kèm theo bản chụp báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động kinh doanh) đã được kiểm toán hoặc bản chụp báo cáo tài chính đã được kiểm tra quyết toán của cơ quan thuế đối với năm gần đây hoặc xác nhận của cơ quan thuế đối với hoạt động tài chính của nhà thầu trong năm(3).

Đơn vị tính: ____ (VND, USD...)

	TT
	
	Năm ____
	Năm ____
	Năm ____

	1
	Tổng tài sản
	
	
	

	2
	Tổng nợ phải trả
	
	
	

	3
	Vốn lưu động
	
	
	

	4
	Doanh thu
	
	
	

	5
	Lợi nhuận trước thuế
	
	
	

	6
	Lợi nhuận sau thuế
	
	
	

	7
	Các nội dung khác (nếu có yêu cầu)
	
	
	


3.
Cam kết tín dụng (khả năng vay nếu có)(4): ________________ (kèm theo văn bản xác nhận của tổ chức cung cấp tín dụng)


____, ngày ____ tháng ____ năm ____


Đại diện nhà thầu


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:

(1)  Trường hợp gói thầu có tiến hành sơ tuyển, thì cần yêu cầu nhà thầu cập nhật các thông tin vào biểu này.

(2)  Ghi số năm cụ thể tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu (thông thường là 3, 4 hoặc 5 năm; đối với gói thầu xây lắp đơn giản thì có thể quy định ít hơn 3 năm trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của dự án. 

(3) Tài liệu kèm theo nhằm đối chứng với các số liệu mà nhà thầu kê khai theo biểu mẫu. Nhà thầu chỉ cần nộp một trong các tài liệu trên là đủ. 

(4) Chỉ áp dụng trong trường hợp nhà thầu được yêu cầu thu xếp vốn

Nhà thầu phải cam đoan các tài liệu, số liệu đưa ra trong phần thông tin năng lực là chính xác

Mẫu số 11
MẪU BẢO ĐẢM DỰ THẦU




…….ngày.............. tháng............. năm.........




Kính gửi: .............  (ghi tên Bên mời thầu)


Ngân hàng (ghi tên ngân hàng) có trụ sở tại............. (ghi địa chỉ của ngân hàng) chấp thuận gửi cho (ghi tên Bên mời thầu) một khoản tiền là .......... (ghi rõ giá trị tiền bằng số và bằng chữ) để bảo lãnh cho nhà thầu .........(tên nhà thầu)  tham dự đấu thầu gói thầu ..............(ghi rõ tên gói thầu).

Ngân hàng chúng tôi xin cam kết trả cho (ghi tên Bên mời thầu) số tiền nói trên ngay sau khi nhận được văn bản yêu cầu (ghi tên Bên mời thầu). Bên mời thầu không phải giải thích về yêu cầu của mình, chỉ cần ghi rõ số tiền phải trả là do nhà thầu ............................ (Ghi tên nhà thầu) vi phạm một hoặc các điều kiện sau đây:

1. Nếu nhà thầu rút đơn dự thầu trong thời hạn có hiệu lực của hồ sơ dự thầu đã qui định trong hồ mời thầu.

2. Nếu nhà thầu đã được Bên mời thầu thông báo trúng thầu trong thời hạn có hiệu lực của hồ sơ dự thầu mà nhà thầu:

a) Từ chối thực hiện hợp đồng.

b) Không có khả năng nộp hoặc từ chối nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng.


Bảo đảm dự thầu  này có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày hết hiệu lực của hồ sơ dự thầu. Bất cứ yêu cầu nào liên quan đến bảo đảm này phải gửi tới ngân hàng trước thời hạn nói trên.

              
           
                               Tên Ngân hàng bảo lãnh.





(Ghi rõ họ tên,chức vụ, ký tên , đóng dấu)
Mẫu số 12
THỎA THUẬN  LIÊN DANH

…….ngày.............. tháng............. năm.........

Tên gói thầu: .....................................................................( Ghi tên gói thầu)
Thuộc dự án: .....................................................................( Ghi tên dự án)
-Căn cứ

-Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 ;

-Căn cứ Luật Đầu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 ;

-Căn Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
;

-Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật Đấu thầu  và lựa chọn  nhà thầu xây dựng theo luật Xây dựng;
-Căn cứ hồ sơ mời thầu ……………........( Ghi tên gói thầu);

-Căn cứ thỏa thuận giữa các bên;
Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 200 .. tại ..............................................chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh gồm có 


-Tên thành viên liên danh ( Ghi tên từng thành viên liên danh)
-Họ tên người đại diện (hoặc người được uỷ quyền):..................  

-Chức vụ người đại diện (hoặc người được uỷ quyền):..................  

-Địa chỉ đặt trụ sở chính: .....................................................

-Số điện thoại....; Fax.....; Email........
-Số hiệu tài khoản giao dịch..................................tại kho bạc Nhà nước tỉnh...
-Mã số thuế  .......................................................................................
-Thành lập theo Quyết định số ( hoặc đăng ký kinh doanh số  cấp ngày... tháng .. năm .... 

Các bên thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung:

Các bên tự nguyện hình thành liên danh để tham gia gói thầu xây lắp ….. ( Ghi tên gói thầu ) thuộc dự án ….. ( Ghi tên dự án).

Các bên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch là : ….( Ghi tên của liên danh theo thỏa thuận).

Các bên cam kết không bên nào tự ý tham gia độc lập hoặc hợp tác dưới bất kỳ hình thức nào với bên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không bên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng trừ khi được đồng ý bằng văn bản của các bên trong liên danh

Trường hợp thành viên nào đó của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thoả thuận thì thành viên đó bi xử lý như sau:

Bồi thường thiệt hai cho các bên trong liên danh

Bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng

Điều 2. Phân công trách nhiệm:
Các bên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ( Ghi tên gói thầu) thuộc dự án ( Ghi tên dự án) đối với từng thành viên như sau:

Thành viên đứng đầu liên danh

Các bên nhất trí uỷ quyền cho ( ghi tên một bên) làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diên cho liên danh trong những việc sau:

Ký đơn dự thầu
Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trinh tham gia đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSDT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT.

Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng
Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghji

Các công việc khác trừ ký kết hợp đồng ( Ghi rõ nội dung các công việc khác -nếu có)
Các thành viên trong liên danh ( ghi cụ thể phần công việc, trách nhiệm của thành viên, kể cả người đứng đầu liên danh và phần trăm giá trị tương ứng ).
    Dự kiến phân chia trách nhiệm giữa các thành viên: .......................... ............

Điều 3. Hiệu lực của thoả thuận liên danh:
Thoả thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày  ký
Thoả thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

Các thành viên hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình và các bên tiến hành thanh lý hợp đồng
Các bên cùng thoả thuận chấm dứt

Huỷ thầu gói thầu xây lắp ….. ( Ghi tên gói thầu ) thuộc dự án ….. ( Ghi tên dự án) theo thông báo của bên mời thầu.
Thoả thuận liên danh được lập thành …………….bản, mỗi bên giữ …. bản , các bản thoả thuận có giá trị pháp lý như nhau.

	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH

	(Ghi rõ họ tên,chức vụ, ký tên , đóng dấu)                                                  
	(Ghi rõ họ tên,chức vụ, ký tên , đóng dấu) 


Trong thoả thuận liên danh phải phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn, khối lượng công việc phải thực hiện và giá trị tương ứng của từng thành viên trong liên danh, kể cả người đứng đầu liên danh và trách nhiệm của người đứng đầu liên danh; chữ ký của các thành viên, con dấu
 PHẦN II

Phần thứ hai

YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

Chương V. Giới thiệu dự án và gói thầu

Chương này giới thiệu chung, khái quát nêu thông tin tóm tắt về dự án và về gói thầu như địa điểm thực hiện dự án, quy mô của dự án, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.…  
1. Giới thiệu chung về dự án 

a) Dự án:

· Tên dự án:

· Chủ đầu tư :

· Nguồn vốn:

· Quyết định đầu tư:

· Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:

b) Địa điểm xây dựng: 

· Vị trí:

· Hiện trạng mặt bằng: các công trình nổi và ngầm hiện có

· Hạ tầng kỹ thuật hiện có cho địa điểm: Cấp nước, thoát nước, cấp điện, đường giao thông…

c) Quy mô xây dựng

· Loại công trình và chức năng 

· Quy mô và các đặc điểm khác (…………………………………………)

2. Giới thiệu chung về gói thầu

a) Phạm vi công việc của gói thầu:

b) Thời hạn hoàn thành: 

Chương VI. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Trong Chương này nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công tới khi hoàn thành hợp đồng theo tuần/tháng/ ngày.

1- Những yêu cầu cơ bản về tiến độ:

2- Thời gian khởi công và hoàn thành:


( Thời gian khởi công và thời hạn hoàn thành các hạng mục chính, các giai đoạn thi công và tổng tiến độ toàn bộ công trình theo quyết định đầu tư hoặc quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật).
Ngày khởi công :

Ngày hoàn thành : 

Địa điểm công trường: 
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho một số hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

	TT
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


Chương VII.  Yêu cầu về mặt kỹ thuật
Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc xây lắp (trừ giá). Yêu cầu về mặt kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập HSDT. 

Để đảm bảo mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật phải được soạn thảo xây dựng dựa trên cơ sở quyết định đầu tư, kế hoạch đấu thầu, thiết kế kỹ thuật và các tài liệu hướng dẫn kèm theo, các quy định pháp luật về đấu thầu. Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu, không được nêu các yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư, thiêt bị (sau đây gọi là hàng hóa) đưa vào xây lắp hoặc nguồn gốc cụ thể của vật tư, thiết bị làm giảm tính cạnh tranh trong đấu thầu. 

Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc hàng hóa từ một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của hàng hóa thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô hoặc xuất xứ nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó. 


Yêu cầu kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

3. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);

4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

5. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

6. Các yêu cầu về phòng chống cháy, nổ (nếu có);

7. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường;

8. Các yêu cầu về an toàn lao động;

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục 

11. Các yêu cầu khác tùy theo đặc thù của gói thầu

CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ÁP DỤNG
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối
	TCVN 4453-1995

	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép
	TCVN 4452-1995

	Kết cấu gạch đá
	TCVN 4085-1985

	Hoàn thiện trong xây dựng có bản
	TCVN 5674 -1992

	Tổ chức thi công xây lắp 
	TCVN 4005- 1985

	Ký thuật đầm nén
	TCVN 4201-1995

	Xi măng 
	TCVN 2682-1992

	Cát
	TCVN 1771-1986

	Đá dăm , sỏi
	TCVN1771-1986

	Ván khuôn
	TCVN 4453-1995

	Nước
	TCVN 4056-1987

	Thép
	TCVN 4453 -1995

	Quy trình bảo dưỡng
	TCVN5529-1991

	Đất 
	TCVN 4201-1995

	Nghiệm thu
	TCVN 4091-1985

	......................
	

	.....................
	


Ví dụ: Yêu cầu về vật liệu xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam

	1
	Xi măng
	

	
	Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 2682 : 1999

	
	Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 6260 : 1997

	2
	Cốt liệu và nước trộn cho bê tông và vữa 
	

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật 
	TCVNXD 7570 : 2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các phương pháp thử
	TCVN 7572 : 2006

	
	Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCXDVN 302 : 2004 

	3
	Bê tông
	

	
	Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn- Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
	TCVNXD 374: 2006

	4
	Cốt thép cho bê tông
	

	
	 Thép cốt bê tông- Thép vằn
	TCVN 6285: 1997

	
	 Thép cốt bê tông- Lưới thép hàn
	TCVN 6286: 1997

	5
	Gạch đất sét nung
	

	
	Gạch rỗng đất sét nung
	TCVN 1450: 1986

	
	Gạch đặc đất sét nung
	TCVN 1451: 1986

	...
	
	


Ví dụ: Quy phạm thi công, nghiệm thu

	1
	Công tác trắc địa, định vị công trình 
	

	
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình- Yêu cầu chung 
	TCVNXD 309: 2004

	2
	Công tác thi công đất
	

	
	Công tác đất- Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447 : 1987

	3
	Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép
	

	
	Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép- tiêu chuẩn thiết kế
	TCVNXD 356: 2005

	
	Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép toàn khối-Quy phạm thi công và nghiệm thu (trừ mục 6.8 được thay thế bởi TCVNXD 305: 2004)
	TCVN 4453 : 1995 

	
	Bê tông khối lớn - Quy phạm thi công và nghiệm thu (thay thế mục 6.8 của TCVN 4453-1995)
	TCVNXD 305: 2004

	
	Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép lắp ghép- Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVNXD 390: 2007

	
	Lưới thép hàn dùng trong kết cấu Bê tông cốt thép- Tiêu chuẩn thiết kế thi công lắp đặt và nghiệm thu
	TCVNXD 267: 2002

	
	Bê tông nặng- Yêu cầu dưõng ẩm tự nhiên
	TCVNXD 391: 2007

	...
	
	


Chương VIII. Các bản vẽ

Chương này liệt kê các bản vẽ 

	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ ngày phát hành
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Chương IX. Bảng tiên lượng

Trong Chương này, bên mời thầu liệt kê khối lượng công việc mà nhà thầu phải thực hiện làm căn cứ để nhà thầu tính toán giá dự thầu. Đơn giá mà nhà thầu chào trong bảng tiên lượng là đơn giá tổng hợp.

 Yêu cầu chung:

1. Trên cơ sở các bản vẽ TKKT đã được cung cấp, nội dung yêu cầu kỹ thuật và khối lượng ghi trong hồ sơ mời thầu, Nhà thầu có trách nhiệm tính toán và định giá dự thầu. Nếu có sai khác thì lập bản chào riêng và được đưa vào làm  cơ sở thương thảo, hoàn thiện hợp đồng

2. Đơn giá và giá thành nhà thầu ghi trong biểu khối lượng là đơn giá tổng hợp và giá thành bao gồm: nhân công, vật tư, máy thi công, lắp dựng, thuế,  các chi phí theo quy định,  trách nhiệm pháp lý và các nghĩa vụ đã nêu ra hoặc ghi trong hợp đồng.

3. Đơn giá và giá thành được ghi bằng đồng tiền Việt Nam.

4. Đơn giá và giá thành phải điền đầy đủ cho các công việc trong biểu khối lượng, mặc dù công việc đó có ghi khối lượng hay không. Các công việc mà nhà thầu không điền đơn giá hoặc giá thành sẽ được coi như đã tính trong các thành phần công việc khác. Tổng giá thành theo các điều khoản hợp đồng là tổng giá thành của từng công việc trong biểu khối lượng, nếu có công việc không ghi giá thành thì giá thành của công việc đó coi như đã được tính vào các thành phần công việc có liên quan.

5. Nhà thầu phải có chiết tính đơn giá phù hợp trước khi điền đơn giá và giá vào biểu khối lượng và giá dự thầu để làm căn cứ xác định giá đánh giá. ( Nếu nhà thầu có thư thay đổi giá dự thầu thì phải kèm theo chiết tính đơn giá thay đổi và đơn giá tổng hợp thay đổi tương ứng, nếu không có thì được hiểu là giảm đều cho các hạng mục công việc).
7. Nhà thầu phải điền đầy đủ model, xuất xứ, thương hiệu các sản phẩm, chất lượng quy cách vật tư, vật liệu đưa vào công trình.

Mẫu số 13

BIỂU TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU 
Tên công trình:

Hạng mục:

Gói thầu:

	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá dự thầu  sau thuế
	Thành tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


Tổng cộng: .......................( viết bằng số).........................................

( Viết bằng chữ)..................................................................................

…..ngày ...........tháng..........năm .....

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA  NHÀ THẦU

(Ghi rõ họ tên,chức vụ, ký tên , đóng dấu)
Ghi chú:

1. Bên mời thầu ghi các cột 1,2,3 và 4.

+ Cột (2) về Tên công việc: ghi theo loại công việc như bảng tiên lượng mời thầu được nêu trong hồ sơ mời thầu .

+ Cột (4) về Khối lượng: ghi theo đúng khối lượng được nêu trong bản tiên lượng mời thầu.


Những công việc hoặc khối lượng mà nhà thầu lường trước sẽ phải làm nhưng không có trong bản tiên lượng mời thầu hoặc khác với bản tiên lượng mời thầu (tăng hoặc giảm khối lượng) thì nhà thầu lập riêng thành 1 bảng, không điền chung vào biểu này. 
2.Căn cứ  hồ sơ thiết kế và khối lượng công việc do bên mời thầu cung cấp, Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra lại trước khi tính giá dự thầu, điền đầy đủ số liệu tất cả các cột và xác định giá dự thầu.  

+ Cột (5) Đơn giá dự thầu: Tính theo đơn vị khối lượng trong bản tiên lượng mời thầu. Đơn giá ở cột 5 là đơn giá tổng hợp đã bao gồm đầy đủ các chi phí trực tiếp, các phụ phí, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng. Trong đơn giá dự thầu có tính dự phòng và trượt giá
3. Phải có chiết tính đơn giá 
Mẫu số 14

BẢNG PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ DỰ THẦU
	STT
	Số hiệu định mức
	Tên hạng mục, công việc
	Đơn vị 
	Định mức
	Đơn giá 
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Tên công việc:
a- Vật liệu:

...............

b-Nhân công

..................

c-Máy:

...............

d-Trực tiếp phí khác 

e-Cộng(a+b+c+d)

f- Chi phí chung 

g- Giá thành xây dựng

h- Thu nhập chịu thuế tính trước

i- Cộng đơn giá dự thầu trước thuế

k- Thuế giá trị gia tăng

l- Đơn giá dự thầu sau thuế 

m- Các loại chi phí khác được phân bổ

n- Cộng đơn giá dự thầu 
	
	
	
	
	


Ghi chú: Yêu cầu lập chi tiết cho từng công việc cụ thể

Mẫu số 15

BẢNG TÍNH GIÁ VẬT LIỆU TRONG ĐƠN GIÁ DỰ THẦU
	STT
	Loại vật liệu
	Đơn vị tính


	Giá gốc của vật liệu
	Cự ly vận chuyển


	Cước vận chuyển
	Giá tính trong giá thầu
	Nguồn lấy vật liệu

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu số 16

BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ

	STT
	Các giai đoạn kể từ
	Dự
	toán của nhà thầu
	

	
	khi khởi công 

công trình (tháng)
	Kinh phí cần thiết cho từng giai đoạn
	%
	Tổng giá trị

	
	(Nêu các giai đoạn phù hợp tiến độ thi công
	
	
	

	
	và phù hợp biểu
	
	
	

	
	giá dự thầu)
	
	
	

	
	...
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	100%
	

	
	
	
	
	


PHẦN III

Phần thứ ba
YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG

Chương X
ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG

Điều 1. Giải thích từ ngữ


Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

-  “Hợp đồng” là sự thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo.

-  “Giá hợp đồng” là tổng số tiền mà chủ đầu tư phải trả cho nhà thầu theo hợp đồng.


- ”Chủ đầu tư” là tổ chức được nêu trong ĐKCT.

- ‘Nhà thầu chính” là nhà thầu trúng thầu (độc lập hoặc liên danh) được nêu trong ĐKCT.
- ‘Nhà thầu phụ” là nhà thầu thỏa thuận hoặc ký kết hợp đồng với nhà thầu chính để thực hiện một phần công việc xây dựng.

- Cán bộ giám sát thi công là người được chủ đầu tư giao nhiệm vụ hoặc người được ký kết hợp đồng để hoạt động thường xuyên và liên tục tại hiện trường nhằm quản lý khối lượng, chất lượng các công tác xây lắp của nhà thầu theo hợp đồng ký kết giữa nhà thầu với chủ đầu tư và theo thiết kế được duyệt. Cán bộ giám sát thi công được nêu trong ĐKCT.

-"Bảng tiên lượng" là bảng kê khối lượng công việc mà nhà thầu phải thực hiện để hoàn thành công trình. 

-"Đặc điểm kỹ thuật" là đặc tính kỹ thuật riêng của gói thầu đã ghi trong hợp đồng.

-“Yêu cầu kỹ thuật” là các yêu cầu về kỹ thuật của công trình kèm theo hợp đồng và những sửa đổi hoặc bổ sung về mặt kỹ thuật của nhà thầu thiết kế và chủ đầu tư .

-" Bản vẽ thiết kế " bao gồm các số liệu tính toán và thông tin kỹ thuật thể hiện trên bản vẽ, do chủ đầu tư cung cấp cho nhà thầu để thực hiện hợp đồng.

-"Ngày khởi công" là ngày tháng mà chủ đầu tư quyết định cho nhà thầu bắt đầu thực hiện thi công công trình.

-"Thời gian hoàn thành” là khoảng thời gian cần thiết thực hiện hợp đồng được tính từ ngày khởi công đến ngày công trình được hoàn thành.

-"Biên bản nghiệm thu" là văn bản ghi các nội dung nghiệm thu của chủ đầu tư, nhà thầu và các thành viên khác, làm cơ sở pháp lý cho việc thanh quyết toán theo hợp đồng.

-“Ngày” là ngày tính theo dương lịch, “Tháng” là các tháng tính theo dương lịch. 

-“Sai sót” là bất kỳ phần nào của công trình chưa hoàn thành theo đúng hợp đồng.

-“Thời hạn bảo hành công trình xây dựng” là thời gian chịu trách nhiệm pháp lý về sửa chữa các sai sót của nhà thầu. Thời hạn bảo hành được ghi trong Điều kiện cụ thể của hợp đồng và được tính từ ngày nhà thầu bàn giao công trình.

-“Ngày hoàn thành dự kiến” là ngày dự kiến mà nhà thầu sẽ hoàn thành công trình. Ngày hoàn thành dự kiến được quy định trong Điều kiện cụ thể của hợp đồng và chỉ có chủ đầu tư mới có thể điều chỉnh ngày hoàn thành dự kiến (gia hạn thời gian hay đẩy nhanh tiến độ). 

-“Vật tư” là tất cả nguyên vật liệu, kể cả các loại tiêu hao được nhà thầu sử dụng để tạo nên công trình.

-“Thiết bị lắp đặt vào công trình“ là bao gồm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ. Thiết bị công trình là các thiết bị được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế xây dựng . Thiết bị công nghệ là các thiết bị nằm trong dây chuyền công nghệ được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ.

-"Công trình" bao gồm công trình lâu dài và công trình tạm.

-"Công trình lâu dài" là những gì mà hợp đồng yêu cầu nhà thầu thi công, lắp đặt, theo bản vẽ thiết kế và bàn giao cho chủ đầu tư được xác định trong hợp đồng.

-" Công trình tạm " là các công trình cần thiết cho việc thi công công trình lâu dài do nhà thầu thiết kế, thi công lắp đặt và tháo dỡ.

-"Công trường" là địa điểm mà chủ đầu tư quy định cho nhà thầu sử dụng để thi công công trình được nêu trong ĐKCT.

Điều 2. Ngôn ngữ và Luật

Ngôn ngữ của Hợp đồng và luật điều chỉnh hợp đồng được nêu tại trong Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Điều 3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

1.  Nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo nội dung yêu cầu nêu trong ĐKCT để đảm bảo nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng.

2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho chủ đầu tư như một khoản bồi thường cho bất cứ thiệt hại nào phát sinh do lỗi của nhà thầu khi nhà thầu không hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng.

3.  Chủ đầu tư phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho nhà thầu trong thời hạn quy định tại ĐKCT.

Điều 4. Hình thức hợp đồng

Hình thức hợp đồng theo quy định tại ĐKCT.

Điều 5. Giám đốc điều hành công trình

1. Chủ đầu tư sẽ cử ra một đại diện để làm Giám đốc điều hành công trình nêu tại ĐKCT.

2. Với tư cách đại diện của chủ đầu tư , Giám đốc điều hành sẽ quyết định những vấn đề liên quan đến hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu khi thực hiện hợp đồng, trừ khi được quy định khác tại ĐKCT. 

3. Khi được chủ đầu tư cho phép, Giám đốc điều hành công trình có thể uỷ nhiệm bất kỳ nghĩa vụ và trách nhiệm nào của mình cho người khác, sau khi thông báo bằng văn bản cho nhà thầu, có thể huỷ bỏ việc uỷ nhiệm sau khi đã thông báo bằng văn bản cho nhà thầu.

Điều 6. Nhà thầu phụ

1. Nhà thầu có thể ký hợp đồng với nhà thầu phụ sau khi thống nhất với Giám đốc điều hành công trình, nhưng không được chuyển nhượng hợp đồng. Việc thuê nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu.  

2. Giá trị công việc mà các nhà thầu phụ thực hiện không được vượt quá tỷ lệ phần trăm theo giá hợp đồng quy định tại ĐKCT.

3. Yêu cầu khác về nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT.

Điều 7. Hợp tác với các nhà thầu khác

Nhà thầu phải hợp tác và chia sẻ công trường với các nhà thầu khác hoặc các tổ chức, cơ quan khác vào thời gian được ghi trong ĐKCT. Nhà thầu cũng sẽ phải cung cấp các phương tiện và dịch vụ cho họ như quy định tại ĐKCT. 

Điều 8. Nhân sự của nhà thầu

1. Nhà thầu phải sử dụng các cán bộ chủ chốt có tên trong Danh sách cán bộ chủ chốt được đề cập trong ĐKCT để thực hiện các chức năng được trình bày trong Danh sách hoặc sử dụng các cán bộ khác được Giám đốc điều hành công trình phê duyệt. Giám đốc điều hành công trình sẽ chỉ phê duyệt việc đề xuất thay thế cán bộ chủ chốt trong trường hợp năng lực và trình độ của những người thay thế về cơ bản bằng hay cao hơn các cán bộ được liệt kê trong Danh sách.

2. Nếu Giám đốc điều hành công trình yêu cầu nhà thầu cho thôi việc một hoặc các thành viên trong số nhân viên của nhà thầu với lý do chính đáng, thì nhà thầu phải bảo đảm rằng người đó sẽ rời khỏi công trường trong vòng năm ngày làm việc và không còn mối liên hệ nào nữa với công việc trong Hợp đồng.

Điều 9. Rủi ro của Chủ đầu tư  và Nhà thầu

 
Chủ đầu tư chịu mọi rủi ro mà hợp đồng này gọi là rủi ro của chủ đầu tư . Nhà thầu chịu mọi rủi ro mà hợp đồng này gọi là rủi ro của nhà thầu.

Điều 10. Rủi ro của Chủ đầu tư 

1. Kể từ Ngày khởi công cho đến ngày phát hành Giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ bảo hành, chủ đầu tư có những rủi ro sau đây:

a) Rủi ro về thương tích, tử vong về con người, mất mát hoặc hư hỏng tài sản (loại trừ công trình, máy móc, vật liệu, thiết bị) do sơ suất, vi phạm nhiệm vụ quy định, hay do chủ đầu tư hoặc người được chủ đầu tư tuyển dụng can thiệp vào bất kỳ quyền lợi pháp lý nào, trừ Nhà thầu;
b) Rủi ro về hư hại đối với công trình, máy móc, vật liệu và thiết bị trong chừng mực nhất định do lỗi của chủ đầu tư hoặc do thiết kế của chủ đầu tư, hoặc do chiến tranh, thiên tai, nhiễm phóng xạ hoặc do bất kỳ một sự kiện nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà thầu.

2. Kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao công trình cho đến ngày phát hành Giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ bảo hành, rủi ro về tổn thất hay hư hại đối với công trình, máy móc và vật liệu là rủi ro của chủ đầu tư ngoại trừ tổn thất hay hư hại do:

a) Một sai sót tồn tại vào Ngày Hoàn thành,

b) Một sự việc xảy ra trước Ngày Hoàn thành mà tự nó không phải là rủi ro của chủ đầu tư , hoặc

c) Các hoạt động của nhà thầu trên công trường sau Ngày Hoàn thành

Điều 11. Rủi ro của Nhà thầu
 
Kể từ Ngày Khởi công cho đến ngày phát hành Giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ bảo hành công trình, các rủi ro về thương tích, tử vong và mất mát hay hư hỏng tài sản (kể cả đối với công trình, máy móc, vật liệu và thiết bị) không phải là rủi ro của chủ đầu tư sẽ là rủi ro của nhà thầu.

Điều 12. Trường hợp bất khả kháng
1.  Nhà thầu sẽ không bị xử lý bảo đảm thực hiện hợp đồng, không phải bồi thường thiệt hại hay bị phạt, bị chấm dứt hợp đồng trong những trường hợp bất khả kháng.

2. Trong hợp đồng này, trường hợp bất khả kháng được hiểu là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của chủ đầu tư và nhà thầu, không liên quan đến sai phạm hoặc sơ xuất của hai bên, chẳng hạn: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách lý do kiểm dịch, cấm vận…

3.  Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, nhà thầu phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, nhà thầu chuyển cho chủ đầu tư giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nước nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. Trừ khi có ý kiến của chủ đầu tư bằng văn bản, nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng của trường hợp bất khả kháng.

Điều 13. Bảo hiểm
1. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm mua bảo hiểm công trình theo quy định hiện hành..

2. Kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình, nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba cho  rủi ro của nhà thầu đã nêu tại Điều 11 nêu trên.

Điều 14. Ngày hoàn thành công trình
Nhà thầu có thể bắt đầu thực hiện công trình vào Ngày Khởi công quy định tại ĐKCT và phải tiến hành thi công Công trình theo đúng Kế hoạch thi công do Nhà thầu trình và được Giám đốc điều hành công trình phê duyệt. Nhà thầu phải hoàn thành công trình vào Ngày Hoàn thành Dự kiến nêu tại ĐKCT.

Điều 15. Công trình tạm

Nhà thầu phải trình thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với các công trình tạm dự kiến cho chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc thiết kế các công trình tạm. Việc thông qua của chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi trách nhiệm của nhà thầu về việc thiết kế công trình tạm.

Điều 16. An toàn

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại công trường.

Điều 17. Đồ vật phát hiện tại công trường

 
Bất kỳ đồ vật gì có tính chất lịch sử hay có giá trị đáng kể được phát hiện tình cờ tại công trường sẽ là tài sản của Nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhà thầu phải thông báo cho Giám đốc điều hành công trình các phát hiện này và giải quyết các vấn đề trên liên quan theo chỉ dẫn của Giám đốc điều hành công trình.

Điều 18. Quyền sử dụng Công trường

 
Chủ đầu tư phải giao quyền sử dụng tất cả các phần của công trường cho nhà thầu. Trường hợp một phần nào đó của công trường chưa được giao vào ngày ghi trong ĐKCT, đây sẽ được xem là một nguyên nhân gây chậm trễ cho việc thực hiện hợp đồng của nhà thầu. 

Điều 19. Giải quyết tranh chấp

1.  Chủ đầu tư và nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.

2.  Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định trong ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được xác định trong ĐKCT.

Điều 20. Kế hoạch thi công

1. Trong khoảng thời gian quy định tại ĐKCT, nhà thầu phải trình Giám đốc điều hành công trình phê duyệt Kế hoạch thi công bao gồm các phương pháp tổng quát, sự sắp xếp, thứ tự thực hiện và thời gian cho tất cả các hoạt động của công trình.

2. Kế hoạch thi công phải chỉ ra tiến độ dự kiến đạt được cho mỗi một hạng mục và ảnh hưởng của tiến độ này đối với thời gian thực hiện các công việc còn lại, kể cả các thay đổi về trình tự các hạng mục.

3. Nhà thầu phải trình Giám đốc điều hành công trình phê duyệt Kế hoạch thi công đã cập nhật vào những thời điểm không vượt quá thời gian quy định trong ĐKCT. Nếu nhà thầu không trình Kế hoạch thi công đã cập nhật vào những thời điểm trên, Giám đốc điều hành công trình có thể giữ lại một số tiền quy định trong ĐKCT trong kỳ thanh toán tiếp theo. Số tiền này sẽ được thanh toán ở kỳ thanh toán kế tiếp sau khi Kế hoạch thi công này được trình.

4. Việc phê duyệt Kế hoạch thi công của Giám đốc điều hành công trình sẽ không thay thế các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu có thể điều chỉnh lại Kế hoạch thi công và trình lại cho Giám đốc điều hành công trình vào bất kỳ thời điểm nào.

Điều 21. Gia hạn Ngày Hoàn thành Dự kiến

 1.Trường hợp các sự kiện nêu tại khoản 2 sau đây làm chậm việc hoàn thành công trình trước Ngày hoàn thành dự kiến, chủ đầu tư cần gia hạn Ngày Hoàn thành Dự kiến.  

2. Các sự kiện ảnh hưởng tới ngày hoàn thành dự kiến:

a) Chủ đầu tư không giao một phần của mặt bằng công trường vào Ngày sử dụng Công trường theo Điều 18 của Chương này.

b) Chủ đầu tư tự sửa đổi lịch chia sẻ công trường với nhà thầu khác, làm ảnh hưởng đến công việc của nhà thầu trong hợp đồng.

c) Giám đốc điều hành công trình ra lệnh trì hoãn công việc hoặc không cấp bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc các yêu cầu cần thiết cho việc thực hiện công trình đúng thời hạn.

d) Tư vấn giám sát yêu cầu nhà thầu tiến hành các thí nghiệm bổ sung mà sau đó không tìm thấy sai sót.

đ) Giám đốc điều hành công trình không phê duyệt hợp đồng giao thầu phụ mà không có lý do chính đáng.

e) Giám đốc điều hành công trình yêu cầu giải quyết các tình huống đột xuất, do Chủ đầu tư gây ra, hoặc yêu cầu nhà thầu tiến hành thêm các công việc vì lý do an toàn hay vì các lý do khác.

h) Ảnh hưởng của bất kỳ rủi ro nào của Chủ đầu tư đến Nhà thầu.

g) Giám đốc điều hành công trình chậm trễ không có lý do trong việc cấp Giấy Chứng nhận Hoàn thành.

i) Các nguyên nhân khác được mô tả trong ĐKCT.

Điều 22. Đẩy nhanh tiến độ

1. Khi chủ đầu tư muốn nhà thầu hoàn thành công trình trước Ngày Hoàn thành Dự kiến, Giám đốc điều hành công trình phải yêu cầu nhà thầu cung cấp các đề xuất về giá để đẩy nhanh tiến độ cần thiết từ phía nhà thầu. Trường hợp chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận được về giá trị hợp đồng cần tăng thêm, Ngày Hoàn thành Dự kiến sẽ được điều chỉnh cho phù hợp và được cả chủ đầu tư lẫn nhà thầu xác nhận.

2. Phần giá trị tăng thêm nêu tại khoản 1 Điều này được tính vào giá hợp đồng để thanh toán cho nhà thầu.

Điều 23. Chậm tiến độ theo lệnh của Chủ đầu tư 

 
Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu hoãn việc khởi công hay làm chậm lại tiến độ của bất kỳ hoạt động nào trong công trình.

Điều 24. Vật tư, thiết bị đưa vào xây lắp

1. Nhà thầu phải đảm bảo tất cả các vật tư và thiết bị lắp đặt phải theo đúng các chủng loại tương ứng được nêu trong yêu cầu kỹ thuật và theo sự chỉ dẫn của tư vấn thiết kế.


2. Nhà thầu phải cung cấp mẫu, kết quả kiểm nghiệm của vật tư, thiết bị lắp đặt cho chủ đầu tư khi tập kết đến công trường để kiểm tra và làm cơ sở nghiệm thu công trình. 

3. Chủ đầu tư sẽ kiểm tra vật tư và thiết bị tại nơi khai thác, nơi sản xuất hay tại công trường vào bất kỳ lúc nào.

4. Nhà thầu phải đảm bảo số lượng cán bộ, nhiên liệu, máy móc và dụng cụ cần thiết cho việc kiểm tra vật tư, thiết bị nêu trên.

Điều 25. Cảnh báo trước

 
1. Nhà thầu phải cảnh báo sớm cho Giám đốc điều hành công trình về các sự kiện cụ thể sắp tới có thể gây tác hại đến chất lượng công trình, gia tăng giá hợp đồng hay làm chậm trễ việc xây dựng công trình. Giám đốc điều hành công trình có thể yêu cầu nhà thầu báo cáo về ảnh hưởng của sự kiện tương lai đối với giá hợp đồng và Ngày Hoàn thành. Nhà thầu phải cung cấp bản báo cáo này trong thời gian sớm nhất có thể.

 
2. Nhà thầu phải hợp tác với Giám đốc điều hành công trình trong việc đưa ra các đề xuất nhằm tránh hoặc giảm được ảnh hưởng của sự kiện nêu trên.

Điều 26. Xác định sai sót

 
1. Tư vấn giám sát phải chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá chất lượng các công việc của nhà thầu và thông báo cho nhà thầu về bất kỳ sai sót nào được tìm thấy. Việc kiểm tra như vậy không ảnh hưởng đến trách nhiệm của nhà thầu. Tư vấn giám sát có thể yêu cầu nhà thầu xác định sai sót để khắc phục và kiểm tra bất kỳ công việc nào mà Giám đốc điều hành công trình cho là có thể có sai sót.


2. Trường hợp tư vấn giám sát yêu cầu nhà thầu tiến hành một thí nghiệm mà không quy định trong Tiêu chuẩn Kỹ thuật để kiểm tra bất kỳ công việc nào xem có sai sót không và việc kiểm tra cho thấy có sai sót, thì nhà thầu phải thanh toán chi phí về thí nghiệm. Nếu không có sai sót, chủ đầu tư sẽ chịu chi phí này.

Điều 27.  Bảo hành công trình

1.  Thời gian bảo hành công trình được tính kể từ ngày hoàn thành công trình và được xác định trong ĐKCT. Thời gian bảo hành công trình phải được gia hạn cho đến khi khắc phục xong các sai sót do lỗi của nhà thầu.

2. Yêu cầu về bảo hành công trình được nêu trong ĐKCT. 

3. Chủ đầu tư phải thông báo cho nhà thầu về bất kỳ tổn thất hoặc hư hỏng của công trình hoặc vật liệu được đưa vào công trình trong khoảng thời gian từ Ngày khởi công đến khi kết thúc thời hạn bảo hành do lỗi của nhà thầu gây ra. Nhà thầu phải khắc phục các sai sót trong thời gian quy định tại thông báo của chủ đầu tư bằng chi phí của nhà thầu.


4. Nếu nhà thầu không khắc phục sai sót trong khoảng thời gian được chủ đầu tư quy định trong thông báo, chủ đầu tư sẽ định giá chi phí khắc phục sai sót và nhà thầu sẽ phải thanh toán khoản tiền này.

Điều 28. Bảng tiên lượng

Bảng tiên lượng bao gồm các hạng mục công việc mà nhà thầu phải thực hiện. Bảng tiên lượng được sử dụng để tính giá hợp đồng. 

Điều 29. Điều chỉnh hợp đồng

 1. Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài quy định trong hợp đồng mà không làm thay đổi mục tiêu đầu tư hoặc tổng mức đầu tư (đối với công việc xây lắp áp dụng hình thức trọn gói là ngoài khối lượng công việc phải thực hiện theo thiết kế, đối với công việc xây lắp áp dụng hình thức theo đơn giá là ngoài khối lượng công việc trong biểu giá hợp đồng), hai bên sẽ tiến hành đàm phán về khối lượng phát sinh để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng.

2. Nhà thầu phải cập nhật việc bổ sung khối lượng công việc trong Kế hoạch thi công.

Điều 30. Dự trù kinh phí theo kế hoạch thi công

Khi Kế hoạch thi công được cập nhật, Nhà thầu phải trình cho Giám đốc điều hành công trình và Tư vấn giám sát bản dự trù kinh phí đã cập nhật theo kế hoạch thi công. 

Điều 31. Tạm ứng

1. Chủ đầu tư tạm ứng cho Nhà thầu theo các nội dung quy định trong ĐKCT.

2. Tiền tạm ứng sẽ được hoàn trả bằng cách khấu trừ đi số tiền theo tỉ lệ nhất định quy định tại ĐKCT trong các khoản thanh toán khác đến hạn cho nhà thầu, trên cơ sở theo tiến độ phần trăm hoàn thành công trình.

Điều 32. Thanh toán

Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu theo các nội dung quy định trong ĐKCT.

Điều 33. Điều chỉnh giá hợp đồng

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng áp dụng đối với hình thức theo đơn giá, hình thức theo thời gian .

2. Nội dung điều chỉnh, phương pháp và thời gian tính điều chỉnh, cơ sở dữ liệu đầu vào để tính điều chỉnh giá được quy định tại ĐKCT.

Điều 34. Bồi thường Thiệt hại

 
Nhà thầu phải bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư theo mức quy định trong ĐKCT cho mỗi ngày chậm hoàn thành công trình so với Ngày hoàn thành Dự kiến hoặc Ngày hoàn thành dự kiến được gia hạn. Tổng số tiền bồi thường thiệt hại phải không vượt quá tổng số tiền quy định trong ĐKCT. Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản bồi thường thiệt hại từ các khoản thanh toán đến hạn của nhà thầu. Việc thanh toán bồi thường thiệt hại sẽ không làm thay đổi trách nhiệm pháp lý của nhà thầu.

Điều 35. Nghiệm thu

Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định của pháp luật xây dựng hiện hành. Biên bản nghiệm thu phải được ký xác nhận của đại diện chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu. 

Điều 36. Hoàn thành công trình

 
Chủ đầu tư phải cấp Giấy chứng nhận hoàn thành công trình cho nhà thầu khi xác định công trình đã hoàn thành. Chủ đầu tư phải tiếp nhận công trường và công trình trong vòng số ngày được quy định trong ĐKCT kể từ khi nhà thầu được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành công trình. 

Điều 37. Bản vẽ hoàn công, hướng dẫn vận hành 

1. Nhà thầu phải hoàn thành và nộp cho chủ đầu tư bản vẽ hoàn công theo quy định của pháp luật hiện hành, tài liệu hướng dẫn quy trình vận hành thiết bị lắp đặt (nếu có) vào ngày quy định trong ĐKCT. 

2. Nếu nhà thầu không nộp bản vẽ hoàn công hoặc hướng dẫn vào ngày quy định trong dữ liệu hợp đồng hoặc các tài liệu này không được chủ đầu tư chấp nhận, chủ đầu tư sẽ giữ lại số tiền quy định trong ĐKCT từ khoản thanh toán đến hạn cho Nhà thầu.

Điều 38. Chấm dứt Hợp đồng

1. Chủ đầu tư hoặc nhà thầu có thể chấm dứt Hợp đồng nếu bên kia có vi phạm cơ bản về Hợp đồng.

2. Các vi phạm cơ bản về hợp đồng bao gồm:

a) Nhà thầu ngừng thi công 45 ngày trong khi việc ngừng thi công này không có trong Kế hoạch thi công hiện tại và chưa được Giám đốc điều hành công trình cho phép.

b) Giám đốc điều hành công trình yêu cầu nhà thầu làm chậm tiến độ công trình, và yêu cầu này không được rút lại trong vòng 60 ngày.

c) Nhà thầu bị phá sản hay vỡ nợ.

d) Giám đốc điều hành công trình ra thông báo rằng việc không khắc phục một sai sót cụ thể là vi phạm cơ bản hợp đồng và nhà thầu vẫn không khắc phục sai sót này trong khoảng thời gian thích hợp được Giám đốc điều hành công trình xác định.

đ) Nhà thầu đã làm chậm trễ việc hoàn thành công trình với tổng số ngày mà tổng giá trị bồi thường thiệt hại vượt quá giá trị tối đa như quy định tại Mục.. của Chương này.

e) Các hành vi khác nêu tại ĐKCT.

3. Nếu hợp đồng bị chấm dứt, nhà thầu phải ngừng công việc ngay lập tức, giữ công trường an toàn và rời công trường trong thời gian sớm nhất có thể.

Điều 39. Thanh toán trong trường hợp chấm dứt hợp đồng

1. Nếu hợp đồng bị chấm dứt do vi phạm cơ bản về hợp đồng từ phía nhà thầu, chủ đầu tư sẽ lập biên bản xác nhận giá trị các công việc đã thực hiện, vật liệu đã mua trừ đi khoản tiền tạm ứng của nhà thầu đã nhận. Nếu số tiền tạm ứng nhiều hơn giá trị các công việc đã thực hiện, vật liệu đã mua thì nhà thầu phải có trách nhiệm hoàn trả lại cho chủ đầu tư khoản tiền chênh lệch này. Trường hợp ngược lại, chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho nhà thầu. 

2. Nếu hợp đồng bị chấm dứt do vi phạm cơ bản về hợp đồng từ phía chủ đầu tư hoặc do bất khả kháng, chủ đầu tư sẽ lập biên bản xác nhận giá trị các công việc đã thực hiện, vật liệu đã mua, chi phí hợp lý cho việc di chuyển thiết bị, hồi hương nhân sự mà nhà thầu thuê cho công trình và chi phí của nhà thầu về việc bảo vệ công trình, trừ đi khoản tiền tạm ứng mà nhà thầu đã nhận. Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho nhà thầu khoản tiền chênh lệch này.

Điều 40. Tài sản

Mọi vật liệu tại công trường, máy móc, thiết bị, công trình tạm và công trình sẽ được xem là tài sản của chủ đầu tư nếu hợp đồng bị chấm dứt do lỗi của nhà thầu.

Chương  XI
ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

	Điều
	Khoản
	Nội dung

	1
	
	Chủ đầu tư: ______________________(ghi tên chủ đầu tư)

	
	
	Nhà thầu :____________________(ghi tên nhà thầu)

	
	
	Cán bộ giám sát thi công:……….. (nêu tên của cán bộ giám sát thi công).
Địa điểm Công trường:_______________________

	2
	
	Ngôn ngữ của Hợp đồng :___________________

Luật mà Hợp đồng áp dụng :______________

	3
	1
	Nội dung yêu cầu đối với bảo đảm thực hiện hợp đồng:

-  Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: ___________

  (Tùy theo tính chất của gói thầu mà nêu cụ thể thời hạn yêu cầu, ví dụ: Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng là___ ngày trước khi ký hợp đồng, hoặc sau khi ký hợp đồng nhưng trước ngày hợp đồng có hiệu lực...)

-  Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: ___________

  [Nêu cụ thể hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng. Tùy theo yêu cầu của gói thầu mà quy định việc áp dụng một hoặc các hình thức bảo đảm như: đặt cọc, ký quỹ hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng. Ví dụ, việc yêu cầu bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng hình thức nộp thư bảo lãnh của ngân hàng:

   Trường hợp nhà thầu phải nộp bảo lãnh thì phải do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc một ngân hàng ở nước ngoài (được bên mua chấp thuận) phát hành, theo Mẫu số 13 Chương X hoặc một mẫu khác được bên mua chấp thuận. Trường hợp bảo lãnh do một ngân hàng ở nước ngoài phát hành thì phải phát hành thông qua chi nhánh tại Việt Nam hoặc phải được một ngân hàng của Việt Nam có quan hệ đại lý với ngân hàng phát hành xác nhận trước khi gửi tới bên mua.

  - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: ____ % giá hợp đồng.

    (Nêu giá trị cụ thể tùy theo yêu cầu của gói thầu và tối đa là 10% giá hợp đồng; trường hợp để phòng ngừa rủi ro cao thì giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng phải cao hơn nhưng không quá 30% giá hợp đồng và phải được người quyết định đầu tư hoặc người được ủy quyền cho phép).

   -  Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến hết ngày ____ tháng ____ năm ____.

  (Tùy theo tính chất, yêu cầu của gói thầu mà quy định thời hạn này, ví dụ: Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có hiệu lực cho đến khi công trình được nghiệm thu và nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định)

	
	3
	Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: _____

   (Ghi cụ thể thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu, 

Ví dụ: Chủ đầu tư phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho nhà thầu ngay sau khi hoặc không chậm hơn ____ ngày kể từ khi công trình được bàn giao, nghiệm thu, đồng thời nhà thầu đã chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định) 

	4
	
	Hình thức hợp đồng :_________________

(Ghi cụ thể hình thức hợp đồng và nguyên tắc thanh toán đối với từng hình thức.

Đối với hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng không được điều chỉnh trong quá trình thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 


Đối với hợp đồng theo đơn giá, nhà thầu được thanh toán trên cơ sở khối lượng công việc thực tế đã thực hiện).

	5
	1
	Giám đốc điều hành công trình :_________(ghi tên Giám đốc điều hành công trình)

	
	2
	Quy định khác :_________________

	6
	2
	Khối lượng thầu phụ không  vượt quá: …. giá Hợp đồng (ghi phần trăm)

	
	3
	Yêu cầu khác về nhà thầu phụ :______________

(Nêu yêu cầu khác về thầu phụ như phải có tư cách hợp lệ… ).

	7
	
	Thời gian chia sẻ công trường :_____________

(Ghi thời gian mà nhà thầu cần chia sẻ công trường với nhà thầu khác, nếu có).

	8
	1
	Danh sách cán bộ chủ chốt tại công trường của Nhà thầu :_________________

(Nêu danh sách cán bộ chủ chốt phù hợp với Danh sách cán bộ chủ chốt điều hành thi công tại công trường như kê khai tại Mẫu số 6 Chương IV).

	14
	
	Ngày khởi công:_________(ghi ngày dự định khởi công)
Ngày hoàn thành dự kiến:_____________(ghi ngày hoàn thành dự kiến)

	
	
	

	18
	
	Ngày giao  Công trường (mặt bằng thi công): __________(ghi ngày giao công trường)

	19
	2
	Thời gian để tiến hành hòa giải:_____________

Giải quyết tranh chấp: _______________________

   (Nêu cụ thể thời gian và cơ chế xử lý tranh chấp tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu. Trong đó cần nêu rõ thời gian gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp, cơ quan xử lý tranh chấp, chi phí cho việc giải quyết tranh chấp...)

	20
	1
	Thời gian trình Kế hoạch thi công:____________

	
	3
	Thời gian cập nhật Kế hoạch thi công:__________

Khoản tiền giữ lại:___________

	21
	
	Các nguyên nhân khác:__________________

	27
	1
	Thời gian bảo hành công trình:_____________

	
	2
	Yêu cầu về bảo hành công trình:__________

(ghi yêu cầu về bảo hành công trình theo quy định tại Luật Xây dựng và Nghị định 209/CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng).

	31
	1
	Tạm ứng:_______________

(Nêu số tiền tạm ứng, các chứng từ để tạm ứng, phương thức tạm ứng… phù hợp quy định tại Nghị định 99/CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các Thông tư của Bộ Tài chính. Trong trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu nhà thầu xuất trình bảo lãnh tiền tạm ứng theo Mẫu số 18 Chương XII).

	
	2
	Hoàn trả tạm ứng:__________

	32
	
	Phương thức thanh toán:___________

(Tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này. 

     Việc thanh toán cho nhà thầu có thể quy định bằng tiền mặt, thanh toán bằng thư tín dụng, chuyển khoản… Số lần thanh toán có thể quy định theo giai đoạn, theo phần công việc đã hoàn thành hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành toàn bộ hợp đồng. 

      Thời hạn thanh toán có thể quy định thanh toán ngay hoặc trong vòng không quá một số ngày nhất định kể từ khi bên bán xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Đồng thời, cần quy định cụ thể về chứng từ phục vụ cho việc thanh toán phù hợp với Nghị định 99/CP và các Thông tư của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng).

	33
	2
	Điều chỉnh giá hợp đồng:_____________

(1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng áp dụng đối với hình thức theo đơn giá. Trong Mục này cần phải quy định rõ nội dung điều chỉnh, phương pháp và thời gian tính điều chỉnh, cơ sở dữ liệu đầu vào để tính điều chỉnh giá. Cần quy định sử dụng báo giá, hoặc chỉ số giá của các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương, trung ương hoặc cơ quan chuyên ngành độc lập của nước ngoài ban hành đối với các chi phí có nguồn gốc từ nước ngoài.

Việc điều chỉnh giá được thực hiện thông qua điều chỉnh khối lượng công việc; điều chỉnh đơn giá hoặc điều chỉnh giá hợp đồng do trượt giá.

2. Phương pháp điều chỉnh giá quy định trong hợp đồng phải bảo đảm phù hợp với tính chất công việc nêu trong hợp đồng. Có thể áp dụng công thức điều chỉnh giá hợp đồng do trượt giá như sau:

Pn = a+ 
[image: image1.wmf]Lo

Ln

b

+
[image: image2.wmf]Eo

En

c

+
[image: image3.wmf]Mo

Mn

d

+ ...

Trong đó:

· “Pn”: hệ số điều chỉnh (tăng hoặc giảm) được áp dụng cho thanh toán hợp đồng đối với các công việc được tiến hành trong thời gian “n” theo tiền tệ tương ứng.

· “a” : là hệ số cố định, được nêu trong bảng số liệu điều chỉnh tương ứng, thể hiện phần không điều chỉnh của các khoản thanh toán theo hợp đồng.

· “b”, “c”, “d” ... : là những hệ số biểu hiện tỷ lệ (tỷ trọng) của  mỗi phần chi phí liên quan đến việc thực hiện công việc được nêu trong bảng số liệu điều chỉnh tương ứng, như: chi phí nhân công, chi phí máy (thiết bị), chi phí vật liệu, ...

· “Ln”, “En”, “Mn”, ...: là các chỉ số giá hiện thời hoặc những giá điều chỉnh cho thời gian “n” được thể hiện bằng tiền tệ thanh toán tương ứng, mỗi chỉ số hoặc giá được áp dụng cho một loại chi phí tương ứng trong bảng số liệu điều chỉnh vào thời điểm 28 ngày trước ngày bên nhận thầu nộp hồ sơ thanh toán.

· “Lo”, “Eo”, “Mo”, ...: là các chỉ số giá cơ bản hoặc những giá điều chỉnh, được thể hiện bằng tiền tệ thanh toán tương ứng, mỗi chỉ số hoặc giá được áp dụng cho một loại chi phí tương ứng trong bảng số liệu điều chỉnh vào thời điểm 28 ngày trước ngày khởi công.

Các hệ số “a”, “b”, “c”, “d”, ... và các chỉ số Lo, Eo, Mo, ... phải được xác định trong hồ sơ dự thầu và là tài liệu kèm theo hợp đồng.


Nếu bên nhận thầu không hoàn thành công trình trong khoảng thời gian hoàn thành, việc điều chỉnh giá sẽ được thực hiện dựa trên mỗi chỉ số giá hoặc giá điều chỉnh được áp dụng vào thời điểm 28 ngày trước ngày hết hạn thời gian hoàn thành công trình hoặc chỉ số hoặc giá cả hiện hành (tuỳ theo cách thức nào thuận lợi hơn cho chủ đầu tư).

3. Tùy theo tính chất, quy mô của gói thầu mà có thể quy định về điều chỉnh giá hợp đồng trong trường hợp (i) giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị nêu trong hợp đồng do Nhà nước kiểm soát biến động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 57 của Luật Đấu thầu.  (ii) Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 57 của Luật Đấu thầu.

4.  Việc điều chỉnh giá hợp đồng do điều chỉnh đơn giá hoặc điều chỉnh giá hợp đồng do trượt giá ngoài khoản 3 nêu trên chỉ được thực hiện đối với hợp đồng có thời gian thực hiện hợp đồng ghi trong kế hoạch đấu thầu là trên 12 tháng. 


Trong Mục này cũng nên quy định việc điều chỉnh giá hợp đồng được thực hiện tại các kỳ thanh toán quy định tại Điều 32 của ĐKCT).

	34
	
	Bồi thường thiệt hại:  _________________

Tổng giá trị bồi thường thiệt hại tối đa cho toàn bộ Công trình:  _____________________

(Nêu phạm vi bồi thường phù hợp với Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn).

	36
	
	Thời gian tiếp nhận công trình:___________

	37
	1
	Thời gian nộp bản vẽ hoàn công:__________

	
	2
	Khoản tiền giữ lại:___________

	38
	2
	Các hành vi khác:_____________


Mẫu số 17

MẪU THÔNG BÁO TRÚNG THẦU

.........., ngày ...........tháng ....... năm.......


Kính gửi:...........................................................................................


Chúng tôi xin thông báo .............(tên nhà thầu trúng thầu) biết rằng hồ  dự thầu của đơn vị đề ngày.......... tháng ........ năm ...........cho việc thi công gói thầu số..... ....... Sau khi  hiệu chỉnh sai lệch, sửa lỗi số học theo quy định của hồ sơ mời thầu, người có thẩm quyền đã chấp thuận tại quyết định số....ngày.......tháng.....năm........với giá trúng thầu là:.............................đồng
(Viết số tiền bằng chữ)


Chúng tôi ( Tên bên mời thầu ) chấp thuận toà kinh tế thuộc toà án nhân dân tỉnh........được chỉ định là trọng tài xử lý tranh chấp hợp đồng.


Chúng tôi đề nghị Nhà thầu ....... tiến hành thi công công trình trên theo đúng các nội dung cam kết trong hợp đồng.


Trong quá trình thực hiện các công việc, Nhà thầu sẽ được chỉ dẫn theo đúng các tài liệu hợp đồng.


Tài liệu kèm theo: Bản thỏa thuận hợp đồng (dự thảo).

Ngày ...........tháng..........năm .....

                                                                               ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU

  






    (Chức vụ, ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 18

MẪU BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG




...........Ngày..............tháng..........năm ........


Kính gửi: ........................................( tên bên mời thầu)

Ngân hàng (tên của ngân hàng) có trụ sở tại (ghi địa chỉ của ngân hàng)


Do (tên Nhà thầu) cam kết thực hiện xây lắp...........  (tên gói thầu) và do yêu cầu của (tên bên mời thầu) nêu trong hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu phải nộp giấy bảo lãnh của ngân hàng với số tiền: ..................(ghi rõ giá trị số tiền bằng số, bằng chữ) để đảm bảo trách nhiệm của Nhà thầu trong thời gian thực hiện hợp đồng đã ký.

      Chúng  tôi đồng ý cấp cho nhà thầu giấy bảo lãnh này và khẳng định rằng chúng tôi thay mặt cho nhà thầu  chịu trách nhiệm trực tiếp (tên bên mời thầu) với số tiền đảm bảo là ........... (ghi rõ giá trị số tiền bằng số và bằng chữ).


Khi nhận được văn bản yêu cầu của (tên bên mời thầu) và không cần bất kỳ sự giải thích nào, chúng tôi cam đoan sẽ trả cho (tên bên mời thầu) số tiền đảm bảo là ...........  (ghi rõ giá trị số tiền bằng số và bằng chữ).

  Bảo lãnh này có hiệu lực đến ngày........tháng.......năm .......








 Tên ngân hàng bảo lãnh                                                      







 (Ghi rõ họ tên,chức vụ, ký tên , đóng dấu)
Mẫu số 19

Ví dụ MẪU THỎA THUẬN HỢP ĐỒNG

( Lưu ý: Theo Công bố số 2508/BXD-VP ngày 26/11/2007 của Bộ Xây dựng

 Công bố mẫu  hợp đồng thi công xây dựng công trình)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........ , ngày ...... tháng..... năm 200..

THỎA THUẬN HỢP ĐỒNG 

Số :                /HĐ-XD

	Tên gói thầu
	:
	

	Hạng mục
	:
	

	Dự án
	:
	

	Địa điểm
	:
	


I-  Các căn cứ để ký kết hợp đồng:

-Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 ;

-Căn cứ Luật Đầu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 ;

-Căn Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
;

-Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật Đấu thầu  và lựa chọn  nhà thầu xây dựng theo luật Xây dựng;
-Căn cứ yêu cầu thực hiện gói thầu số...............................của (bên mời thầu).

-Căn cứ quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu số ....ngày.....tháng ....năm ........ và thông báo trúng thầu số....ngày.....tháng ....năm ........

-Căn cứ bảo đảm thực hiện hợp đồng số ....ngày.....tháng ....năm ........ của Ngân hàng ………………..

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 200 .. tại ..............................................chúng tôi gồm các bên dưới đây

II- Các bên ký hợp đồng.

1. Bên giao thầu (gọi tắt là bên A):


-Tên đơn vị , tổ chức:..................................................................................


-Địa chỉ ............................................................ 

-Họ tên, chức vụ người đại diện (hoặc người được uỷ quyền):..................  


-Số điện thoại....; Fax.....; Email........
-Số hiệu tài khoản giao dịch..................................tại kho bạc Nhà nước tỉnh...
-Mã số thuế  .......................................................................................
-Thành lập theo Quyết định số ( hoặc đăng ký kinh doanh số  cấp ngày... tháng .. năm .... 

2. Bên nhận thầu (gọi tắt là bên B):


-Tên đơn vị , tổ chức:..................................................................................


-Địa chỉ ............................................................ 

-Họ tên, chức vụ người đại diện (hoặc người được uỷ quyền):..................  


-Số điện thoại....; Fax.....; Email........
-Số hiệu tài khoản giao dịch..................................tại kho bạc Nhà nước tỉnh...
-Mã số thuế  .......................................................................................
-Thành lập theo Quyết định số ( hoặc đăng ký kinh doanh số  cấp ngày... tháng .. năm .... 

HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT

HỢP ĐỒNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên A giao cho bên B thực hiện thi công xây dựng, lắp đặt công trình theo đúng thiết kế được duyệt, được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng các quy định của hiện hành.

Điều 2. Chất lượng vào các yêu cầu kỹ thuật

Phải thực hiện theo đúng thiết kế, bảo đảm sự bền vững và chính xác của các kết cấu xây dựng và thiết bị lắp đặt theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.
Điều 3. Thời gian và tiến độ thực hiện

3.1 Thời gian thực hiện:
Thời gian bắt đầu: ( Ngay sau khi hợp đồng được ký kết hoặc hai bên thoả thuận bắt đầu từ ngày ...)

Thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày ..... tháng .... năm 200...

3.2 Tiến độ thực hiện:

Tổng tiến độ của gói thầu......................... ngày

Tiến dộ thực hiện của hạng mục............................ ngày 

Tiến dộ thực hiện của hạng mục............................ ngày 

Tiến dộ thực hiện của hạng mục............................ ngày 

.......................................................................

Điều 4.  Điều kiện nghiệm thu và bàn giao công trình

4.1 Điều kiện nghiệm thu

+ Tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng

+ Bên A sẽ thực hiện nghiệm thu từng công việc xây dựng, từng bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng; từng hạng mục công trình xây dựng , công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Đối với bộ phận bị che khuất của công trình phải được nghiệm thu và bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành các bước tiếp theo;

+ Bên A chỉ nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu đã hoàn thành và có đủ hồ sơ theo quy định

+ Công trình chỉ được nghiệm thu đưa vào sử dụng khi đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế, đảm bảo chất lượng  đạt các tiêu chuẩn theo quy định

4.2 Điều kiện để bản giao công trình đưa vào sử dụng:

- Đảm bảo các yêu cầu về nguyên tắc, nội dung và trình tự bàn giao công trình đã xây dựng xong đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

Đảm bảo an toàn trong vận hành, khai thác khi đưa công trình vào sử dụng;

Việc nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng phải thành lập Hội đồng nghiệm thu bàn giao công trình, thành phần của Hội đồng nghiệm thu theo quy định của pháp luật về nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng.

Điều 5. Bảo hành công trình

5.1 Bên thi công xây dựng có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình sau khi bàn giao cho Chủ đầu tư. Nội dung bảo hành công trình bao gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi công trình vận hành, sửa dụng không bình thường do lỗi của nhà thầu gây ra;

5.2 Thời hạn bảo hành công trình được tính từ ngày nhà thầu thi công xây dựng công trình bàn giao công trình hoặc hạng mục công trình phải bảo hành cho chủ đầu tư ( không ít hơn 24 tháng đối với các loại công trình cấp đặc biệt, cấp I- Không ít hơn 12 tháng đối với công trình còn lại )

5.3 Mức tiền cam kết để bảo hành công trình:

- Bên B ( Nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình) có trách nhiệm nộp tiền bảo hành vào tài khoản  của chủ đầu tư theo mức 3% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng hoặc hạng mục công trình xây dựng có thời hạn không ít hơn 24 tháng và 5% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng hoặc hạng mục công trình xây dựng có thời hạn không ít hơn 12 tháng ;

Bên B chỉ được hoàn trả tiền bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã  hoàn thành công việc bảo hành;

Tiền bảo hành công trình xây dựng, bảo hành thiết bị công trình được tính theo lãi suất ngân hàng do hai bên thoả thuận. Tiền bảo hành có thể được thay thế bằng thư bảo lãnh của  Ngân hàng có giá trị tương đương, hoặc có thể cấn trừ vào tiền thanh toán khối lượng công trình hoàn thành do hai bên thoả thuận.

Điều 6. Giá trị hợp đồng:

Giá  hợp đồng: Căn cứ sự thoả thuận giữa hai bên giao thầu và bên nhận thầu để xác định loại giá hợp đồng .

Giá trị hợp đồng căn cứ loại giá hợp đồng, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn việc lập quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư và sự thoả thuận của hai bên ( Đàm phán sau đấu thầu ) xác định giá trị hợp đồng.

Toàn bộ giá trị của hợp đồng bao gồm giá trị của từng phần việc cụ thể

6.1 Giá trị hợp đồng phần: .............................( chi tiết tại phụ lục của HĐ):  ........đ
6.2 Giá trị hợp đồng phần: .............................( chi tiết tại phụ lục của HĐ):  ........đ
6.3 Giá trị hợp đồng phần: .............................( chi tiết tại phụ lục của HĐ):  ........đ
Tổng giá trị hợp đồng: ................đồng ( bằng chữ:...................................................)

( Chi tiết từng phần được thể hiện cụ thể ở các phụ lục kèm theo Hợp đồng )

Giá trị hợp đồng trên có thể được điều chỉnh trong các trường hợp :

a/ Bổ sung, điều chỉnh khối lượng thực hiện so với hợp đồng:

- Nếu khối lượng công việc phát sinh đã có đơn giá trong hợp đồng thì giá trị phần khối lượng phát sinh được tính theo đơn giá đó;

- Nếu khối lượng công việc phát sinh không có đơn giá ghi trong hợp đồng thì giá trị phát sinh được tính theo đơn giá tại địa phương hai bên thống nhất xây dựng mức giá mới và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để áp dụng;

- Nếu  khối lượng công việc thay đổi ( tăng hoặc giảm) so với hợp đồng lớn hơn 20% thì hai bên có thoả thuận xác định đơn giá mới.

b/ Nhà nước có thay đổi chính sách: Thay đổi tiền lương, thay đổi giá nguyên vật liệu do nhà nước quản lý giá, thay đổi tỷ giá hối đoái đối với phần vốn có sử dụng ngoại tệ hoặc thay đổi các chế độ, chính sách mới làm thay đổi mặt bằng giá đầu tư xây dựng công trình. Trong trường hợp này chỉ điều chỉnh khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

c/ Trường hợp bất khả kháng do thiên tai như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hoả hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ xẩy ra chiến tranh,... và các thảm hoạ khác chưa lường hết được. Khi đó các bên tham gia hợp đồng thương thảo để xác định giá trị hợp đồng điều chỉnh phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 7.Thanh toán hợp đồng

7.1 Tạm ứng:

Việc tạm ứng vốn theo hai bên thoả thuận và được thực hiện ngay sau khi hợp đồng xây dựng có hiệu lực. Mức tạm ứng được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 41, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006  của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

7.2 Thanh toán hợp đồng:

Hai bên giao nhận thầu thoả thuận về phương thức thanh toán theo thời gian hoặc theo giai đoạn hoàn thành trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành và mức giá đã ký.

7.3 Hình thức thanh toán: 

Tiền mặt, hoặc chuyển khoản.

7.4 Đồng tiền thanh toán:

Đồng tiền áp dụng để thanh toán: Tiền Việt Nam, hoặc ngoại tệ (trong trường hợp thanh toán với nhà thầu nước ngoài có sự thỏa thuận thanh toán bằng một loại ngoại tệ).

Điều 8.Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng:

Bảo đảm thực hiện hợp đồng được áp dụng đối với tất cả các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Bên dự thầu phải có bảo đảm thực hiện hợp đồng, bởi một số tổ chức tín dụng có uy tín được bên giao thầu chấp nhận.

Giá trị thực hiện bảo đảm hợp đồng không quá ….. giá trị hợp đồng tùy theo loại hình và quy mô của hợp đồng.

Điều 9. Bảo hiểm:

Trong quá trình thực hiện thi công xây dựng công trình, các bên phải mua bảo hiểm theo quy định hiện hành:

Chủ đầu tư phải mua bảo hiểm công trình.

Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba.

Điều 10.Tranh chấp và giải quyết tranh chấp:

· Trong trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên nổ lực tối đa chủ động bàn bạc để tháo gỡ và thương lượng giải quyết.

· Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải, Trọng tài hoặc tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Bất khả kháng:

11.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài vòng kiểm soát của các bên như động đất, bão lũ, lốc, sóng thần, lỡ đất, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh, … và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam…

Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

· Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.

· Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 7 ngày sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

11.2. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình.

Điều 12. Tạm dừng, huỷ bỏ hợp đồng:

12.1 Tạm dừng thực hiện hợp đồng:

Các trường hợp tạm dừng thực hiện hợp đồng:

· Do lỗi của bên giao thầu hoặc bên nhận thầu gây ra.

· Các trường hợp bất khả kháng.

· Các trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

Một bên có quyền quyết định tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra, nhưng phải báo cáo cho bên kia biết bằng văn bản và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng xây dựng đã ký kết; trường hợp bên kia tạm dừng không thông báo mà tạm dừng gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên thiệt hại.

Thời gian và mức đền bù thiệt hại do tạm dừng hợp đồng do hai bên thỏa thuận để khắc phục.

12.2 Huỷ bỏ hợp đồng:

a/ Một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không đền bù thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận, hoặc pháp luật có quy định. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.

b/ Bên hủy bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, thì bên hủy bỏ hợp đồng phải bồi thường.

c/ Khi hợp đồng hủy bỏ, thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm bị hủy bỏ và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản hoặc tiền.
Điều 13. Thưởng, phạt khi vi phạm hợp đồng:

13.1 Thưởng hợp đồng:

Nếu bên B hoàn thành các nội dung công việc của hợp đồng theo đúng tiến độ tại thời điểm …… và chất lượng tại thời điểm …... của hợp đồng thì bên A sẽ thưởng cho bên B là: …... giá trị hợp đồng (không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng làm lợi).

13.2 Phạt hợp đồng:

· Bên B vi phạm về chất lượng phạt ….% giá trị hợp đồng bị vi phạm về chất lượng.

· Bên B vi phạm về thời hạn thực hiện hợp đồng mà không do sự kiện bất khả kháng hoặc không do lỗi của bên A gây ra, bên B phải bị chịu phạt …..% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm thời hạn thực hiện.
· Bên B vi phạm do không hoàn thành đủ số lượng sản phẩm hoặc chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu quy định trong hợp đồng kinh tế thì bên B phải làm lại cho đủ và đúng chất lượng.
Trong trường hợp pháp luật chưa có quy định mức phạt, các bên có quyền thỏa thuận về mức tiền phạt bằng tỷ lệ % giá trị hợp đồng bị vi phạm hoặc bằng một số tuyệt đối.

Tổng số mức phạt của một hợp đồng không được vượt quá 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm.
Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

Căn cứ các quy định của pháp luật, yêu cầu về công việc của bên giao thầu và nhận thầu, hai bên thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của bên A.

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của bên B:

Căn cứ các quy định của pháp luật, yêu cầu về công việc của bên giao thầu và nhận thầu, hai bên thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của bên B.

Điều 16. Ngôn ngữ sử dụng:

Ngôn ngữ của hợp đồng sẽ là tiếng Việt là chính. trường hợp phải sử dụng cả tiếng Anh thì văn bản thỏa thuận của hợp đồng và các tài liệu của hợp đồng phải bằng tiếng Việt và tiếng Anh, và có giá trị pháp lý như nhau.

Điều 17. Điều khoản chung

Các tài liệu dưới đây là một phần không thể tách rời của thoả thuận này và cùng  tạo thành hợp đồng này bao gồm:

a)Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu/ hoặc chỉ định thầu (có phụ lục khối lượng và đơn giá trúng thầu kèm theo) và thông báo trúng thầu;

b)Hồ sơ mời đấu thầu , hồ sơ  đấu thầu;

c)Các chỉ dẫn kỹ thuật;

d)Đề xuất của nhà thầu;

e)Các bản vẽ thiết kế;

g)Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản và các tài liệu khác (nếu có);

h)Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh đối với tiền tạm ứng và các bảo lãnh khác  ( nếu có );

i) Các tài liệu khác có liên quan;

Hợp đồng được lập thành …………….bản, mỗi bên giữ …. bản có giá trị pháp lý như nhau.
	ĐẠI DIỆN BÊN B
	ĐẠI DIỆN BÊN A

	(Ghi rõ họ tên,chức vụ, ký tên , đóng dấu)                                                  
	(Ghi rõ họ tên,chức vụ, ký tên , đóng dấu) 


Hồ sơ mời thầu

 2 

